[image: image1.emf]Municipio Tlalnepantla de Baz

Benito Juárez

CAPA "Centro Nueva Vida" El Tenayo

CAPA "Centro Nueva Vida" Lázaro Cárdenas III "La Presa"

CAPA "Centro Nueva Vida" La Laguna

CAPASITS Tlalnepantla

CSC/H Dr. Jorge Jiménez Cantu

Cuahtemoc

Dr. Jorge Jiménez Cantu

El Tenayo

La Laguna

Lázaro Cárdenas I

Lázaro Cárdenas II

Lázaro Cárdenas III

Prado Ixtacala

Prensa Nacional

Reforma Urbana

San Andrés Atenco

San Javier

San Juanico

San Lucas Patoni

San Pedro Barrientos

Santa Cecilia

Tultitlán De Mariano Escobedo

Alborada

Ampliación Benito Juárez

Prados

San Pablo De Las Salinas

Tultitlán De Mariano Escobedo

Unidad Móvil Ampliación Buenavista

Unidad Móvil Tultitlán

Unidades de Atención Médica 

de primer nivel existentes en 

los Municipios de la zona de 

influencia del proyecto, 

(Centros de Salud, Centros de 

atención y Previsión de 

Adicciones, Consultorios 

Rurales, Unidades Móviles)

[image: image85.png]









 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA LA SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL H.G. DE TLALNEPANTLA, VALLE CEYLAN

Gobierno del Estado de México

Secretaría de Salud del Estado de México

Instituto de Salud del Estado de México

Subdirección de Infraestructura
Proyecto de Infraestructura Social 

Sustitución y Equipamiento del 
Hospital General Tlalnepantla,

Valle Ceylán,

Estado de México
(Capítulos 5000 y 6000)

Análisis Costo Beneficio
Enero, 2012
CONTENIDO
i. Resumen ejecutivo

ii. Situación sin proyecto y posibles soluciones

a) Diagnóstico de la situación actual

b) Descripción de la situación actual optimizada

c) Análisis de la oferta y demanda de la situación sin proyecto

d) Alternativas de solución

iii. Descripción del proyecto

a) Objetivo
b) Propósito
c) Componentes
d) Calendario de actividades
e) Tipo de proyecto o programa
f) 
Localización geográfica, sector económico y zona de influencia
g) Vida útil del programa o proyecto y su horizonte de evaluación
h) Capacidad instalada y su evolución en el horizonte de evaluación
i) 
Metas anuales y totales de producción de bienes y servicios
j)       Beneficios anuales y totales en el horizonte de evaluación

k) Factibilidades de realización
l)      Fuente de recursos

m) Supuestos técnicos y socio-económicos

iv. Situación con proyecto

v. Evaluación del proyecto

a) Indicadores de rentabilidad, Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)
vi. Análisis de sensibilidad y riesgos
vii. Conclusiones

i. Resumen ejecutivo
Visión Global del proyecto
Tlalnepantla es uno de los ciento veinticinco municipios del Estado de México. Se ubica al norte de la Zona Metropolitana del Valle de México. Actualmente, es uno de los más industrializados y con una gran actividad económica en servicios y comercios a nivel nacional.

Su territorio está dividido desde 1899 en dos partes por una porción territorial del Distrito Federal, dando como resultado una zona poniente, donde se ubica la cabecera, y un enclave en zona oriente llamado San Juan Ixhuatepec que colinda con el municipio de Ecatepec y la Delegación Política Gustavo A. Madero. En su parte poniente colinda al sur con la delegación Azcapotzalco; al norte con Cuautitlán Izcalli y Tultitlán; y al poniente con Atizapán de Zaragoza.
Se localiza al oriente del Estado de México en la porción septentrional del Valle de México; sus coordenadas geográficas son 19° 30' y 19° 35' de latitud norte y a los 99° 05 y 99° 15' de longitud oeste. Tlalnepantla ocupa 85.40 km2 lo representa el 0.32% de la superficie del Estado de México.
Entre sus 248 comunidades existen distintos niveles sociales y económicos, como la Unidad el Rosario, la colonia Vista Hermosa, el pueblo de Xocoyohualco y los fraccionamientos: Izcalli del Rio, Ceylan o Balcones de Valle Dorado y es habitado por 664,225, (342,478 mujeres y 321,747 hombres). Su densidad es población es de 7,778 hab/km2.
División política municipal 
El Municipio, para su organización territorial, está dividido en trece regiones, que a su vez se integran por doscientos cuarenta y seis  localidades clasificadas, según su origen en noventa y seis  colonias, diecinueve pueblos, sesenta y nueve fraccionamientos, cuarenta y seis unidades habitacionales y dieciséis  zonas y fraccionamientos industriales.
Los distintos Centros de Salud, Consultorios rurales y programas de la Secretaría de Salud del Estado de México brindan atención primaria a los servicios de salud para la población sin seguridad social, en un porcentaje del 34.37% del total asentado en el Censo de Población 2010.
En los centros de salud y consultorios médicos del ISEM de la Secretaría de Salud del Estado de México se encuentra personal capacitado en áreas de servicio médico que pueden atender problemas leves de salud y se han habilitado programas ambulantes que atienden ciertos problemas como: salud dental, atención primaria a la mujer, campañas de salud y de vacunación infantil. Asimismo, los hospitales existentes en algunos Municipios cuentan con equipo y áreas físicas que permiten atender de manera eficiente a una parte, (no la totalidad), de la población objetivo, misma que se determina considerando las cantidades de no derechohabientes existentes en las comunidades y colonias del Municipio seleccionado, lo que eleva considerablemente la demanda.
El Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylán, tendrá un costo total de inversión igual a $382’000,000, de los cuales $282’000,000 corresponderán a construcción y $100’000,000 a equipamiento.

Para la evaluación socioeconómica del proyecto, mediante el análisis costo-beneficio, se utilizó una tasa social del 12% que representa el costo de oportunidad de utilizar los recursos hoy en día para obtener  beneficios en el futuro. La rentabilidad del proyecto medido en términos de dos indicadores: el Valor Presente Neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR) y considerando un horizonte de evaluación de treinta años. Por lo tanto, al realizar dicha evaluación se obtuvo los siguientes resultados: 
VPN:     811’439,495
TIR: 
33.46%
Se concluye con base en los resultados del estudio a nivel de perfil, que es rentable y viable de llevarse a cabo la sustitución del Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylán.

ii. Situación sin proyecto y posibles soluciones
a) Diagnóstico de la situación actual
Aún cuando existen actualmente en la zona de influencia del proyecto, centros de atención a los padecimientos de Salud de sus habitantes No Derechohabientes, como ilustra la Tabla 1a, hay una gran necesidad de espacios posibilitados para la hospitalización y la atención especializada a enfermedades que derivan en agravamiento de la condición social de las familias mexiquenses no derechohabientes de escasos recursos económicos, a quienes se inclinan principalmente los servicios prestados por el Instituto de Salud del Estado de México.
Lo referido, aún cuando asegura atención médica de primer nivel y detección de enfermedades probablemente graves, no permite atender la totalidad de la demanda de la población de la zona de influencia para medicina especializada, ocasionando un incremento en la demanda de las unidades hospitalarias cercanas, motivando postergación de consultas.
La población objetivo de la zona en la que tendrá influencia el proyecto, se compone de los no derechohabientes de los Municipios de Tlalnepantla (228,266), y del Municipio adyacente, Tultitlán (317,990), lo que eleva el total de no derechohabientes a la cantidad de 546,256 probables pacientes para la unidad médica que será construida en Valle Ceylán, Tlalnepantla.
Tabla 1a. Centros de atención médica en la zona de influencia.

[image: image86.jpg]




      Fuente: Secretaría de Salud del Estado de México
No se considera las cantidades de habitantes No Derechohabientes de los Municipios de Ecatepec, Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza, ya que existen hospitales que brindan atención a la población referida.
Las estadísticas reportadas por la Secretaría de Salud del Estado de México, refieren las incidencias en morbilidad (Tablas 1b) y mortalidad (Tablas 1c y 1d) en el Valle Ceylán,  Municipio de Tlalnepantla.
Tabla 1b.  Índice de morbilidad en el Municipio de Tlalnepantla. (2009)
[image: image2.emf]Descripción Agrupación Volumen %

Parto único espontáneo (sólo morbilidad)

161 2,858 32.2

Causas obstétricas directas (excepto aborto)

160 1,753 19.7

Aborto (sólo morbilidad)

159 652 7.3

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal

163 494 5.6

Dificultad respiratoria del recién nacido y otros trastornos respiratorios 

originados en el período perinatal

163I 92 1.0

Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento

163E 79 0.9

Colelitiasis y colecistitis

126 318 3.6

Hernia de la cavidad abdominal

120 253 2.8

Enfermedades del apéndice

119 201 2.3

Diabetes mellitus

61 161 1.8

Insuficiencia renal

139 158 1.8

Leiomioma uterino

53 128 1.4

Enfermedades del corazón

97 113 1.3

Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de 

causas externas

166 93 1.0

Enfermedad del esófago

116 88 1.0

Influenza y Neumonía

105 83 0.9

Infecciones respiratorias agudas

104 59 0.7

Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del 

ligamento ancho

153 58 0.7

Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos 

específicos y atención de la salud

184 58 0.7

Enfermedades del hígado

125 56 0.6

Cataratas

88 51 0.6

Control de salud de rutina del niño

174 47 0.5

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no 

clasificados en otra parte

998 91 1.0

Las demás causas

999 1,114 12.5

Total

8,887 100.0


Fuente: Sistema automático de Egresos Hospitalarios. Instituto de Salud del Estado de México.

Tabla 1c.  Causas de mortalidad en la zona de influencia (ISEM, 2009)
[image: image3.emf]


No.	
  Orden Causa	
  de	
  Mortalidad Total Tasa



Total 1,294 195.78
Diabetes	
  mellitus 213 32.23
Enfermedades	
  isquémicas	
  del	
  corazón 118 17.85
Cirrosis	
  y	
  otras	
  enfermedades	
  crónicas	
  del	
  hígado 101 15.28
Infecciones	
  respiratorias	
  agudas	
  bajas 80 12.10
Agresiones	
  (homicidios) 70 10.59
Otras	
  enfermedades	
  digestivas 68 10.29
Nefritis	
  y	
  nefrosis 60 9.08
Enfermedad	
  cerebrovascular 55 8.32
Otros	
  tumores	
  malignos 49 7.41
Eventos	
  (lesiones)	
  de	
  intención	
  no	
  determinada 46 6.96
Peatón	
  lesionado	
  en	
  accidente	
  de	
  vehículo	
  de	
  motor 30 4.54
Enfermedades	
  hipertensivas 29 4.39
Tumor	
  maligno	
  de	
  la	
  mama 27 4.09
Accidentes	
  de	
  vehículo	
  de	
  motor	
  (transito) 25 3.78
Otros	
  accidentes 22 3.33
Enfermedad	
  pulmonar	
  obstructiva	
  crónica 21 3.18
Otras	
  enfermedades	
  cardiovasculares 21 3.18
Tumor	
  maligno	
  del	
  cuello	
  del	
  útero 19 2.87
Otras	
  enfermedades	
  respiratorias 18 2.72
Tumor	
  maligno	
  del	
  colon	
  y	
  recto 16 2.42
Las	
  Otras	
  Causas 206 31.17



Población 660,953
Tasa de mortalidad materna x 1,000 hab



Tasa de mortalidad Infantil    x 1,000 hab



Fuente:	
  Ficha	
  técnica/	
  	
  SEED	
  2009	
  PRELIMINAR	
  DPTO.	
  ESTADÍSTICA	
  ISEM
Pob.	
  Corresponde	
  al	
  conteo	
  CONAPO	
  2000	
  -­‐	
  2030



Nota: Total	
  de	
  defunciones	
  al	
  2009	
  es	
  3,875
Población	
  total	
  2010	
  es	
  664,225



Fuente:	
  INEGI	
  /	
  http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?ent=15



Municipio



Tlalnepantla










No.	Orden Causa	de	Mortalidad Total Tasa

Total

1,294

195.78

Diabetes	mellitus 213

32.23

Enfermedades	isquémicas	del	corazón 118

17.85

Cirrosis	y	otras	enfermedades	crónicas	del	hígado 101

15.28

Infecciones	respiratorias	agudas	bajas 80

12.10

Agresiones	(homicidios) 70

10.59

Otras	enfermedades	digestivas 68

10.29

Nefritis	y	nefrosis 60

9.08

Enfermedad	cerebrovascular

55 8.32

Otros	tumores	malignos 49

7.41

Eventos	(lesiones)	de	intención	no	determinada 46

6.96

Peatón	lesionado	en	accidente	de	vehículo	de	motor 30

4.54

Enfermedades	hipertensivas 29

4.39

Tumor	maligno	de	la	mama 27

4.09

Accidentes	de	vehículo	de	motor	(transito) 25

3.78

Otros	accidentes 22

3.33

Enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica 21

3.18

Otras	enfermedades	cardiovasculares 21

3.18

Tumor	maligno	del	cuello	del	útero 19

2.87

Otras	enfermedades	respiratorias 18

2.72

Tumor	maligno	del	colon	y	recto 16

2.42

Las	Otras	Causas 206

31.17

Población

660,953

Tasa de mortalidad materna x 1,000 hab

Tasa de mortalidad Infantil    x 1,000 hab

Fuente:	Ficha	técnica/		SEED	2009	PRELIMINAR	DPTO.	ESTADÍSTICA	ISEM

Pob.	Corresponde	al	conteo	CONAPO	2000	-	2030

Nota: Total	de	defunciones	al	2009	es	3,875

Población	total	2010	es	664,225

Fuente:	INEGI	/	http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?ent=15

Municipio

Tlalnepantla


Tabla 1d.  Tasa ajustada de mortalidad hospitalaria en el Estado de México, (2009)
[image: image4.emf]Egresos DefuncionesTasa ajustada

H.G. José Vicente Villada

12,832 152 11.85

H.G. Dr. Salvador González Herrejón

9,686 141 14.56

H.G. Dr. Nicolás San Juan

12,110 171 14.12

H.G. Dr. Maximiliano Ruíz Castañeda

14,341 242 16.87

H.G. Dr. José María Rodríguez

14,986 296 19.75

H.G. Dr. Gustavo Baz Prada

13,391 259 19.34

H. G. La Perla Nezahualcoyotl

13,416 321 23.93

H.G. Valle Ceylán

7,700 103 13.38

H. G. Las Américas

15,887 201 12.65

H.G. Chimalhuacán

10,167 161 15.84

H.G. Tenancingo

4,120 44 10.68

H.G. San Felipe del Progreso

6,665 60 9.00

H.G. Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez

6,655 70 10.52

H.G. Chalco

6,177 78 12.63

H.G. Valle de Bravo

4,139 30 7.25

H.G. Atlacomulco

8,161 42 5.15

H.G. Tejupilco

4,253 62 14.58

H. Dermatológico Zoquiapan Dr. Pedro López

2,667 26 9.75

H. Crónicos Tepexpan Dr. Gustavo Baz Prada

1,320 25 18.94

H.G. Jilotepec

4,016 52 12.95

H.G. Amecameca

3,831 52 13.57

H. G. Ixtapan de la Sal

4,465 53 11.87

Estatal

180,985 2,641 14.59

Fuente: Sistema Automatico de Egresos Hospitalarios  SAEH  2009

Hospital

Egresos por 1000 habitantes


Es importante señalar que las estadísticas reflejan solamente los casos que se han atendido, no la demanda real, la cual se puede situar en una cifra muy por encima de la registrada en estadísticas y, haciendo realidad el proyecto, la verdadera cantidad, si bien no será satisfecha en su totalidad, si ayudará a que muchas más personas tengan acceso a servicios de salud brindados con calidad y calidez, cumpliendo con metas y objetivos del Gobierno Federal, como el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Programa Nacional de Salud 2007-2012 y el Programa Sectorial de Salud 2007-2012 y del Gobierno Estatal, Programa Estatal de Salud del Estado de México 2005 – 2011,  así como del Plan Quinquenal del Director General del Instituto de Servicios de Salud del Estado de México.
Para recalcar la idea, se presenta en la Tabla 1e una visión de estadísticas de enfermedades y enfermos en México entre los años 2000 a 2006.
Tabla 1e.  Morbilidad a nivel nacional (2000 – 2006)
[image: image5.emf]2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

29 427.3 27 980.5 28 874.3 25 948.9 24 581.3 25 616.1 22 671.1

5 203.3 5 283.3 5 250.2 4 684.0 4 535.5 4 584.5 4 496.8

2 967.1 3 240.5 3 276.0 3 154.2 3 228.2 3 060.2 2 933.5

1 284.1 1 393.5 1 413.6 1 281.7 1 365.7 1 379.1 1 422.0

614.6 643.2 693.9 695.6 675.3 726.1 675.6

1 353.4 1 237.8 1 124.8 972.6 792.2 734 631.4

401.4 407.8 418.8 478.2 529.8 499.6 497.2

NA NA NA

276 350 432.6 483.8

287.2 291.3 308.6 365 384 382.3 376

735.2 646.5 580.6 524.4 498 385.5 334.8

302.5 325.8 354.8 346.3 330.9 342.9 330.5

NA NA NA NA NA

256.5 310.3

377.1 235.5 282.7 307 365.8 313.4 270.5

NA

221.7 231.7 233.4 218.5 238.6 269.5

261 275.2 274.6 289.1 289.5 279.2 263.6

NOTA:

NA

FUENTE: 

Asma y estado asmático

Con base en el último año se consideran los quince principales casos nuevos de enfermedades. El símbolo NA indica que en ese año la enfermedad de 

referencia no está incluida dentro de los principales casos nuevos de enfermedades, 2000 a 2006.

No aplicable

Secretaría de Salud. SUIVE. Dirección General de Epidemiología. www.dgepi.salud.gob.mx (4 de septiembre de 2007)

Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II)

Otras helmintiasis

Candidiasis urogenital

Conjuntivitis

Varicela

Intoxicación por picadura de alacrán

Infección de vías urinarias

Úlceras, gastritis y duodenitis

Otitis media aguda

Amebiasis intestinal

Hipertensión arterial

Gingivitis y enfermedad periodontal

Morbilidad – casos nuevos de enfermedades – 2000-2006 – nacional



 (Por 100 mil habitantes) En México hay más de 103'263,388 habitantes. (Según el conteo nacional de población 2005)

Causa de casos nuevos de enfermedad

Infecciones respiratorias agudas

Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas


En la zona de influencia existe una gran cantidad de niños, mujeres jóvenes, madres, adultos en edad productiva y mayores de  ochenta y cinco  años, como para asegurar que la realización del proyecto será de gran impacto benéfico en la población y no existirá sobreoferta en ningún momento, ya que las áreas resultantes serán aprovechadas en su totalidad. Cabe mencionar que las estadísticas presentadas en las Tablas 1b, 1c y 1e sólo se refieren a enfermedades nuevas, sin mencionar las enfermedades conocidas: diabetes, obesidad, gastropatías, cardiopatías, cáncer, del hígado, de la piel, de transmisión sexual,  etc.
Necesidad de sustitución del Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylán (construcción de nuevas instalaciones)
El Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylán, fundado el 20 de noviembre del año 1972 por el Dr. Álvarez de los Cobos, es uno de los centros médicos mas importantes y reconocidos del Estado de México, al ofrecer a la comunidad una gama de servicios médicos generales; así como servicios especializados. En el hospital se labora las 24 horas del día, siete días a la semana los 365 días del año. Oferta los servicios de las especialidades básicas: Medicina interna, cirugía general, ginecología y obstetricia, pediatría y anestesiología; así como servicios de apoyo afines al área médica como laboratorio, rayos x, ultrasonido, farmacia y ambulancia. Cuenta con 110 camas censables y cuatro quirófanos; gran parte de esta infraestructura está en desuso por las condiciones estructurales y de servicio en la que se encuentra.
Las Figuras 1a y 1b muestran la ubicación del Valle de Ceylán, Municipio de Tlalnepantla, así como los municipios adyacentes.
[image: image6.emf]
Figura  1a.  Área de influencia del Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylán

El proyecto se llevará a cabo en Villahermosa y Colima, sin número, Fraccionamiento Valle Ceylán, Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, Estado de México como muestra la Figura 2b.
[image: image7.emf]
Figura 1b. Localización exacta donde se realizará el proyecto
Después de casi cuarenta años, su infraestructura es insuficiente y limitada para satisfacer la demanda de servicios médicos actuales, por lo que se propone una sustitución de sus espacios físicos, mediante la construcción de un nuevo hospital y renovación de su equipamiento médico y administrativo, con áreas diseñadas inteligentemente para la realización de las funciones de las ramas médica, técnica, de enfermería y administrativa que ahí laborarán, considerando las necesidades actuales reales del Municipio, en beneficio de la población objetivo que conformada por los habitantes No Derechohabientes de la zona de influencia y los requerimientos en infraestructura que nacen de los compromisos surgidos para la Secretaría de Salud del Estado de México con los programas que ha instaurado el Gobierno Federal para la mejora de la familia mexiquense y el sostenimiento de las políticas estatales en el rubro. 

Los problemas principales que presenta actualmente el hospital son:

· El sistema de drenaje es insuficiente para desaguar las aguas negras que se quedan en el mismo lugar, generando fugas, además de que en algunos tramos el agua va de un lado a otro sin salir por el drenaje, provocando un foco de infección. Así mismo las líneas ya empiezan a despedir olores muy desagradables y en época de lluvia se tienen inundaciones en varias áreas.

· El sistema eléctrico presenta sobrecalentamiento en las líneas y variación de voltajes generando descomposturas en los equipos electrónicos  de todo el hospital, los cuales son muy costosos.

· Parte de los techos necesitan ser impermeabliizados y reparados ya que presentan muchas fisuras y filtraciones en todas las áreas del hospital como el quirófano, pediatría, la unidad de cuidados  intensivos neonatales y urgencias entre otros. 

· Parte de los muros del hospital se encuentran fracturados tanto en el área administrativa, hospitalización, urgencias y quirófanos. Lo cual restringe brindar estos servicios.

· La zona de calderas tiene fugas de agua siendo muy peligroso para el personal.

· Las lineas de gases medicinales a los tanques están muy oxidados, por su exposición al medio ambiente y su falta de mantenimiento, por lo que no son confiables.

· Las tuberías de agua potable se encuentran en mal estado y presentan constantes fugas de agua.

· Existe una deficiencia de áreas y espacios que no fueron contemplados en la estructura original del hospital.

· Los equipos , médicos y administrativos, se encuentran en mal estado y en muchos casos ya son obsoletos.

· El Hospital General de Tlalnepantla tiene una vida útil que excede en más del 30% la vida útil recomendada por los Manuales de Construcción de Hospitales del IMSS.

En el Anexo 3 se presenta los resultados correspondientes a la revisión estructural del edificio del Hospital General de Tlalnepantla. El Anexo 4 muestra la memoria fotográfica del estado actual de dicho hospital.
Todas las razones expuestas anteriormente motivan las acciones de sustitución, con la finalidad de atender en su totalidad a la gente de escasos recursos económicos, en un ambiente digno, con equipamiento de alta precisión, de tecnología de punta, acorde a la demanda, la cual crece día con día. Además se evidencia el impacto que tendría el abatir la problemática de la población enferma de la zona objetivo del Estado de México que depende de la realización de este proyecto para contar con atención médica de alta especialidad para poder continuar en la vida productiva, en beneficio del país.
Si bien en el municipio existe actualmente un hospital de la Secretaría de Salud del Estado de México que atiende de manera limitada la demanda de la población objetivo de Tlalnepantla y del Municipio de Tultitlán, que conforman la zona de influencia del presente proyecto; por las razones que se mencionan anteriormente, dicho hospital necesita de una sustitución para poder brindar las atenciones necesarias actualmente. Debido a esto, la alta demanda de servicios médicos generada por la población No Derechohabiente no ha sido satisfecha, ocasionando decesos entre la población económicamente productiva, lo que agrava la situación para el Estado de México, ya que se trata de una zona importante, en constante crecimiento, donde la casi totalidad de la población de escasos recursos económicos es no derechohabiente a algún esquema de salud, agravándose la situación con el incremento de la demanda, debido a causas como el crecimiento poblacional de la zona.
El crecimiento de la población se determina tomando en cuenta las cantidades registradas por el INEGI para los años 2000, 2005, (II Censo Nacional de Población y Vivienda) y 2010, (Censo 2010), en los Municipios que conforman la zona de influencia del proyecto, Tlalnepantla y Tultitlán, de la cual se extrae una tasa del 0.95%.
Este valor, se aplicará a la demanda de servicios médicos, partiendo de la base de lo registrado como realizado mediante los distintos puntos de atención a la población no derechohabiente de la zona de influencia del proyecto, siendo el tipo de consultas dispensadas a la población de la zona de influencia las que se indican en la Tabla 2.

Tabla 2. Tipos de consultas brindadas a la población objetivo durante 2009

[image: image8.emf]Tipo

Medicina Interna General

Gineco-Obstetricia

Pediatría

Cirugía

Concepto

Consultas

Especialidad


La Tabla 3 muestra la oferta de servicios a la población No Derechohabiente, obtenida de las estadísticas proporcionadas por la Secretaría de Salud del Estado de México, mediante el Departamento de Estadística del Instituto de Servicios de Salud del Estado de México, tomado el reporte del Sistema para la Gerencia de Información en Prestación de Servicios de Salud. 
Es importante mencionar que el número de consultas mostrado en el presente estudio ha sido actualizado con información brindada por el Instituto de Salud del Estado de México, dicho número incluye todas las unidades de salud que operan en la zona de influencia, junto con las del actual Hospital General de Tlalnepantla.
Tabla 3. Oferta de servicios a la población No Derechohabiente durante 2009 
[image: image9.emf]


Servicios	
  de	
  Salud
Cantidad	
  Anual	
  de	
  



servicios
Diaria



Estudios	
  de	
  Laboratorio 475,029 1,885



Estudios	
  de	
  Gabinete 13,615 54



Consulta	
  General 534,388 2,121



Consulta	
  de	
  Especialidad	
  /a 135,766 539



Urgencias 35,919 143



Egresos	
  Hospitalarios/b 9,415 37



Total	
  de	
  Cirugías	
  /c 9,396 37
*	
  Información	
  ISEM	
  2009/2010
/a.	
  Comprende:	
  consultas	
  gineco-­‐obstétricas,	
  pediátricas,	
  de	
  cirugía,	
  de	
  medicina	
  interna,	
  odontológica	
  	
  y	
  de	
  otras	
  especialidades.
/b.	
  	
  Comprende:	
  indicador	
  de	
  egresos	
  hospitalarios	
  por	
  entidad	
  federativa	
  y	
  cantidad	
  de	
  egresos	
  hospitalarios	
  del	
  Seguro	
  Popular
/c.	
  	
  Comprende:	
  intervenciones	
  quirurgicas,	
  partos	
  y	
  procedimientos	
  	
  gineco	
  obstétricos	
  y	
  de	
  control	
  de	
  natalidad










Servicios	de	Salud

Cantidad	Anual	de	

servicios

Diaria

Estudios	de	Laboratorio 475,029 1,885

Estudios	de	Gabinete 13,615 54

Consulta	General 534,388 2,121

Consulta	de	Especialidad	/a 135,766 539

Urgencias 35,919 143

Egresos	Hospitalarios/b 9,415 37

Total	de	Cirugías	/c 9,396 37

*	Información	ISEM	2009/2010

/a.	Comprende:	consultas	gineco-obstétricas,	pediátricas,	de	cirugía,	de	medicina	interna,	odontológica		y	de	otras	especialidades.

/b.		Comprende:	indicador	de	egresos	hospitalarios	por	entidad	federativa	y	cantidad	de	egresos	hospitalarios	del	Seguro	Popular

/c.		Comprende:	intervenciones	quirurgicas,	partos	y	procedimientos		gineco	obstétricos	y	de	control	de	natalidad


b) Descripción de la situación actual optimizada
Para optimizar la situación actual, se puede considerar las siguientes opciones:

· Incrementar la capacidad de los servicios de medicina preventiva en la totalidad de los Centros de Salud de los municipios cercanos a la zona de influencia del proyecto. 

· Incrementar la capacidad de los servicios de urgencias. 

· Ampliar los horarios de las consultas de especialidades para disminuir los tiempos de espera.

· Aumentar las jornadas de trabajo de las áreas médicas, técnicas y administrativa y de auxiliares de diagnóstico.
Mediante la aplicación de estas medidas, se puede optimizar la situación, como muestran las Tablas 4a y 4b.
Tabla 4a. Situación actual optimizada para 2014
[image: image10.emf]


%	
  de	
  Optimización	
  
propuesto



Oferta
	
  Optimizada	
  para	
  



2014



Estudios	
  de	
  Laboratorio 475,029 15% 71,254



Estudios	
  de	
  Gabinete 13,615 15% 2,042



Consulta	
  General 534,388 15% 80,158



Consulta	
  de	
  Especialidad	
  /a 135,766 15% 20,365



Urgencias 35,919 15% 5,388



Egresos	
  Hospitalarios/b 9,415 15% 1,412



Total	
  de	
  Cirugías	
  /c 9,396 15% 1,409
/a.	
  Comprende:	
  consultas	
  gineco-­‐obstétricas,	
  pediátricas,	
  de	
  cirugía,	
  de	
  medicina	
  interna,	
  odontológica	
  	
  y	
  de	
  otras	
  especialidades.
/b.	
  	
  Comprende:	
  indicador	
  de	
  egresos	
  hospitalarios	
  por	
  entidad	
  federativa	
  y	
  cantidad	
  de	
  egresos	
  hospitalarios	
  del	
  Seguro	
  Popular
/c.	
  	
  Comprende:	
  intervenciones	
  quirurgicas,	
  partos	
  y	
  procedimientos	
  	
  gineco	
  obstétricos	
  y	
  de	
  control	
  de	
  natalidad



Concepto Realizados	
  en	
  2009



Situación	
  Optimizada










%	de	Optimización	

propuesto

Oferta

	Optimizada	para	

2014

Estudios	de	Laboratorio 475,029 15% 71,254

Estudios	de	Gabinete 13,615 15% 2,042

Consulta	General 534,388 15% 80,158

Consulta	de	Especialidad	/a 135,766 15% 20,365

Urgencias 35,919 15% 5,388

Egresos	Hospitalarios/b 9,415 15% 1,412

Total	de	Cirugías	/c 9,396 15% 1,409

/a.	Comprende:	consultas	gineco-obstétricas,	pediátricas,	de	cirugía,	de	medicina	interna,	odontológica		y	de	otras	especialidades.

/b.		Comprende:	indicador	de	egresos	hospitalarios	por	entidad	federativa	y	cantidad	de	egresos	hospitalarios	del	Seguro	Popular

/c.		Comprende:	intervenciones	quirurgicas,	partos	y	procedimientos		gineco	obstétricos	y	de	control	de	natalidad

Concepto Realizados	en	2009

Situación	Optimizada


Tabla 4b. Situación actual optimizada para 2041
[image: image11.emf]


%	
  de	
  Optimización	
  
propuesto



Oferta
	
  Optimizada	
  para	
  



2014



Oferta
	
  Optimizada,	
  



(incremental),	
  de	
  
2014	
  a	
  2041



Estudios	
  de	
  Laboratorio 475,029 15% 71,254 1,995,122



Estudios	
  de	
  Gabinete 13,615 15% 2,042 57,183



Consulta	
  General 534,388 15% 80,158 2,244,430



Consulta	
  de	
  Especialidad	
  /a 135,766 15% 20,365 570,217



Urgencias 35,919 15% 5,388 150,860



Egresos	
  Hospitalarios/b 9,415 15% 1,412 39,543



Total	
  de	
  Cirugías	
  /c 9,396 15% 1,409 39,463
/a.	
  Comprende:	
  consultas	
  gineco-­‐obstétricas,	
  pediátricas,	
  de	
  cirugía,	
  de	
  medicina	
  interna,	
  odontológica	
  	
  y	
  de	
  otras	
  especialidades.
/b.	
  	
  Comprende:	
  indicador	
  de	
  egresos	
  hospitalarios	
  por	
  entidad	
  federativa	
  y	
  cantidad	
  de	
  egresos	
  hospitalarios	
  del	
  Seguro	
  Popular
/c.	
  	
  Comprende:	
  intervenciones	
  quirurgicas,	
  partos	
  y	
  procedimientos	
  	
  gineco	
  obstétricos	
  y	
  de	
  control	
  de	
  natalidad



Concepto
Realizados	
  en	
  



2009



Situación	
  Optimizada










%	de	Optimización	

propuesto

Oferta

	Optimizada	para	

2014

Oferta

	Optimizada,	

(incremental),	de	

2014	a	2041

Estudios	de	Laboratorio 475,029

15%

71,254 1,995,122

Estudios	de	Gabinete 13,615

15%

2,042 57,183

Consulta	General 534,388

15%

80,158 2,244,430

Consulta	de	Especialidad	/a 135,766 15% 20,365 570,217

Urgencias 35,919 15% 5,388 150,860

Egresos	Hospitalarios/b 9,415 15% 1,412 39,543

Total	de	Cirugías	/c 9,396 15% 1,409 39,463

/a.	Comprende:	consultas	gineco-obstétricas,	pediátricas,	de	cirugía,	de	medicina	interna,	odontológica		y	de	otras	especialidades.

/b.		Comprende:	indicador	de	egresos	hospitalarios	por	entidad	federativa	y	cantidad	de	egresos	hospitalarios	del	Seguro	Popular

/c.		Comprende:	intervenciones	quirurgicas,	partos	y	procedimientos		gineco	obstétricos	y	de	control	de	natalidad

Concepto

Realizados	en	

2009

Situación	Optimizada


c) Análisis de la oferta y demanda de la situación sin proyecto
Determinación de la población objetivo

El Instituto de Servicios de Salud del Estado de México atiende, mediante los centros de salud, hospitales y consultorios rurales distribuidos por la zona de influencia a 1´188,299 habitantes, de los cuales, 546,256 son No Derechohabientes, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 (Tabla 5).
Tabla 5.  Población total y No Derechohabiente
[image: image12.emf]Municipio Población total

Población no 

derechohabiente 

%  de los No 

derechohabiencia

Tlalnepantla 664,225 228,266

34.37%

Tultitlán 524,074 317,990

60.68%

Totales 1,188,299 546,256


           Fuente: Censo de Población 2010 , INEGI
Como se mencionó anteriormente, los No Derechohabientes de los municipios de Ecatepec, Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza, aledaños a Tlalnepantla, no se consideraron ya que existen proyectos en marcha y serán atendidos en los hospitales y centros de salud del Instituto correspondientes. 
El número de No Derechohabientes total del Municipio de Tlalnepantla y su aledaño, Tultitlán, se tomará como base para el cálculo del comportamiento de la oferta y demanda. 
La población de la zona de influencia, acude al Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylán, para atención médica en las áreas básicas de atención, las cuales se presentan en la Tabla 6.
Tabla 6. Especialidades demandadas

[image: image13.emf]Especialidad Servicios Otorgados

Consultas Médicas Ginecológicas

Atención Integral de Embarazo

Electrocardiografía

Ultrasonografía

Análisis Clínicos de Laboratorio

Partos Naturales

Hospitalización

Rayos X

Consultas Médicas Pediátricas

Ultrasonografía

Análisis Clínicos de Laboratorio

Rayos X

Hospitalización

Consultas de Medicina Interna

Análisis Clínicos de Laboratorio

Rayos X

Ultrasonografía

Hospitalización

Cirugía Ginecológica

Cesáreas

Cirugía Pediátrica Neonatal

Ginecología y Obstetricia

Pediatría

Medicina Interna

Cirugía


Fuente: Secretaría de Salud del Estado de México
Es importante mencionar que para el cálculo de los indicadores de rentabilidad del Proyecto y las alternativas,  se consideran los estudios auxiliares al diagnóstico, (rayos x, ultrasonidos, electrocardiogramas, análisis de laboratorio); asi como las consultas y procedimientos correspondientes a los servicios de salud básicos: Gineco-Obstetricia, (consultas médicas de ginecología, partos naturales), pediatría, (consultas pediátricas), cirugía, (cirugías de especialidad, cesáreas), medicina interna, (consultas de medicina interna) y otras especialidades médicas descritas más adelante. Además, se consideran los costos de operación y mantenimiento  de los mismos servicios a brindar.
Comportamiento de la oferta y la demanda en la situación sin proyecto

Análisis de la oferta sin proyecto
Con respecto a la oferta de camas censables, es de mencionar que según las la Organización Mundial de la Salud (OMS) se sugiere que exista un mínimo de una cama por cada mil habitantes en países en vías de desarrollo. El número de camas censables para la población No Derechohabiente corresponde a 224, siendo el requerimiento mínimo según la OMS para la población objetivo considerada de 546 camas. En la situación actual existe un déficit de 322. La Tabla 7a muestra la distribución actual de camas censables en el Hospital General de Tlalnepantla.
Tabla 7a.  Oferta de camas censables en el H.G. de Tlalnepantla
[image: image14.emf]


Camas	
  
totales



Cirugía
Medicina	
  
interna Pediatría



Gineco-­‐
Obstetricia



110 18 16 35 41 832



Fuente:	
  	
  Instituto	
  de	
  Salud	
  del	
  Estado	
  de	
  México



Camas	
  no	
  
censables



Camas	
  censables	
  del	
  HG	
  Tlalnepantla










Camas	

totales

Cirugía

Medicina	

interna

Pediatría

Gineco-

Obstetricia

110 18 16 35 41 832

Fuente:		Instituto	de	Salud	del	Estado	de	México

Camas	no	

censables

Camas	censables	del	HG	Tlalnepantla


A pesar de que existe un déficit, el proyecto contará con el mismo número de camas que el hospital por sustituir, es decir, 110 camas.
Con respecto a la oferta de consultas y servicios auxiliares, ésta no es otra que las otorgadas a la población No Derechohabiente (Tabla 3).

Análisis de la demanda

Con base en los datos estadísticos e información proporcionados por el INEGI, para el año 2010 la población total en la zona de influencia fue de 1’188,299 habitantes, de los cuales 546,256 representan la población sin seguridad social y que hacen uso de los servicios institucionales de atención médica. Esta población proyectada al año 2012, con una tasa de crecimiento poblacional estimada del 0.95% arroja un total de 556,684 habitantes No Derechohabientes.
El crecimiento de la población, en la zona del proyecto, se determinó tomando en cuenta las cantidades de población registradas por el INEGI para los años 2000, 2005, (II Censo Nacional de Población y Vivienda), y 2010, (Censo 2010).
La Tabla 7b muestra la demanda de los servicios en salud del Hospital General de Tlalnepantla, determinada con base en los indicadores por tipos de servicios para el Estado de México (Tabla 7c).

Tabla 7b. Demanda de servicios en salud en la zona de influencia

[image: image15.emf]


Servicios	
  de	
  Salud Demanda Unidad



Estudios	
  de	
  Laboratorio 1,182,286 Estudio



Estudios	
  de	
  Gabinete 168,898 Estudio



Consulta	
  General 1,038,606 Consulta



Consulta	
  de	
  Especialidad/a 286,525 Consulta



Urgencias 89,570 Consulta



Egresos	
  Hospitalarios/b 16,534 Paciente



Total	
  de	
  Cirugías/c 26,832 Cirugía
/a.	
  Comprende:	
  consultas	
  gineco-­‐obstétricas,	
  pediátricas,	
  de	
  cirugía,	
  de	
  medicina	
  interna,	
  odontológica	
  	
  y	
  de	
  otras	
  especialidades.



/b.	
  	
  Comprende:	
  indicador	
  de	
  egresos	
  hospitalarios	
  por	
  entidad	
  federativa	
  y	
  cantidad	
  de	
  egresos	
  hospitalarios	
  del	
  Seguro	
  Popular



/c.	
  	
  Comprende:	
  intervenciones	
  quirurgicas,	
  partos	
  y	
  procedimientos	
  	
  gineco	
  obstétricos	
  y	
  de	
  control	
  de	
  natalidad










Servicios	de	Salud Demanda Unidad

Estudios	de	Laboratorio

1,182,286

Estudio

Estudios	de	Gabinete

168,898

Estudio

Consulta	General

1,038,606

Consulta

Consulta	de	Especialidad

/a

286,525

Consulta

Urgencias

89,570

Consulta

Egresos	Hospitalarios

/b

16,534

Paciente

Total	de	Cirugías

/c

26,832

Cirugía

/a.	Comprende:	consultas	gineco-obstétricas,	pediátricas,	de	cirugía,	de	medicina	interna,	odontológica		y	de	otras	especialidades.

/b.		Comprende:	indicador	de	egresos	hospitalarios	por	entidad	federativa	y	cantidad	de	egresos	hospitalarios	del	Seguro	Popular

/c.		Comprende:	intervenciones	quirurgicas,	partos	y	procedimientos		gineco	obstétricos	y	de	control	de	natalidad


Fuente: Sistema para la Gerencia de Informa ción en Prestación de Servicios de Salud. (ISEM)
El cálculo de la demanda de servicios en la zona de influencia se determinó con base en la siguiente fórmula:

Demanda de servicio = (Población objetivo/1000) * indicador de servicio
Tabla 7c. Indicadores por tipo de servicio de salud en el Estado de México
[image: image16.emf]


Servicios	
  de	
  Salud
Oferta	
  Estatal	
  de	
  
Servicios	
  2010	
  



Indicador	
  Estatal	
  de	
  
Servicios	
  por	
  mil	
  



habitantes
Fuente



Estudios	
  de	
  Laboratorio 17,163,747 2123.8 Indicadores	
  de	
  servicios	
  médicos	
  según	
  entidad	
  federativa,	
  SINAIS	
  2009
Estudios	
  de	
  Gabinete 2,451,964 303.4 ISEM,	
  Servicios	
  otorgados	
  2009
Consulta	
  General 15,077,880 1865.7 Indicadores	
  de	
  servicios	
  médicos	
  según	
  entidad	
  federátiva,	
  SINAIS	
  2009
Consulta	
  de	
  Especialidad/a 4,159,610 514.7 Indicadores	
  de	
  servicios	
  médicos	
  según	
  entidad	
  federátiva,	
  SINAIS	
  2009
Urgencias 1,300,333 160.9 Boletin	
  informativo	
  de	
  Servicios	
  Ambulatorios	
  SINAIS,	
  2009
Egresos	
  Hospitalarios/b 366,097 45.3 ISEM,	
  Servicios	
  otorgados	
  2010
Total	
  de	
  Cirugías/c 398,425 48.2 ISEM,	
  Servicios	
  otorgados	
  2010
/a.	
  Comprende:	
  consultas	
  gineco-­‐obstétricas,	
  pediátricas,	
  de	
  cirugía,	
  de	
  medicina	
  interna,	
  odontológica	
  	
  y	
  de	
  otras	
  especialidades.



/b.	
  	
  Comprende:	
  indicador	
  de	
  egresos	
  hospitalarios	
  por	
  entidad	
  federativa	
  y	
  cantidad	
  de	
  egresos	
  hospitalarios	
  del	
  Seguro	
  Popular



/c.	
  	
  Comprende:	
  intervenciones	
  quirurgicas,	
  partos	
  y	
  procedimientos	
  	
  gineco	
  obstétricos	
  y	
  de	
  control	
  de	
  natalidad



Indicador	
  estatal	
  de	
  servicios	
  por	
  cada	
  mil	
  habitantes	
  =
Total	
  de	
  servicios	
  otorgados	
  por	
  la	
  Secretaría	
  de	
  Salud	
  del	
  Estado	
  de	
  México	
  	
  en	
  2009	
  ó	
  	
  2010



	
  Población	
  total	
  2009	
  ó	
  2010	
  *	
  1000










Servicios	de	Salud

Oferta	Estatal	de	

Servicios	2010	

Indicador	Estatal	de	

Servicios	por	mil	

habitantes

Fuente

Estudios	de	Laboratorio 17,163,747 2123.8

Indicadores	de	servicios	médicos	según	entidad	federativa,	SINAIS	2009

Estudios	de	Gabinete 2,451,964 303.4

ISEM,	Servicios	otorgados	2009

Consulta	General 15,077,880 1865.7

Indicadores	de	servicios	médicos	según	entidad	federátiva,	SINAIS	2009

Consulta	de	Especialidad

/a

4,159,610 514.7

Indicadores	de	servicios	médicos	según	entidad	federátiva,	SINAIS	2009

Urgencias 1,300,333 160.9

Boletin	informativo	de	Servicios	Ambulatorios	SINAIS,	2009

Egresos	Hospitalarios

/b

366,097 45.3

ISEM,	Servicios	otorgados	2010

Total	de	Cirugías

/c

398,425 48.2

ISEM,	Servicios	otorgados	2010

/a.	Comprende:	consultas	gineco-obstétricas,	pediátricas,	de	cirugía,	de	medicina	interna,	odontológica		y	de	otras	especialidades.

/b.		Comprende:	indicador	de	egresos	hospitalarios	por	entidad	federativa	y	cantidad	de	egresos	hospitalarios	del	Seguro	Popular

/c.		Comprende:	intervenciones	quirurgicas,	partos	y	procedimientos		gineco	obstétricos	y	de	control	de	natalidad

Indicador	estatal	de	servicios	por	cada	mil	habitantes	=

Total	de	servicios	otorgados	por	la	Secretaría	de	Salud	del	Estado	de	México		en	2009	ó		2010

	Población	total	2009	ó	2010	*	1000


Interacción Oferta sin proyecto -Demanda

Analizando la interacción entre la oferta sin proyecto y la demanda para los diversos servicios en salud, las Tablas 8a a 8g muestran la capacidad del actual Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylán, de la Secretaría de Salud del Estado de México, donde actualmente se atiende la mayoría de la población objetivo para cada uno de dichos servicios a lo largo del horizonte de evaluación. Dichas tablas evidencian la diferencia entre lo ofrecido y lo demandado por parte de la población objetivo, la cual es notoriamente grande. Se muestra el comportamiento de 2012 a 2041, el horizonte de evaluación determinado para este proyecto, de acuerdo a la vida útil del inmueble realizarse. Se observa que, en la situación actual y en la situación actual optimizada, la capacidad de oferta nunca alcanzará a la demanda de servicios.

Los servicios que se analizaron fueron: Estudios de laboratorio, estudios de gabinete, egresos hospitalarios, consultas de especialidad, consultas generales y procedimientos quirúrgicos.
Tabla 8a-1.  Interacción oferta-demanda en la situación actual. Estudios de laboratorio
[image: image17.emf]


Año
Población	
  
objetivo



Demanda
Oferta	
  
actual



Déficit



2012 556,684 1,182,286 475,029 707,257
2013 561,973 1,193,518 475,029 718,489
2014 567,311 1,204,856 475,029 729,827
2015 572,701 1,216,302 475,029 741,273
2016 578,142 1,227,857 475,029 752,828
2017 583,634 1,239,522 475,029 764,493
2018 589,178 1,251,297 475,029 776,268
2019 594,776 1,263,184 475,029 788,155
2020 600,426 1,275,185 475,029 800,156
2021 606,130 1,287,299 475,029 812,270
2022 611,888 1,299,528 475,029 824,499
2023 617,701 1,311,874 475,029 836,845
2024 623,569 1,324,337 475,029 849,308
2025 629,493 1,336,918 475,029 861,889
2026 635,473 1,349,618 475,029 874,589
2027 641,510 1,362,440 475,029 887,411
2028 647,605 1,375,383 475,029 900,354
2029 653,757 1,388,449 475,029 913,420
2030 659,968 1,401,639 475,029 926,610
2031 666,237 1,414,955 475,029 939,926
2032 672,567 1,428,397 475,029 953,368
2033 678,956 1,441,967 475,029 966,938
2034 685,406 1,455,666 475,029 980,637
2035 691,917 1,469,494 475,029 994,465
2036 698,491 1,483,455 475,029 1,008,426
2037 705,126 1,497,547 475,029 1,022,518
2038 711,825 1,511,774 475,029 1,036,745
2039 718,587 1,526,136 475,029 1,051,107
2040 725,414 1,540,634 475,029 1,065,605
2041 732,305 1,555,270 475,029 1,080,241



Situación	
  actual










Año

Población	

objetivo

Demanda

Oferta	

actual

Déficit

2012 556,684 1,182,286 475,029 707,257

2013 561,973 1,193,518 475,029 718,489

2014 567,311 1,204,856 475,029 729,827

2015 572,701 1,216,302 475,029 741,273

2016 578,142 1,227,857 475,029 752,828

2017 583,634 1,239,522 475,029 764,493

2018 589,178 1,251,297 475,029 776,268

2019 594,776 1,263,184 475,029 788,155

2020 600,426 1,275,185 475,029 800,156

2021 606,130 1,287,299 475,029 812,270

2022 611,888 1,299,528 475,029 824,499

2023 617,701 1,311,874 475,029 836,845

2024 623,569 1,324,337 475,029 849,308

2025 629,493 1,336,918 475,029 861,889

2026 635,473 1,349,618 475,029 874,589

2027 641,510 1,362,440 475,029 887,411

2028 647,605 1,375,383 475,029 900,354

2029 653,757 1,388,449 475,029 913,420

2030 659,968 1,401,639 475,029 926,610

2031 666,237 1,414,955 475,029 939,926

2032 672,567 1,428,397 475,029 953,368

2033 678,956 1,441,967 475,029 966,938

2034 685,406 1,455,666 475,029 980,637

2035 691,917 1,469,494 475,029 994,465

2036 698,491 1,483,455 475,029 1,008,426

2037 705,126 1,497,547 475,029 1,022,518

2038 711,825 1,511,774 475,029 1,036,745

2039 718,587 1,526,136 475,029 1,051,107

2040 725,414 1,540,634 475,029 1,065,605

2041 732,305 1,555,270 475,029 1,080,241

Situación	actual


Tabla 8a-2.  Interacción oferta-demanda en la situación actual optimizada. Estudios de laboratorio
[image: image18.emf]


Año
Población	
  
objetivo



Demanda
Oferta	
  
actual



Incrementales	
  
por	
  



optimización



Oferta	
  actual	
  
optimizada	
  



total
Déficit



2012 556,684 1,182,286 475,029 71,254 546,283 636,002
2013 561,973 1,193,518 475,029 71,254 546,283 647,234
2014 567,311 1,204,856 475,029 71,254 546,283 658,573
2015 572,701 1,216,302 475,029 71,254 546,283 670,019
2016 578,142 1,227,857 475,029 71,254 546,283 681,574
2017 583,634 1,239,522 475,029 71,254 546,283 693,238
2018 589,178 1,251,297 475,029 71,254 546,283 705,014
2019 594,776 1,263,184 475,029 71,254 546,283 716,901
2020 600,426 1,275,185 475,029 71,254 546,283 728,901
2021 606,130 1,287,299 475,029 71,254 546,283 741,016
2022 611,888 1,299,528 475,029 71,254 546,283 753,245
2023 617,701 1,311,874 475,029 71,254 546,283 765,590
2024 623,569 1,324,337 475,029 71,254 546,283 778,053
2025 629,493 1,336,918 475,029 71,254 546,283 790,634
2026 635,473 1,349,618 475,029 71,254 546,283 803,335
2027 641,510 1,362,440 475,029 71,254 546,283 816,156
2028 647,605 1,375,383 475,029 71,254 546,283 829,100
2029 653,757 1,388,449 475,029 71,254 546,283 842,166
2030 659,968 1,401,639 475,029 71,254 546,283 855,356
2031 666,237 1,414,955 475,029 71,254 546,283 868,672
2032 672,567 1,428,397 475,029 71,254 546,283 882,114
2033 678,956 1,441,967 475,029 71,254 546,283 895,683
2034 685,406 1,455,666 475,029 71,254 546,283 909,382
2035 691,917 1,469,494 475,029 71,254 546,283 923,211
2036 698,491 1,483,455 475,029 71,254 546,283 937,171
2037 705,126 1,497,547 475,029 71,254 546,283 951,264
2038 711,825 1,511,774 475,029 71,254 546,283 965,491
2039 718,587 1,526,136 475,029 71,254 546,283 979,853
2040 725,414 1,540,634 475,029 71,254 546,283 994,351
2041 732,305 1,555,270 475,029 71,254 546,283 1,008,987



Situación	
  actual	
  optimizada










Año

Población	

objetivo

Demanda

Oferta	

actual

Incrementales	

por	

optimización

Oferta	actual	

optimizada	

total

Déficit

2012 556,684 1,182,286 475,029 71,254 546,283 636,002

2013 561,973 1,193,518 475,029 71,254 546,283 647,234

2014 567,311 1,204,856 475,029 71,254 546,283 658,573

2015 572,701 1,216,302 475,029 71,254 546,283 670,019

2016 578,142 1,227,857 475,029 71,254 546,283 681,574

2017 583,634 1,239,522 475,029 71,254 546,283 693,238

2018 589,178 1,251,297 475,029 71,254 546,283 705,014

2019 594,776 1,263,184 475,029 71,254 546,283 716,901

2020 600,426 1,275,185 475,029 71,254 546,283 728,901

2021 606,130 1,287,299 475,029 71,254 546,283 741,016

2022 611,888 1,299,528 475,029 71,254 546,283 753,245

2023 617,701 1,311,874 475,029 71,254 546,283 765,590

2024 623,569 1,324,337 475,029 71,254 546,283 778,053

2025 629,493 1,336,918 475,029 71,254 546,283 790,634

2026 635,473 1,349,618 475,029 71,254 546,283 803,335

2027 641,510 1,362,440 475,029 71,254 546,283 816,156

2028 647,605 1,375,383 475,029 71,254 546,283 829,100

2029 653,757 1,388,449 475,029 71,254 546,283 842,166

2030 659,968 1,401,639 475,029 71,254 546,283 855,356

2031 666,237 1,414,955 475,029 71,254 546,283 868,672

2032 672,567 1,428,397 475,029 71,254 546,283 882,114

2033 678,956 1,441,967 475,029 71,254 546,283 895,683

2034 685,406 1,455,666 475,029 71,254 546,283 909,382

2035 691,917 1,469,494 475,029 71,254 546,283 923,211

2036 698,491 1,483,455 475,029 71,254 546,283 937,171

2037 705,126 1,497,547 475,029 71,254 546,283 951,264

2038 711,825 1,511,774 475,029 71,254 546,283 965,491

2039 718,587 1,526,136 475,029 71,254 546,283 979,853

2040 725,414 1,540,634 475,029 71,254 546,283 994,351

2041 732,305 1,555,270 475,029 71,254 546,283 1,008,987

Situación	actual	optimizada


Tabla 8b-1.  Interacción oferta-demanda en la situación actual. Estudios de gabinete
[image: image19.emf]


Año
Población	
  
objetivo



Demanda
Oferta	
  
actual



Déficit



2012 556,684 168,898 13,615 155,283
2013 561,973 170,503 13,615 156,888
2014 567,311 172,122 13,615 158,507
2015 572,701 173,757 13,615 160,142
2016 578,142 175,408 13,615 161,793
2017 583,634 177,075 13,615 163,460
2018 589,178 178,757 13,615 165,142
2019 594,776 180,455 13,615 166,840
2020 600,426 182,169 13,615 168,554
2021 606,130 183,900 13,615 170,285
2022 611,888 185,647 13,615 172,032
2023 617,701 187,411 13,615 173,796
2024 623,569 189,191 13,615 175,576
2025 629,493 190,988 13,615 177,373
2026 635,473 192,803 13,615 179,188
2027 641,510 194,634 13,615 181,019
2028 647,605 196,483 13,615 182,868
2029 653,757 198,350 13,615 184,735
2030 659,968 200,234 13,615 186,619
2031 666,237 202,136 13,615 188,521
2032 672,567 204,057 13,615 190,442
2033 678,956 205,995 13,615 192,380
2034 685,406 207,952 13,615 194,337
2035 691,917 209,928 13,615 196,313
2036 698,491 211,922 13,615 198,307
2037 705,126 213,935 13,615 200,320
2038 711,825 215,968 13,615 202,353
2039 718,587 218,019 13,615 204,404
2040 725,414 220,091 13,615 206,476
2041 732,305 222,181 13,615 208,566



Situación	
  actual










Año

Población	

objetivo

Demanda

Oferta	

actual

Déficit

2012 556,684 168,898 13,615 155,283

2013 561,973 170,503 13,615 156,888

2014 567,311 172,122 13,615 158,507

2015 572,701 173,757 13,615 160,142

2016 578,142 175,408 13,615 161,793

2017 583,634 177,075 13,615 163,460

2018 589,178 178,757 13,615 165,142

2019 594,776 180,455 13,615 166,840

2020 600,426 182,169 13,615 168,554

2021 606,130 183,900 13,615 170,285

2022 611,888 185,647 13,615 172,032

2023 617,701 187,411 13,615 173,796

2024 623,569 189,191 13,615 175,576

2025 629,493 190,988 13,615 177,373

2026 635,473 192,803 13,615 179,188

2027 641,510 194,634 13,615 181,019

2028 647,605 196,483 13,615 182,868

2029 653,757 198,350 13,615 184,735

2030 659,968 200,234 13,615 186,619

2031 666,237 202,136 13,615 188,521

2032 672,567 204,057 13,615 190,442

2033 678,956 205,995 13,615 192,380

2034 685,406 207,952 13,615 194,337

2035 691,917 209,928 13,615 196,313

2036 698,491 211,922 13,615 198,307

2037 705,126 213,935 13,615 200,320

2038 711,825 215,968 13,615 202,353

2039 718,587 218,019 13,615 204,404

2040 725,414 220,091 13,615 206,476

2041 732,305 222,181 13,615 208,566

Situación	actual


Tabla 8b-2.  Interacción oferta-demanda en la situación actual optimizada. Estudios de laboratorio
[image: image20.emf]


Año
Población	
  
objetivo



Demanda
Oferta	
  
actual



Incrementales	
  
por	
  



optimización



Oferta	
  actual	
  
optimizada	
  total



Déficit



2012 556,684 168,898 13,615 2,042 15,657 153,241
2013 561,973 170,503 13,615 2,042 15,657 154,845
2014 567,311 172,122 13,615 2,042 15,657 156,465
2015 572,701 173,757 13,615 2,042 15,657 158,100
2016 578,142 175,408 13,615 2,042 15,657 159,751
2017 583,634 177,075 13,615 2,042 15,657 161,417
2018 589,178 178,757 13,615 2,042 15,657 163,099
2019 594,776 180,455 13,615 2,042 15,657 164,798
2020 600,426 182,169 13,615 2,042 15,657 166,512
2021 606,130 183,900 13,615 2,042 15,657 168,243
2022 611,888 185,647 13,615 2,042 15,657 169,990
2023 617,701 187,411 13,615 2,042 15,657 171,753
2024 623,569 189,191 13,615 2,042 15,657 173,534
2025 629,493 190,988 13,615 2,042 15,657 175,331
2026 635,473 192,803 13,615 2,042 15,657 177,145
2027 641,510 194,634 13,615 2,042 15,657 178,977
2028 647,605 196,483 13,615 2,042 15,657 180,826
2029 653,757 198,350 13,615 2,042 15,657 182,693
2030 659,968 200,234 13,615 2,042 15,657 184,577
2031 666,237 202,136 13,615 2,042 15,657 186,479
2032 672,567 204,057 13,615 2,042 15,657 188,399
2033 678,956 205,995 13,615 2,042 15,657 190,338
2034 685,406 207,952 13,615 2,042 15,657 192,295
2035 691,917 209,928 13,615 2,042 15,657 194,271
2036 698,491 211,922 13,615 2,042 15,657 196,265
2037 705,126 213,935 13,615 2,042 15,657 198,278
2038 711,825 215,968 13,615 2,042 15,657 200,310
2039 718,587 218,019 13,615 2,042 15,657 202,362
2040 725,414 220,091 13,615 2,042 15,657 204,433
2041 732,305 222,181 13,615 2,042 15,657 206,524










Año

Población	

objetivo

Demanda

Oferta	

actual

Incrementales	

por	

optimización

Oferta	actual	

optimizada	total

Déficit

2012 556,684 168,898 13,615 2,042 15,657 153,241

2013 561,973 170,503 13,615 2,042 15,657 154,845

2014 567,311 172,122 13,615 2,042 15,657 156,465

2015 572,701 173,757 13,615 2,042 15,657 158,100

2016 578,142 175,408 13,615 2,042 15,657 159,751

2017 583,634 177,075 13,615 2,042 15,657 161,417

2018 589,178 178,757 13,615 2,042 15,657 163,099

2019 594,776 180,455 13,615 2,042 15,657 164,798

2020 600,426 182,169 13,615 2,042 15,657 166,512

2021 606,130 183,900 13,615 2,042 15,657 168,243

2022 611,888 185,647 13,615 2,042 15,657 169,990

2023 617,701 187,411 13,615 2,042 15,657 171,753

2024 623,569 189,191 13,615 2,042 15,657 173,534

2025 629,493 190,988 13,615 2,042 15,657 175,331

2026 635,473 192,803 13,615 2,042 15,657 177,145

2027 641,510 194,634 13,615 2,042 15,657 178,977

2028 647,605 196,483 13,615 2,042 15,657 180,826

2029 653,757 198,350 13,615 2,042 15,657 182,693

2030 659,968 200,234 13,615 2,042 15,657 184,577

2031 666,237 202,136 13,615 2,042 15,657 186,479

2032 672,567 204,057 13,615 2,042 15,657 188,399

2033 678,956 205,995 13,615 2,042 15,657 190,338

2034 685,406 207,952 13,615 2,042 15,657 192,295

2035 691,917 209,928 13,615 2,042 15,657 194,271

2036 698,491 211,922 13,615 2,042 15,657 196,265

2037 705,126 213,935 13,615 2,042 15,657 198,278

2038 711,825 215,968 13,615 2,042 15,657 200,310

2039 718,587 218,019 13,615 2,042 15,657 202,362

2040 725,414 220,091 13,615 2,042 15,657 204,433

2041 732,305 222,181 13,615 2,042 15,657 206,524


Tabla 8c-1.  Interacción oferta-demanda en la situación actual. Consulta general

[image: image21.emf]


Año
Población	
  
objetivo



Demanda
Oferta	
  
actual



Déficit



2012 556,684 1,038,606 534,388 504,218
2013 561,973 1,048,472 534,388 514,084
2014 567,311 1,058,433 534,388 524,045
2015 572,701 1,068,488 534,388 534,100
2016 578,142 1,078,639 534,388 544,251
2017 583,634 1,088,886 534,388 554,498
2018 589,178 1,099,230 534,388 564,842
2019 594,776 1,109,673 534,388 575,285
2020 600,426 1,120,215 534,388 585,827
2021 606,130 1,130,857 534,388 596,469
2022 611,888 1,141,600 534,388 607,212
2023 617,701 1,152,445 534,388 618,057
2024 623,569 1,163,393 534,388 629,005
2025 629,493 1,174,446 534,388 640,058
2026 635,473 1,185,603 534,388 651,215
2027 641,510 1,196,866 534,388 662,478
2028 647,605 1,208,236 534,388 673,848
2029 653,757 1,219,714 534,388 685,326
2030 659,968 1,231,302 534,388 696,914
2031 666,237 1,242,999 534,388 708,611
2032 672,567 1,254,808 534,388 720,420
2033 678,956 1,266,728 534,388 732,340
2034 685,406 1,278,762 534,388 744,374
2035 691,917 1,290,910 534,388 756,522
2036 698,491 1,303,174 534,388 768,786
2037 705,126 1,315,554 534,388 781,166
2038 711,825 1,328,052 534,388 793,664
2039 718,587 1,340,669 534,388 806,281
2040 725,414 1,353,405 534,388 819,017
2041 732,305 1,366,262 534,388 831,874



Situación	
  actual










Año

Población	

objetivo

Demanda

Oferta	

actual

Déficit

2012 556,684 1,038,606 534,388 504,218

2013 561,973 1,048,472 534,388 514,084

2014 567,311 1,058,433 534,388 524,045

2015 572,701 1,068,488 534,388 534,100

2016 578,142 1,078,639 534,388 544,251

2017 583,634 1,088,886 534,388 554,498

2018 589,178 1,099,230 534,388 564,842

2019 594,776 1,109,673 534,388 575,285

2020 600,426 1,120,215 534,388 585,827

2021 606,130 1,130,857 534,388 596,469

2022 611,888 1,141,600 534,388 607,212

2023 617,701 1,152,445 534,388 618,057

2024 623,569 1,163,393 534,388 629,005

2025 629,493 1,174,446 534,388 640,058

2026 635,473 1,185,603 534,388 651,215

2027 641,510 1,196,866 534,388 662,478

2028 647,605 1,208,236 534,388 673,848

2029 653,757 1,219,714 534,388 685,326

2030 659,968 1,231,302 534,388 696,914

2031 666,237 1,242,999 534,388 708,611

2032 672,567 1,254,808 534,388 720,420

2033 678,956 1,266,728 534,388 732,340

2034 685,406 1,278,762 534,388 744,374

2035 691,917 1,290,910 534,388 756,522

2036 698,491 1,303,174 534,388 768,786

2037 705,126 1,315,554 534,388 781,166

2038 711,825 1,328,052 534,388 793,664

2039 718,587 1,340,669 534,388 806,281

2040 725,414 1,353,405 534,388 819,017

2041 732,305 1,366,262 534,388 831,874

Situación	actual


Tabla 8c-2.  Interacción oferta-demanda en la situación actual optimizada. Consulta general
[image: image22.emf]


Año
Población	
  
objetivo



Demanda
Oferta	
  
actual



Incrementales	
  
por	
  



optimización



Oferta	
  actual	
  
optimizada	
  



total
Déficit



2012 556,684 1,038,606 534,388 80,158 614,546 424,059
2013 561,973 1,048,472 534,388 80,158 614,546 433,926
2014 567,311 1,058,433 534,388 80,158 614,546 443,887
2015 572,701 1,068,488 534,388 80,158 614,546 453,942
2016 578,142 1,078,639 534,388 80,158 614,546 464,092
2017 583,634 1,088,886 534,388 80,158 614,546 474,340
2018 589,178 1,099,230 534,388 80,158 614,546 484,684
2019 594,776 1,109,673 534,388 80,158 614,546 495,127
2020 600,426 1,120,215 534,388 80,158 614,546 505,668
2021 606,130 1,130,857 534,388 80,158 614,546 516,311
2022 611,888 1,141,600 534,388 80,158 614,546 527,054
2023 617,701 1,152,445 534,388 80,158 614,546 537,899
2024 623,569 1,163,393 534,388 80,158 614,546 548,847
2025 629,493 1,174,446 534,388 80,158 614,546 559,899
2026 635,473 1,185,603 534,388 80,158 614,546 571,057
2027 641,510 1,196,866 534,388 80,158 614,546 582,320
2028 647,605 1,208,236 534,388 80,158 614,546 593,690
2029 653,757 1,219,714 534,388 80,158 614,546 605,168
2030 659,968 1,231,302 534,388 80,158 614,546 616,756
2031 666,237 1,242,999 534,388 80,158 614,546 628,453
2032 672,567 1,254,808 534,388 80,158 614,546 640,261
2033 678,956 1,266,728 534,388 80,158 614,546 652,182
2034 685,406 1,278,762 534,388 80,158 614,546 664,216
2035 691,917 1,290,910 534,388 80,158 614,546 676,364
2036 698,491 1,303,174 534,388 80,158 614,546 688,628
2037 705,126 1,315,554 534,388 80,158 614,546 701,008
2038 711,825 1,328,052 534,388 80,158 614,546 713,506
2039 718,587 1,340,669 534,388 80,158 614,546 726,122
2040 725,414 1,353,405 534,388 80,158 614,546 738,859
2041 732,305 1,366,262 534,388 80,158 614,546 751,716



Situación	
  actual	
  optimizada










Año

Población	

objetivo

Demanda

Oferta	

actual

Incrementales	

por	

optimización

Oferta	actual	

optimizada	

total

Déficit

2012 556,684 1,038,606 534,388 80,158 614,546 424,059

2013 561,973 1,048,472 534,388 80,158 614,546 433,926

2014 567,311 1,058,433 534,388 80,158 614,546 443,887

2015 572,701 1,068,488 534,388 80,158 614,546 453,942

2016 578,142 1,078,639 534,388 80,158 614,546 464,092

2017 583,634 1,088,886 534,388 80,158 614,546 474,340

2018 589,178 1,099,230 534,388 80,158 614,546 484,684

2019 594,776 1,109,673 534,388 80,158 614,546 495,127

2020 600,426 1,120,215 534,388 80,158 614,546 505,668

2021 606,130 1,130,857 534,388 80,158 614,546 516,311

2022 611,888 1,141,600 534,388 80,158 614,546 527,054

2023 617,701 1,152,445 534,388 80,158 614,546 537,899

2024 623,569 1,163,393 534,388 80,158 614,546 548,847

2025 629,493 1,174,446 534,388 80,158 614,546 559,899

2026 635,473 1,185,603 534,388 80,158 614,546 571,057

2027 641,510 1,196,866 534,388 80,158 614,546 582,320

2028 647,605 1,208,236 534,388 80,158 614,546 593,690

2029 653,757 1,219,714 534,388 80,158 614,546 605,168

2030 659,968 1,231,302 534,388 80,158 614,546 616,756

2031 666,237 1,242,999 534,388 80,158 614,546 628,453

2032 672,567 1,254,808 534,388 80,158 614,546 640,261

2033 678,956 1,266,728 534,388 80,158 614,546 652,182

2034 685,406 1,278,762 534,388 80,158 614,546 664,216

2035 691,917 1,290,910 534,388 80,158 614,546 676,364

2036 698,491 1,303,174 534,388 80,158 614,546 688,628

2037 705,126 1,315,554 534,388 80,158 614,546 701,008

2038 711,825 1,328,052 534,388 80,158 614,546 713,506

2039 718,587 1,340,669 534,388 80,158 614,546 726,122

2040 725,414 1,353,405 534,388 80,158 614,546 738,859

2041 732,305 1,366,262 534,388 80,158 614,546 751,716

Situación	actual	optimizada


Tabla 8d-1.  Interacción oferta-demanda en la situación actual. Consulta de especialidad

[image: image23.emf]


Año
Población	
  
objetivo



Demanda
Oferta	
  
actual



Déficit



2012 556,684 286,525 135,766 150,759
2013 561,973 289,247 135,766 153,481
2014 567,311 291,995 135,766 156,229
2015 572,701 294,769 135,766 159,003
2016 578,142 297,569 135,766 161,803
2017 583,634 300,396 135,766 164,630
2018 589,178 303,250 135,766 167,484
2019 594,776 306,131 135,766 170,365
2020 600,426 309,039 135,766 173,273
2021 606,130 311,975 135,766 176,209
2022 611,888 314,939 135,766 179,173
2023 617,701 317,931 135,766 182,165
2024 623,569 320,951 135,766 185,185
2025 629,493 324,000 135,766 188,234
2026 635,473 327,078 135,766 191,312
2027 641,510 330,185 135,766 194,419
2028 647,605 333,322 135,766 197,556
2029 653,757 336,489 135,766 200,723
2030 659,968 339,685 135,766 203,919
2031 666,237 342,912 135,766 207,146
2032 672,567 346,170 135,766 210,404
2033 678,956 349,459 135,766 213,693
2034 685,406 352,779 135,766 217,013
2035 691,917 356,130 135,766 220,364
2036 698,491 359,513 135,766 223,747
2037 705,126 362,929 135,766 227,163
2038 711,825 366,376 135,766 230,610
2039 718,587 369,857 135,766 234,091
2040 725,414 373,371 135,766 237,605
2041 732,305 376,918 135,766 241,152



Situación	
  actual










Año

Población	

objetivo

Demanda

Oferta	

actual

Déficit

2012 556,684 286,525 135,766 150,759

2013 561,973 289,247 135,766 153,481

2014 567,311 291,995 135,766 156,229

2015 572,701 294,769 135,766 159,003

2016 578,142 297,569 135,766 161,803

2017 583,634 300,396 135,766 164,630

2018 589,178 303,250 135,766 167,484

2019 594,776 306,131 135,766 170,365

2020 600,426 309,039 135,766 173,273

2021 606,130 311,975 135,766 176,209

2022 611,888 314,939 135,766 179,173

2023 617,701 317,931 135,766 182,165

2024 623,569 320,951 135,766 185,185

2025 629,493 324,000 135,766 188,234

2026 635,473 327,078 135,766 191,312

2027 641,510 330,185 135,766 194,419

2028 647,605 333,322 135,766 197,556

2029 653,757 336,489 135,766 200,723

2030 659,968 339,685 135,766 203,919

2031 666,237 342,912 135,766 207,146

2032 672,567 346,170 135,766 210,404

2033 678,956 349,459 135,766 213,693

2034 685,406 352,779 135,766 217,013

2035 691,917 356,130 135,766 220,364

2036 698,491 359,513 135,766 223,747

2037 705,126 362,929 135,766 227,163

2038 711,825 366,376 135,766 230,610

2039 718,587 369,857 135,766 234,091

2040 725,414 373,371 135,766 237,605

2041 732,305 376,918 135,766 241,152

Situación	actual


Tabla 8d-2.  Interacción oferta-demanda en la situación actual optimizada. Consulta de especialidad
[image: image24.emf]


Año
Población	
  
objetivo



Demanda
Oferta	
  
actual



Incrementales	
  
por	
  



optimización



Oferta	
  actual	
  
optimizada	
  



total
Déficit



2012 556,684 286,525 135,766 20,365 156,131 130,394
2013 561,973 289,247 135,766 20,365 156,131 133,116
2014 567,311 291,995 135,766 20,365 156,131 135,864
2015 572,701 294,769 135,766 20,365 156,131 138,638
2016 578,142 297,569 135,766 20,365 156,131 141,439
2017 583,634 300,396 135,766 20,365 156,131 144,265
2018 589,178 303,250 135,766 20,365 156,131 147,119
2019 594,776 306,131 135,766 20,365 156,131 150,000
2020 600,426 309,039 135,766 20,365 156,131 152,908
2021 606,130 311,975 135,766 20,365 156,131 155,844
2022 611,888 314,939 135,766 20,365 156,131 158,808
2023 617,701 317,931 135,766 20,365 156,131 161,800
2024 623,569 320,951 135,766 20,365 156,131 164,820
2025 629,493 324,000 135,766 20,365 156,131 167,869
2026 635,473 327,078 135,766 20,365 156,131 170,947
2027 641,510 330,185 135,766 20,365 156,131 174,055
2028 647,605 333,322 135,766 20,365 156,131 177,191
2029 653,757 336,489 135,766 20,365 156,131 180,358
2030 659,968 339,685 135,766 20,365 156,131 183,554
2031 666,237 342,912 135,766 20,365 156,131 186,781
2032 672,567 346,170 135,766 20,365 156,131 190,039
2033 678,956 349,459 135,766 20,365 156,131 193,328
2034 685,406 352,779 135,766 20,365 156,131 196,648
2035 691,917 356,130 135,766 20,365 156,131 199,999
2036 698,491 359,513 135,766 20,365 156,131 203,382
2037 705,126 362,929 135,766 20,365 156,131 206,798
2038 711,825 366,376 135,766 20,365 156,131 210,245
2039 718,587 369,857 135,766 20,365 156,131 213,726
2040 725,414 373,371 135,766 20,365 156,131 217,240
2041 732,305 376,918 135,766 20,365 156,131 220,787



Situación	
  actual	
  optimizada










Año

Población	

objetivo

Demanda

Oferta	

actual

Incrementales	

por	

optimización

Oferta	actual	

optimizada	

total

Déficit

2012 556,684 286,525 135,766 20,365 156,131 130,394

2013 561,973 289,247 135,766 20,365 156,131 133,116

2014 567,311 291,995 135,766 20,365 156,131 135,864

2015 572,701 294,769 135,766 20,365 156,131 138,638

2016 578,142 297,569 135,766 20,365 156,131 141,439

2017 583,634 300,396 135,766 20,365 156,131 144,265

2018 589,178 303,250 135,766 20,365 156,131 147,119

2019 594,776 306,131 135,766 20,365 156,131 150,000

2020 600,426 309,039 135,766 20,365 156,131 152,908

2021 606,130 311,975 135,766 20,365 156,131 155,844

2022 611,888 314,939 135,766 20,365 156,131 158,808

2023 617,701 317,931 135,766 20,365 156,131 161,800

2024 623,569 320,951 135,766 20,365 156,131 164,820

2025 629,493 324,000 135,766 20,365 156,131 167,869

2026 635,473 327,078 135,766 20,365 156,131 170,947

2027 641,510 330,185 135,766 20,365 156,131 174,055

2028 647,605 333,322 135,766 20,365 156,131 177,191

2029 653,757 336,489 135,766 20,365 156,131 180,358

2030 659,968 339,685 135,766 20,365 156,131 183,554

2031 666,237 342,912 135,766 20,365 156,131 186,781

2032 672,567 346,170 135,766 20,365 156,131 190,039

2033 678,956 349,459 135,766 20,365 156,131 193,328

2034 685,406 352,779 135,766 20,365 156,131 196,648

2035 691,917 356,130 135,766 20,365 156,131 199,999

2036 698,491 359,513 135,766 20,365 156,131 203,382

2037 705,126 362,929 135,766 20,365 156,131 206,798

2038 711,825 366,376 135,766 20,365 156,131 210,245

2039 718,587 369,857 135,766 20,365 156,131 213,726

2040 725,414 373,371 135,766 20,365 156,131 217,240

2041 732,305 376,918 135,766 20,365 156,131 220,787

Situación	actual	optimizada


Tabla 8e-1.  Interacción oferta-demanda en la situación actual. Consulta de urgencias

[image: image25.emf]


Año
Población	
  
objetivo



Demanda
Oferta	
  
actual



Déficit



2012 556,684 89,570 35,919 53,651
2013 561,973 90,421 35,919 54,502
2014 567,311 91,280 35,919 55,361
2015 572,701 92,148 35,919 56,229
2016 578,142 93,023 35,919 57,104
2017 583,634 93,907 35,919 57,988
2018 589,178 94,799 35,919 58,880
2019 594,776 95,699 35,919 59,780
2020 600,426 96,609 35,919 60,690
2021 606,130 97,526 35,919 61,607
2022 611,888 98,453 35,919 62,534
2023 617,701 99,388 35,919 63,469
2024 623,569 100,332 35,919 64,413
2025 629,493 101,285 35,919 65,366
2026 635,473 102,248 35,919 66,329
2027 641,510 103,219 35,919 67,300
2028 647,605 104,200 35,919 68,281
2029 653,757 105,190 35,919 69,271
2030 659,968 106,189 35,919 70,270
2031 666,237 107,198 35,919 71,279
2032 672,567 108,216 35,919 72,297
2033 678,956 109,244 35,919 73,325
2034 685,406 110,282 35,919 74,363
2035 691,917 111,330 35,919 75,411
2036 698,491 112,387 35,919 76,468
2037 705,126 113,455 35,919 77,536
2038 711,825 114,533 35,919 78,614
2039 718,587 115,621 35,919 79,702
2040 725,414 116,719 35,919 80,800
2041 732,305 117,828 35,919 81,909



Situación	
  actual










Año

Población	

objetivo

Demanda

Oferta	

actual

Déficit

2012 556,684 89,570 35,919 53,651

2013 561,973 90,421 35,919 54,502

2014 567,311 91,280 35,919 55,361

2015 572,701 92,148 35,919 56,229

2016 578,142 93,023 35,919 57,104

2017 583,634 93,907 35,919 57,988

2018 589,178 94,799 35,919 58,880

2019 594,776 95,699 35,919 59,780

2020 600,426 96,609 35,919 60,690

2021 606,130 97,526 35,919 61,607

2022 611,888 98,453 35,919 62,534

2023 617,701 99,388 35,919 63,469

2024 623,569 100,332 35,919 64,413

2025 629,493 101,285 35,919 65,366

2026 635,473 102,248 35,919 66,329

2027 641,510 103,219 35,919 67,300

2028 647,605 104,200 35,919 68,281

2029 653,757 105,190 35,919 69,271

2030 659,968 106,189 35,919 70,270

2031 666,237 107,198 35,919 71,279

2032 672,567 108,216 35,919 72,297

2033 678,956 109,244 35,919 73,325

2034 685,406 110,282 35,919 74,363

2035 691,917 111,330 35,919 75,411

2036 698,491 112,387 35,919 76,468

2037 705,126 113,455 35,919 77,536

2038 711,825 114,533 35,919 78,614

2039 718,587 115,621 35,919 79,702

2040 725,414 116,719 35,919 80,800

2041 732,305 117,828 35,919 81,909

Situación	actual


Tabla 8e-2.  Interacción oferta-demanda en la situación actual optimizada. Consulta de urgencias
[image: image26.emf]


Año
Población	
  
objetivo



Demanda
Oferta	
  
actual



Incrementales	
  
por	
  



optimización



Oferta	
  actual	
  
optimizada	
  



total
Déficit



2012 556,684 89,570 35,919 5,388 41,307 48,264
2013 561,973 90,421 35,919 5,388 41,307 49,115
2014 567,311 91,280 35,919 5,388 41,307 49,974
2015 572,701 92,148 35,919 5,388 41,307 50,841
2016 578,142 93,023 35,919 5,388 41,307 51,716
2017 583,634 93,907 35,919 5,388 41,307 52,600
2018 589,178 94,799 35,919 5,388 41,307 53,492
2019 594,776 95,699 35,919 5,388 41,307 54,393
2020 600,426 96,609 35,919 5,388 41,307 55,302
2021 606,130 97,526 35,919 5,388 41,307 56,219
2022 611,888 98,453 35,919 5,388 41,307 57,146
2023 617,701 99,388 35,919 5,388 41,307 58,081
2024 623,569 100,332 35,919 5,388 41,307 59,025
2025 629,493 101,285 35,919 5,388 41,307 59,979
2026 635,473 102,248 35,919 5,388 41,307 60,941
2027 641,510 103,219 35,919 5,388 41,307 61,912
2028 647,605 104,200 35,919 5,388 41,307 62,893
2029 653,757 105,190 35,919 5,388 41,307 63,883
2030 659,968 106,189 35,919 5,388 41,307 64,882
2031 666,237 107,198 35,919 5,388 41,307 65,891
2032 672,567 108,216 35,919 5,388 41,307 66,909
2033 678,956 109,244 35,919 5,388 41,307 67,937
2034 685,406 110,282 35,919 5,388 41,307 68,975
2035 691,917 111,330 35,919 5,388 41,307 70,023
2036 698,491 112,387 35,919 5,388 41,307 71,080
2037 705,126 113,455 35,919 5,388 41,307 72,148
2038 711,825 114,533 35,919 5,388 41,307 73,226
2039 718,587 115,621 35,919 5,388 41,307 74,314
2040 725,414 116,719 35,919 5,388 41,307 75,412
2041 732,305 117,828 35,919 5,388 41,307 76,521



Situación	
  actual	
  optimizada










Año

Población	

objetivo

Demanda

Oferta	

actual

Incrementales	

por	

optimización

Oferta	actual	

optimizada	

total

Déficit

2012 556,684 89,570 35,919 5,388 41,307 48,264

2013 561,973 90,421 35,919 5,388 41,307 49,115

2014 567,311 91,280 35,919 5,388 41,307 49,974

2015 572,701 92,148 35,919 5,388 41,307 50,841

2016 578,142 93,023 35,919 5,388 41,307 51,716

2017 583,634 93,907 35,919 5,388 41,307 52,600

2018 589,178 94,799 35,919 5,388 41,307 53,492

2019 594,776 95,699 35,919 5,388 41,307 54,393

2020 600,426 96,609 35,919 5,388 41,307 55,302

2021 606,130 97,526 35,919 5,388 41,307 56,219

2022 611,888 98,453 35,919 5,388 41,307 57,146

2023 617,701 99,388 35,919 5,388 41,307 58,081

2024 623,569 100,332 35,919 5,388 41,307 59,025

2025 629,493 101,285 35,919 5,388 41,307 59,979

2026 635,473 102,248 35,919 5,388 41,307 60,941

2027 641,510 103,219 35,919 5,388 41,307 61,912

2028 647,605 104,200 35,919 5,388 41,307 62,893

2029 653,757 105,190 35,919 5,388 41,307 63,883

2030 659,968 106,189 35,919 5,388 41,307 64,882

2031 666,237 107,198 35,919 5,388 41,307 65,891

2032 672,567 108,216 35,919 5,388 41,307 66,909

2033 678,956 109,244 35,919 5,388 41,307 67,937

2034 685,406 110,282 35,919 5,388 41,307 68,975

2035 691,917 111,330 35,919 5,388 41,307 70,023

2036 698,491 112,387 35,919 5,388 41,307 71,080

2037 705,126 113,455 35,919 5,388 41,307 72,148

2038 711,825 114,533 35,919 5,388 41,307 73,226

2039 718,587 115,621 35,919 5,388 41,307 74,314

2040 725,414 116,719 35,919 5,388 41,307 75,412

2041 732,305 117,828 35,919 5,388 41,307 76,521

Situación	actual	optimizada


Tabla 8f-1.  Interacción oferta-demanda en la situación actual. Egresos hospitalarios

[image: image27.emf]


Año
Población	
  
objetivo



Demanda
Oferta	
  
actual



Déficit



2012 556,684 16,534 9,415 7,119
2013 561,973 16,691 9,415 7,276
2014 567,311 16,849 9,415 7,434
2015 572,701 17,009 9,415 7,594
2016 578,142 17,171 9,415 7,756
2017 583,634 17,334 9,415 7,919
2018 589,178 17,499 9,415 8,084
2019 594,776 17,665 9,415 8,250
2020 600,426 17,833 9,415 8,418
2021 606,130 18,002 9,415 8,587
2022 611,888 18,173 9,415 8,758
2023 617,701 18,346 9,415 8,931
2024 623,569 18,520 9,415 9,105
2025 629,493 18,696 9,415 9,281
2026 635,473 18,874 9,415 9,459
2027 641,510 19,053 9,415 9,638
2028 647,605 19,234 9,415 9,819
2029 653,757 19,417 9,415 10,002
2030 659,968 19,601 9,415 10,186
2031 666,237 19,787 9,415 10,372
2032 672,567 19,975 9,415 10,560
2033 678,956 20,165 9,415 10,750
2034 685,406 20,357 9,415 10,942
2035 691,917 20,550 9,415 11,135
2036 698,491 20,745 9,415 11,330
2037 705,126 20,942 9,415 11,527
2038 711,825 21,141 9,415 11,726
2039 718,587 21,342 9,415 11,927
2040 725,414 21,545 9,415 12,130
2041 732,305 21,749 9,415 12,334



Situación	
  actual










Año

Población	

objetivo

Demanda

Oferta	

actual

Déficit

2012 556,684 16,534 9,415 7,119

2013 561,973 16,691 9,415 7,276

2014 567,311 16,849 9,415 7,434

2015 572,701 17,009 9,415 7,594

2016 578,142 17,171 9,415 7,756

2017 583,634 17,334 9,415 7,919

2018 589,178 17,499 9,415 8,084

2019 594,776 17,665 9,415 8,250

2020 600,426 17,833 9,415 8,418

2021 606,130 18,002 9,415 8,587

2022 611,888 18,173 9,415 8,758

2023 617,701 18,346 9,415 8,931

2024 623,569 18,520 9,415 9,105

2025 629,493 18,696 9,415 9,281

2026 635,473 18,874 9,415 9,459

2027 641,510 19,053 9,415 9,638

2028 647,605 19,234 9,415 9,819

2029 653,757 19,417 9,415 10,002

2030 659,968 19,601 9,415 10,186

2031 666,237 19,787 9,415 10,372

2032 672,567 19,975 9,415 10,560

2033 678,956 20,165 9,415 10,750

2034 685,406 20,357 9,415 10,942

2035 691,917 20,550 9,415 11,135

2036 698,491 20,745 9,415 11,330

2037 705,126 20,942 9,415 11,527

2038 711,825 21,141 9,415 11,726

2039 718,587 21,342 9,415 11,927

2040 725,414 21,545 9,415 12,130

2041 732,305 21,749 9,415 12,334

Situación	actual


Tabla 8f-2.  Interacción oferta-demanda en la situación actual optimizada. Egresos hospitalarios
[image: image28.emf]


Año
Población	
  
objetivo



Demanda
Oferta	
  
actual



Incrementales	
  
por	
  



optimización



Oferta	
  actual	
  
optimizada	
  



total
Déficit



2012 556,684 16,534 9,415 1,412 10,827 5,706
2013 561,973 16,691 9,415 1,412 10,827 5,863
2014 567,311 16,849 9,415 1,412 10,827 6,022
2015 572,701 17,009 9,415 1,412 10,827 6,182
2016 578,142 17,171 9,415 1,412 10,827 6,344
2017 583,634 17,334 9,415 1,412 10,827 6,507
2018 589,178 17,499 9,415 1,412 10,827 6,671
2019 594,776 17,665 9,415 1,412 10,827 6,838
2020 600,426 17,833 9,415 1,412 10,827 7,005
2021 606,130 18,002 9,415 1,412 10,827 7,175
2022 611,888 18,173 9,415 1,412 10,827 7,346
2023 617,701 18,346 9,415 1,412 10,827 7,518
2024 623,569 18,520 9,415 1,412 10,827 7,693
2025 629,493 18,696 9,415 1,412 10,827 7,869
2026 635,473 18,874 9,415 1,412 10,827 8,046
2027 641,510 19,053 9,415 1,412 10,827 8,226
2028 647,605 19,234 9,415 1,412 10,827 8,407
2029 653,757 19,417 9,415 1,412 10,827 8,589
2030 659,968 19,601 9,415 1,412 10,827 8,774
2031 666,237 19,787 9,415 1,412 10,827 8,960
2032 672,567 19,975 9,415 1,412 10,827 9,148
2033 678,956 20,165 9,415 1,412 10,827 9,338
2034 685,406 20,357 9,415 1,412 10,827 9,529
2035 691,917 20,550 9,415 1,412 10,827 9,723
2036 698,491 20,745 9,415 1,412 10,827 9,918
2037 705,126 20,942 9,415 1,412 10,827 10,115
2038 711,825 21,141 9,415 1,412 10,827 10,314
2039 718,587 21,342 9,415 1,412 10,827 10,515
2040 725,414 21,545 9,415 1,412 10,827 10,718
2041 732,305 21,749 9,415 1,412 10,827 10,922



Situación	
  actual	
  optimizada










Año

Población	

objetivo

Demanda

Oferta	

actual

Incrementales	

por	

optimización

Oferta	actual	

optimizada	

total

Déficit

2012 556,684 16,534 9,415 1,412 10,827 5,706

2013 561,973 16,691 9,415 1,412 10,827 5,863

2014 567,311 16,849 9,415 1,412 10,827 6,022

2015 572,701 17,009 9,415 1,412 10,827 6,182

2016 578,142 17,171 9,415 1,412 10,827 6,344

2017 583,634 17,334 9,415 1,412 10,827 6,507

2018 589,178 17,499 9,415 1,412 10,827 6,671

2019 594,776 17,665 9,415 1,412 10,827 6,838

2020 600,426 17,833 9,415 1,412 10,827 7,005

2021 606,130 18,002 9,415 1,412 10,827 7,175

2022 611,888 18,173 9,415 1,412 10,827 7,346

2023 617,701 18,346 9,415 1,412 10,827 7,518

2024 623,569 18,520 9,415 1,412 10,827 7,693

2025 629,493 18,696 9,415 1,412 10,827 7,869

2026 635,473 18,874 9,415 1,412 10,827 8,046

2027 641,510 19,053 9,415 1,412 10,827 8,226

2028 647,605 19,234 9,415 1,412 10,827 8,407

2029 653,757 19,417 9,415 1,412 10,827 8,589

2030 659,968 19,601 9,415 1,412 10,827 8,774

2031 666,237 19,787 9,415 1,412 10,827 8,960

2032 672,567 19,975 9,415 1,412 10,827 9,148

2033 678,956 20,165 9,415 1,412 10,827 9,338

2034 685,406 20,357 9,415 1,412 10,827 9,529

2035 691,917 20,550 9,415 1,412 10,827 9,723

2036 698,491 20,745 9,415 1,412 10,827 9,918

2037 705,126 20,942 9,415 1,412 10,827 10,115

2038 711,825 21,141 9,415 1,412 10,827 10,314

2039 718,587 21,342 9,415 1,412 10,827 10,515

2040 725,414 21,545 9,415 1,412 10,827 10,718

2041 732,305 21,749 9,415 1,412 10,827 10,922

Situación	actual	optimizada


Tabla 8g-1.  Interacción oferta-demanda en la situación actual. Total de cirugías

[image: image29.emf]


Año
Población	
  
objetivo



Demanda
Oferta	
  
actual



Déficit



2012 556,684 26,832 9,396 17,436
2013 561,973 27,087 9,396 17,691
2014 567,311 27,344 9,396 17,948
2015 572,701 27,604 9,396 18,208
2016 578,142 27,866 9,396 18,470
2017 583,634 28,131 9,396 18,735
2018 589,178 28,398 9,396 19,002
2019 594,776 28,668 9,396 19,272
2020 600,426 28,941 9,396 19,545
2021 606,130 29,215 9,396 19,819
2022 611,888 29,493 9,396 20,097
2023 617,701 29,773 9,396 20,377
2024 623,569 30,056 9,396 20,660
2025 629,493 30,342 9,396 20,946
2026 635,473 30,630 9,396 21,234
2027 641,510 30,921 9,396 21,525
2028 647,605 31,215 9,396 21,819
2029 653,757 31,511 9,396 22,115
2030 659,968 31,810 9,396 22,414
2031 666,237 32,113 9,396 22,717
2032 672,567 32,418 9,396 23,022
2033 678,956 32,726 9,396 23,330
2034 685,406 33,037 9,396 23,641
2035 691,917 33,350 9,396 23,954
2036 698,491 33,667 9,396 24,271
2037 705,126 33,987 9,396 24,591
2038 711,825 34,310 9,396 24,914
2039 718,587 34,636 9,396 25,240
2040 725,414 34,965 9,396 25,569
2041 732,305 35,297 9,396 25,901



Situación	
  actual










Año

Población	

objetivo

Demanda

Oferta	

actual

Déficit

2012 556,684 26,832 9,396 17,436

2013 561,973 27,087 9,396 17,691

2014 567,311 27,344 9,396 17,948

2015 572,701 27,604 9,396 18,208

2016 578,142 27,866 9,396 18,470

2017 583,634 28,131 9,396 18,735

2018 589,178 28,398 9,396 19,002

2019 594,776 28,668 9,396 19,272

2020 600,426 28,941 9,396 19,545

2021 606,130 29,215 9,396 19,819

2022 611,888 29,493 9,396 20,097

2023 617,701 29,773 9,396 20,377

2024 623,569 30,056 9,396 20,660

2025 629,493 30,342 9,396 20,946

2026 635,473 30,630 9,396 21,234

2027 641,510 30,921 9,396 21,525

2028 647,605 31,215 9,396 21,819

2029 653,757 31,511 9,396 22,115

2030 659,968 31,810 9,396 22,414

2031 666,237 32,113 9,396 22,717

2032 672,567 32,418 9,396 23,022

2033 678,956 32,726 9,396 23,330

2034 685,406 33,037 9,396 23,641

2035 691,917 33,350 9,396 23,954

2036 698,491 33,667 9,396 24,271

2037 705,126 33,987 9,396 24,591

2038 711,825 34,310 9,396 24,914

2039 718,587 34,636 9,396 25,240

2040 725,414 34,965 9,396 25,569

2041 732,305 35,297 9,396 25,901

Situación	actual


Tabla 8g-2.  Interacción oferta-demanda en la situación actual optimizada. Total de cirugías

[image: image30.emf]


Año
Población	
  
objetivo



Demanda
Oferta	
  
actual



Incrementales	
  
por	
  



optimización



Oferta	
  actual	
  
optimizada	
  



total
Déficit



2012 556,684 26,832 9,396 1,409 10,805 16,027
2013 561,973 27,087 9,396 1,409 10,805 16,282
2014 567,311 27,344 9,396 1,409 10,805 16,539
2015 572,701 27,604 9,396 1,409 10,805 16,799
2016 578,142 27,866 9,396 1,409 10,805 17,061
2017 583,634 28,131 9,396 1,409 10,805 17,326
2018 589,178 28,398 9,396 1,409 10,805 17,593
2019 594,776 28,668 9,396 1,409 10,805 17,863
2020 600,426 28,941 9,396 1,409 10,805 18,135
2021 606,130 29,215 9,396 1,409 10,805 18,410
2022 611,888 29,493 9,396 1,409 10,805 18,688
2023 617,701 29,773 9,396 1,409 10,805 18,968
2024 623,569 30,056 9,396 1,409 10,805 19,251
2025 629,493 30,342 9,396 1,409 10,805 19,536
2026 635,473 30,630 9,396 1,409 10,805 19,824
2027 641,510 30,921 9,396 1,409 10,805 20,115
2028 647,605 31,215 9,396 1,409 10,805 20,409
2029 653,757 31,511 9,396 1,409 10,805 20,706
2030 659,968 31,810 9,396 1,409 10,805 21,005
2031 666,237 32,113 9,396 1,409 10,805 21,307
2032 672,567 32,418 9,396 1,409 10,805 21,612
2033 678,956 32,726 9,396 1,409 10,805 21,920
2034 685,406 33,037 9,396 1,409 10,805 22,231
2035 691,917 33,350 9,396 1,409 10,805 22,545
2036 698,491 33,667 9,396 1,409 10,805 22,862
2037 705,126 33,987 9,396 1,409 10,805 23,182
2038 711,825 34,310 9,396 1,409 10,805 23,505
2039 718,587 34,636 9,396 1,409 10,805 23,831
2040 725,414 34,965 9,396 1,409 10,805 24,160
2041 732,305 35,297 9,396 1,409 10,805 24,492



Situación	
  actual	
  optimizada










Año

Población	

objetivo

Demanda

Oferta	

actual

Incrementales	

por	

optimización

Oferta	actual	

optimizada	

total

Déficit

2012 556,684 26,832 9,396 1,409 10,805 16,027

2013 561,973 27,087 9,396 1,409 10,805 16,282

2014 567,311 27,344 9,396 1,409 10,805 16,539

2015 572,701 27,604 9,396 1,409 10,805 16,799

2016 578,142 27,866 9,396 1,409 10,805 17,061

2017 583,634 28,131 9,396 1,409 10,805 17,326

2018 589,178 28,398 9,396 1,409 10,805 17,593

2019 594,776 28,668 9,396 1,409 10,805 17,863

2020 600,426 28,941 9,396 1,409 10,805 18,135

2021 606,130 29,215 9,396 1,409 10,805 18,410

2022 611,888 29,493 9,396 1,409 10,805 18,688

2023 617,701 29,773 9,396 1,409 10,805 18,968

2024 623,569 30,056 9,396 1,409 10,805 19,251

2025 629,493 30,342 9,396 1,409 10,805 19,536

2026 635,473 30,630 9,396 1,409 10,805 19,824

2027 641,510 30,921 9,396 1,409 10,805 20,115

2028 647,605 31,215 9,396 1,409 10,805 20,409

2029 653,757 31,511 9,396 1,409 10,805 20,706

2030 659,968 31,810 9,396 1,409 10,805 21,005

2031 666,237 32,113 9,396 1,409 10,805 21,307

2032 672,567 32,418 9,396 1,409 10,805 21,612

2033 678,956 32,726 9,396 1,409 10,805 21,920

2034 685,406 33,037 9,396 1,409 10,805 22,231

2035 691,917 33,350 9,396 1,409 10,805 22,545

2036 698,491 33,667 9,396 1,409 10,805 22,862

2037 705,126 33,987 9,396 1,409 10,805 23,182

2038 711,825 34,310 9,396 1,409 10,805 23,505

2039 718,587 34,636 9,396 1,409 10,805 23,831

2040 725,414 34,965 9,396 1,409 10,805 24,160

2041 732,305 35,297 9,396 1,409 10,805 24,492

Situación	actual	optimizada


d) Alternativas de solución

Alternativa A

En caso de no realizarse el proyecto, la solución viable para la problemática existente sería subrogar los servicios a otra unidad hospitalaria o clínica que cuente con las especialidades mencionadas en la Tabla 9, que presenta el promedio de costos para efectos de cálculo, extractado del Tabulador de Costos de uno de los Hospitales Generales de la Secretaría de Salud del Estado de México cercanos a la zona de influencia del proyecto, el H. G. Dr. Gustavo Baz Prada; el Tabulador de Costos para Pacientes No Derechohabientes del ISSSTE y el de un Hospital Privado (40% más alto que el ISSSTE).
Tabla 9.  Costos de tabuladores de servicios médicos
[image: image31.emf]


H.G.Gustavo	
  Baz	
  
Prada



ISSSTE
Clínica	
  u	
  



Hospital	
  privado
Costo	
  promedio



Estudios	
  de	
  Laboratorio 105 385 541 343.67
Estudios	
  de	
  Gabinete 295 721 1010 675.33
Consulta	
  General 105 472 660.80 412.60
Consulta	
  de	
  Especialidad	
  /a 125 850 1,190.00 721.67
Urgencias 165 750 1,050.00 655.00
Egresos	
  Hospitalarios/b 1,726 3,434 4,810.00 3,323.33
Total	
  de	
  Cirugías	
  /c 1,300 16,520 23,128.21 13,649.45
*	
  Información	
  ISEM	
  2009/2010



/a.	
  Comprende:	
  consultas	
  gineco-­‐obstétricas,	
  pediátricas,	
  de	
  cirugía,	
  de	
  medicina	
  interna,	
  odontológica	
  	
  y	
  de	
  otras	
  especialidades.
/b.	
  	
  Comprende:	
  indicador	
  de	
  egresos	
  hospitalarios	
  por	
  entidad	
  federativa	
  y	
  cantidad	
  de	
  egresos	
  hospitalarios	
  del	
  Seguro	
  Popular
/c.	
  	
  Comprende:	
  intervenciones	
  quirurgicas,	
  partos	
  y	
  procedimientos	
  	
  gineco	
  obstétricos	
  y	
  de	
  control	
  de	
  natalidad



Concepto
Hospital










H.G.Gustavo	Baz	

Prada

ISSSTE

Clínica	u	

Hospital	privado

Costo	promedio

Estudios	de	Laboratorio

105 385 541 343.67

Estudios	de	Gabinete

295 721 1010 675.33

Consulta	General

105 472 660.80 412.60

Consulta	de	Especialidad	/a

125 850 1,190.00 721.67

Urgencias

165 750 1,050.00 655.00

Egresos	Hospitalarios/b

1,726 3,434 4,810.00 3,323.33

Total	de	Cirugías	/c

1,300 16,520 23,128.21 13,649.45

*	Información	ISEM	2009/2010

/a.	Comprende:	consultas	gineco-obstétricas,	pediátricas,	de	cirugía,	de	medicina	interna,	odontológica		y	de	otras	especialidades.

/b.		Comprende:	indicador	de	egresos	hospitalarios	por	entidad	federativa	y	cantidad	de	egresos	hospitalarios	del	Seguro	Popular

/c.		Comprende:	intervenciones	quirurgicas,	partos	y	procedimientos		gineco	obstétricos	y	de	control	de	natalidad

Concepto

Hospital


Fuente de costos: http://salud.edomexico.gob.mx/

ISSSTE: Tabulador de cuotas de recuperación para pacientes No Derechohabientes del ISSSTE
La Tabla 10 muestra la cantidad de servicios a realizarse para 2012, el primer año de subrogación, en los rubros de consultas de especialidad, así como el número de partos naturales, cesáreas e intervenciones quirúrgicas llevadas a cabo en el mismo período en los distintos centros de atención a la población No Derechohabiente de la zona de influencia del proyecto.
Tabla 10.  Servicios a subrogarse durante 2012, (productividad propuesta)

[image: image32.emf]


Servicios	
  de	
  Salud
Cantidad	
  de	
  eventos	
  a	
  



subrogar
Costo	
  por	
  
concepto



Total	
  costos	
  de	
  
subrogación	
  por	
  



concepto



Estudios	
  de	
  Laboratorio 41,453 343.67 14,245,946
Estudios	
  de	
  Gabinete 10,363 675.33 6,998,614
Consulta	
  General 20,726 412.60 8,551,713
Consulta	
  de	
  Especialidad	
  /a 126,733 721.67 91,459,198
Urgencias 35,624 655.00 23,333,393
Egresos	
  Hospitalarios/b 11,376 3,323.33 37,805,686
Total	
  de	
  Cirugías	
  /c 8,636 13,649.45 117,876,679



Totales 254,911 300,271,228










Servicios	de	Salud

Cantidad	de	eventos	a	

subrogar

Costo	por	

concepto

Total	costos	de	

subrogación	por	

concepto

Estudios	de	Laboratorio

41,453 343.67 14,245,946

Estudios	de	Gabinete

10,363 675.33 6,998,614

Consulta	General

20,726 412.60 8,551,713

Consulta	de	Especialidad	/a

126,733 721.67 91,459,198

Urgencias

35,624 655.00 23,333,393

Egresos	Hospitalarios/b

11,376 3,323.33 37,805,686

Total	de	Cirugías	/c

8,636 13,649.45 117,876,679

Totales 254,911 300,271,228


La Tabla 11a muestra los costos resultantes de la subrogación de las consultas, cirugías y procedimientos no quirúrgicos desde 2012 hasta el término del horizonte de evaluación propuesto, de treinta  años, hasta 2041. Los costos de esta alternativa resultan muy altos comparados con la realización del proyecto. 
Tabla 11a.  Costos de subrogación de los servicios durante el 2012 y hasta 2041
(Productividad propuesta)
[image: image33.emf]


Año
Total	
  anual	
  de	
  costos	
  de	
  subrogación	
  de	
  



servicios	
  médicos



2012 300,271,228



2013 300,271,228



2014 300,271,228



2015 300,271,228



2016 300,271,228



2017 300,271,228



2018 300,271,228



2019 300,271,228



2020 300,271,228



2021 300,271,228



2022 300,271,228



2023 300,271,228



2024 300,271,228



2025 300,271,228



2026 300,271,228



2027 300,271,228



2028 300,271,228



2029 300,271,228



2030 300,271,228



2031 300,271,228



2032 300,271,228



2033 300,271,228



2034 300,271,228



2035 300,271,228



2036 300,271,228



2037 300,271,228



2038 300,271,228



2039 300,271,228



2040 300,271,228



2041 300,271,228



Total	
  de	
  costos	
  de	
  subrogación	
  de	
  servicios	
  
médicos	
  al	
  término	
  del	
  horizonte	
  de	
  



evaluación
9,008,136,852










Año

Total	anual	de	costos	de	subrogación	de	

servicios	médicos

2012

300,271,228

2013

300,271,228

2014

300,271,228

2015

300,271,228

2016

300,271,228

2017

300,271,228

2018

300,271,228

2019

300,271,228

2020

300,271,228

2021

300,271,228

2022

300,271,228

2023

300,271,228

2024

300,271,228

2025

300,271,228

2026

300,271,228

2027

300,271,228

2028

300,271,228

2029

300,271,228

2030

300,271,228

2031

300,271,228

2032

300,271,228

2033

300,271,228

2034

300,271,228

2035

300,271,228

2036

300,271,228

2037

300,271,228

2038

300,271,228

2039

300,271,228

2040

300,271,228

2041

300,271,228

Total	de	costos	de	subrogación	de	servicios	

médicos	al	término	del	horizonte	de	

evaluación

9,008,136,852


Costos de subrogación de consultas (ginecológicas y pediátricas) y cirugías de especialidad 

El costo total de la alternativa de subrogación de los servicios médicos requeridos por la población objetivo de la zona de influencia del proyecto, para el primer año impactaría en un total de $300’271,228 y al término del horizonte de evaluación del proyecto, 2041, alcanzaría la cantidad de $9,008’136,852.

Alternativa B
La alternativa B es la propia realización del proyecto, el cual tiene un costo de inversión de $382´000,000.00, correspondiendo $282´000,000.00 a los trabajos de obra relativos a la construcción y $100´000,000.00 a la adquisición de equipo y mobiliario médico y administrativo e instrumental médico-quirúrgico.

La Tabla 11b muestra la comparación entre las dos alternativas propuestas, subrogación y realización del proyecto.
Tabla 11b.  Comparación de costos de las alternativas en el horizonte de evaluación 
[image: image34.emf]


Concepto Costo	
   Diferencia %



Alternativa	
  A,	
  subrogación	
  de	
  servicios $9,008,136,852.13 $4,945,426,028.13 121.73%



Alternativa	
  B,	
  realización	
  del	
  programa



Comparación	
  entre	
  las	
  dos	
  alternativas,	
  A	
  y	
  B



$4,062,710,824.00










Concepto Costo	 Diferencia %

Alternativa	A,	subrogación	de	servicios $9,008,136,852.13 $4,945,426,028.13 121.73%

Alternativa	B,	realización	del	programa

Comparación	entre	las	dos	alternativas,	A	y	B

$4,062,710,824.00


Razones por las cuales el proyecto es la alternativa de solución más favorable para el Hospital

Por lo expuesto en el punto anterior, la alternativa de solución más favorable para la Secretaría de Salud del Estado de México, es la realización del proyecto, ya que con ello se resolverán los problemas de no atención a los pacientes sin seguridad social del municipio señalado anteriormente e incluso los aledaños, que acudirán al nosocomio y ofrece las mejores condiciones financieras y de impacto social, añadiendo valor a la infraestructura por sustituir, con una vida útil mínima esperada de treinta  años.
Riesgos asociados a la realización del proyecto

Existen riesgos que pueden presentarse durante la ejecución del proyecto, entre ellos cabe destacar los siguientes:

Riesgos de construcción:

· Que las obras no se concluyan en el tiempo planeado. 

· Que los costos de materiales y equipos se incrementen considerablemente por una posible devaluación.
Riesgos de operación:

· Que los costos de mantenimiento de equipos e instalaciones del hospital resulten más onerosos de lo previsto.

Riesgos financieros

· Que los recursos económicos para inversión del proyecto no sean autorizados.

· Que el tipo de cambio sufra variaciones considerables, (paridad del peso-dólar), respecto de los comportamientos observados.

Con la realización del proyecto, se pretende mejorar las condiciones de capacidad de atención del Instituto de servicios de salud del Estado de México, asegurando que la edificación resultante tendrá una vida útil de por lo menos treinta años y resultará beneficiada la población considerada de la zona de influencia, compuesta en su gran mayoría de personas de escasos recursos económicos, quienes acudirán a este nuevo hospital,  lo que asegura que no existirá sobreoferta en ningún momento.

Con la presentación de estos costos, se aprecia que la alternativa conveniente para la Institución es la de ejecutar el proyecto en su totalidad, ya que la problemática será abatida totalmente y el impacto social y económico redundará en beneficios inmediatos para la población enferma de bajos recursos, de la zona de influencia, en beneficio del país.
iii. Descripción del proyecto

a) Objetivo
El objetivo de este Proyecto, mismo que ha sido elaborado en apego a lo marcado por el Artículo 34, Fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es elevar el bienestar económico y social de acuerdo a los objetivos de eficiencia y equidad, así como contar con bienes inmuebles, mobiliario, equipo médico y de laboratorio en condiciones óptimas de operación para mejoría de los servicios de salud brindados a los pacientes de la zona de influencia, siempre manteniendo  un enfoque macroeconómico, utilizando precios sociales, ignorando las trasferencias internas correspondientes como impuestos, subsidios, etc.; considerando las necesidades meritorias, (defensa nacional, limpieza ambiental, seguridad urbana, salud, nivel cultural, etc.), con base al impacto redistributivo, el cual redundará en una atención con calidez y calidad a las personas y pacientes que requieren servicios de salud de esta Institución Mexiquense. 

b) Propósito
Mejorar las condiciones de atención a pacientes de escasos recursos económicos en las unidades médicas seleccionadas, para crecimiento de la institución y beneficio de la población de los municipios que se atenderán, en cumplimiento de los objetivos de la Secretaría de Salud del Estado de México y las metas del Gobierno Federal en el rubro salud.
c) Componentes

El proyecto propuesto en el presente estudio es la sustitución y equipamiento del Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylán, en un terreno de superficie total de 30,000 m2. El hospital contará con el mismo número de camas que el hospital por sustituir, es decir, 110 camas. Para llevar a cabo la correcta terminación de este proyecto de infraestructura social, se debe realizar los trabajos de obra requeridos en una superficie de 19,810 m2, según muestra la Tabla 12a. El costo destinado para la construcción del hospital a sustituir es igual a $282’000,000.
Tabla 12a.  Descripción del área del proyecto
[image: image35.emf]


Nivel Área m2



Planta	
  Baja 5,200



Primer	
  nivel 4,870



Segundo	
  nivel 4,870



Tercer	
  nivel 4,870



19,810



Hospital	
  General,	
  110	
  camas



Superficie	
  total	
  a	
  construir	
  en	
  m2










Nivel Área m

2

Planta	Baja 5,200

Primer	nivel 4,870

Segundo	nivel 4,870

Tercer	nivel 4,870

19,810

Hospital	General,	110	camas

Superficie	total	a	construir	en	m

2


Las Tablas 12b-1 y 12b-2 muestran el desglose de los costos del proyecto, así como el correspondiente a la construcción. Se considera todos los conceptos y costos que implica la realización del proyecto, desde el inicio hasta su culminación.
Tabla 12b-1.  Costos del proyecto
[image: image36.emf]Concepto % Importe

Dictámenes y peritajes 0.25% 705,000.00

Control topográfico 0.15% 423,000.00

Estudio de mecánica de suelos 0.28% 789,600.00

Dirección arquitectónica  1.50% 4,230,000.00

Director responsable de obra y corresponsables 0.50% 1,410,000.00

Licencias, permisos, manifiestos y otros 1.70% 4,794,000.00

Proyecto ejecutivo 5.00% 14,100,000.00

Supervisión en todas la etapas 2.50% 7,050,000.00

Residencia de obra 0.15% 423,000.00

Construcción 87.97% 248,075,400.00

 Total  100.00% 282,000,000


Tabla 12b-2.  Desglose de costos de la construcción
[image: image37.emf]


Concepto % Importe



Cimentaciones 10.00% 24,807,540



Drenajes 2.00% 4,961,508



Estructura 16.00% 39,692,064



Muros 4.50% 11,163,393



Pisos 8.00% 19,846,032



Azotea 2.50% 6,201,885



Aplanados 2.00% 4,961,508



Recubrimientos 6.00% 14,884,524



Instalación	
  Sanitaria 5.00% 12,403,770



Muebles	
  de	
  Baño 2.50% 6,201,885



Instalacion	
  Electrica 4.00% 9,923,016



Lámparas 2.50% 6,201,885



Herrería 8.00% 19,846,032



Carpintería 4.00% 9,923,016



Cerrajeria 1.00% 2,480,754



Vidrieria 4.00% 9,923,016



Yesería 2.50% 6,201,885



Píntura 3.50% 8,682,639



Instalaciones	
  especiales,	
  limpieza	
  y	
  varios 12.00% 29,769,048



	
  Total	
   100.00% 248,075,400










Concepto % Importe

Cimentaciones 10.00% 24,807,540

Drenajes 2.00% 4,961,508

Estructura 16.00% 39,692,064

Muros 4.50% 11,163,393

Pisos 8.00% 19,846,032

Azotea 2.50% 6,201,885

Aplanados 2.00% 4,961,508

Recubrimientos 6.00% 14,884,524

Instalación	Sanitaria 5.00% 12,403,770

Muebles	de	Baño 2.50% 6,201,885

Instalacion	Electrica 4.00% 9,923,016

Lámparas 2.50% 6,201,885

Herrería 8.00% 19,846,032

Carpintería 4.00% 9,923,016

Cerrajeria 1.00% 2,480,754

Vidrieria 4.00% 9,923,016

Yesería 2.50% 6,201,885

Píntura 3.50% 8,682,639

Instalaciones	especiales,	limpieza	y	varios 12.00% 29,769,048

	Total	 100.00% 248,075,400


Para poder realizar este proyecto, es indispensable desarrollar las áreas consideradas en las Tablas 12c a 12f.
Tabla 12c.  Descripción de áreas del proyecto (planta baja)
[image: image38.emf]


Áreas	
  a	
  construir Cantidad 	
  m2



Planta	
  Baja



Acceso 1 315



Acceso	
  Urgencias	
  Ambulancias 1 300



Almacén,	
  medicamentos	
  y	
  varios 1 100



Anatomía	
  Patológica 1 80



Archivo	
  clínico 1 120



Área	
  administrativa 1 160



Casa	
  de	
  Máquinas,	
  (calderas) 1 60



Central	
  de	
  equipos	
  y	
  esterilización	
  (Ceye) 1 120



Circulación 1 300



Consultorio	
  de	
  Medicina	
  General 6 120



Consultorio	
  de	
  Ginecologia	
  y	
  Obstetricia 4 80



Consultorio	
  de	
  Pediatría 4 80



Consultorio	
  de	
  Medicina	
  Interna 4 80



Consultorio	
  de	
  Otorrinolaringología 2 40



Consultorio	
  de	
  Gastroenterología 3 60



Consultorio	
  de	
  Cardiología 3 60



Consultorio	
  de	
  Oftalmología 3 60



Consultorio	
  de	
  Traumatología	
  y	
  Ortopedia 3 60



Consultorio	
  de	
  Urología 2 40



Consultorio	
  de	
  Salud	
  Reproductiva 3 60



Consultorio	
  de	
  Geriatría 2 40



Consultorio	
  de	
  Urgencias 4 80



Consultorio	
  de	
  Neurología 2 40



Consultorio	
  de	
  Nutrición 2 40



Consultorio	
  de	
  Reumatología 2 40



Consultorio	
  de	
  Psicología 3 60



Consultorio	
  de	
  Hematología 2 40



Consultorio	
  de	
  Odontología 3 60



Consultorio	
  de	
  Infectogía 2 40



Corredor 1 215










Áreas	a	construir Cantidad

	m

2

Planta	Baja

Acceso

1

315

Acceso	Urgencias	Ambulancias

1

300

Almacén,	medicamentos	y	varios

1

100

Anatomía	Patológica

1

80

Archivo	clínico

1

120

Área	administrativa

1

160

Casa	de	Máquinas,	(calderas)

1

60

Central	de	equipos	y	esterilización	(Ceye)

1

120

Circulación

1

300

Consultorio	de	Medicina	General

6

120

Consultorio	de	Ginecologia	y	Obstetricia

4

80

Consultorio	de	Pediatría

4

80

Consultorio	de	Medicina	Interna

4

80

Consultorio	de	Otorrinolaringología

2

40

Consultorio	de	Gastroenterología

3

60

Consultorio	de	Cardiología

3

60

Consultorio	de	Oftalmología

3

60

Consultorio	de	Traumatología	y	Ortopedia

3

60

Consultorio	de	Urología

2

40

Consultorio	de	Salud	Reproductiva

3

60

Consultorio	de	Geriatría

2

40

Consultorio	de	Urgencias

4

80

Consultorio	de	Neurología

2

40

Consultorio	de	Nutrición

2

40

Consultorio	de	Reumatología

2

40

Consultorio	de	Psicología

3

60

Consultorio	de	Hematología

2

40

Consultorio	de	Odontología

3

60

Consultorio	de	Infectogía

2

40

Corredor

1

215


Tabla 12c.  Descripción de áreas del proyecto, planta baja (cont.)
[image: image39.emf]


Áreas	
  a	
  construir Cantidad 	
  m2



Planta	
  Baja



Cuarto	
  de	
  guarda	
  de	
  material	
  de	
  limpieza 2 30



Cuartos	
  de	
  curaciones 1 30



Cubo	
  de	
  Elevador 1 50



Escaleras 2 100



Estación	
  de	
  enfermeras 1 100



Farmacia 1 60



Lavandería 1 60



Pasillo 1 200



Planta	
  de	
  tratamiento 1 70



Rampa	
  de	
  urgencias 1 80



Residencia	
  médica 1 80



Sala	
  de	
  autoclaves 1 36



Sala	
  de	
  descanso	
  médicos 1 120



Sala	
  de	
  espera	
  urgencias 1 100



Sala	
  de	
  juntas	
  administrativos 1 120



Sala	
  de	
  urgencias	
  médicas 1 150



Sanitarios	
  hombres	
  administrativos 1 50



Sanitarios	
  hombres	
  sala	
  de	
  espera	
  urgencias 1 50



Sanitarios	
  mujeres	
  administrativos 1 50



Sanitarios	
  mujeres	
  sala	
  de	
  espera	
  urgencias 1 50



Subdirección	
  de	
  Recursos	
  Financieros 1 70



Subdirección	
  de	
  Recursos	
  Materiales 1 70



Subdirección	
  de	
  Seguridad	
  y	
  Vigilancia 1 70



Subestación	
  eléctrica 1 150



Taller	
  de	
  Mantenimiento 1 100



Trabajo	
  social 1 80



Triaje 1 24



Vestíbulo	
   1 100



5,200Total	
  de	
  m2










Áreas	a	construir Cantidad

	m

2

Planta	Baja

Cuarto	de	guarda	de	material	de	limpieza

2

30

Cuartos	de	curaciones

1

30

Cubo	de	Elevador

1

50

Escaleras

2

100

Estación	de	enfermeras

1

100

Farmacia

1

60

Lavandería

1

60

Pasillo

1

200

Planta	de	tratamiento

1

70

Rampa	de	urgencias

1

80

Residencia	médica

1

80

Sala	de	autoclaves

1

36

Sala	de	descanso	médicos

1

120

Sala	de	espera	urgencias

1

100

Sala	de	juntas	administrativos

1

120

Sala	de	urgencias	médicas

1

150

Sanitarios	hombres	administrativos

1

50

Sanitarios	hombres	sala	de	espera	urgencias

1

50

Sanitarios	mujeres	administrativos

1

50

Sanitarios	mujeres	sala	de	espera	urgencias

1

50

Subdirección	de	Recursos	Financieros

1

70

Subdirección	de	Recursos	Materiales

1

70

Subdirección	de	Seguridad	y	Vigilancia

1

70

Subestación	eléctrica

1

150

Taller	de	Mantenimiento

1

100

Trabajo	social

1

80

Triaje

1

24

Vestíbulo	

1

100

5,200 Total	de	m

2


Tabla 12d.  Descripción de áreas del proyecto, (primer nivel)
[image: image40.emf]


Áreas	
  a	
  construir Cantidad 	
  m2



Primer	
  nivel



Almacén,	
  medicamentos	
  y	
  varios 2 120



Auditorio 1 250



Banco	
  de	
  sangre 1 85



Cámara	
  fría 1 85



Central	
  de	
  equipos	
  y	
  esterilización	
  (Ceye) 1 200



Circulación 1 240



Cocina 2 240



Control	
  de	
  Equipos 1 100



Corredor 1 300



Cuarto	
  de	
  choque 1 90



Cuarto	
  de	
  guarda	
  de	
  cómodos 2 100



Cuarto	
  de	
  guarda	
  de	
  material	
  de	
  limpieza 2 100



Cubo	
  de	
  Elevador 1 50



Departamento	
  de	
  Soporte	
  Técnico	
  y	
  Redes 1 120



Dirección	
  de	
  Enfermería 1 120



Dirección	
  de	
  Recursos	
  Financieros 1 120



Dirección	
  de	
  Recursos	
  Humanos 1 120



Dirección	
  de	
  Trabajo	
  Social 1 120



Dirección	
  General	
  Administrativa 1 120



Dirección	
  General	
  Médica 1 120



Escaleras 2 100



Estación	
  de	
  enfermeras 1 120



Imagenología 1 80



Jefe	
  de	
  consulta	
  externa 2 80



Laboratorio	
  de	
  análisis	
  clínicos 1 100



Pasillo 1 180



Rayos	
  x 1 160



Sala	
  de	
  descanso	
  médicos 2 80



Sala	
  de	
  Espera	
  Laboratorios	
  clínicos 1 60



Sala	
  de	
  Espera	
  Rayos	
  X 1 60



Sala	
  de	
  Espera	
  Direcciones 1 70



Sala	
  de	
  interpretación	
  y	
  manipulación	
  de	
  imágenes 1 40



Sala	
  de	
  juntas	
  médicos 1 130



Sanitarios	
  hombres	
  sala	
  de	
  espera	
  rayos	
  x 1 60



Sanitarios	
  mujeres	
  sala	
  de	
  espera	
  rayos	
  x 1 60



Sanitarios	
  hombres	
  personal	
  adiministrativo 1 60



Sanitarios	
  mujeres	
  personal	
  administrativo 1 60



Toma	
  de	
  muestras	
  ginecologicas 1 60



Toma	
  de	
  muestras	
  sanguineas 1 140



Trabajo	
  social 1 120



Vestíbulo	
   1 250



Total	
  de	
  m2 4,870










Áreas	a	construir Cantidad

	m

2

Primer	nivel

Almacén,	medicamentos	y	varios

2

120

Auditorio

1

250

Banco	de	sangre

1

85

Cámara	fría

1

85

Central	de	equipos	y	esterilización	(Ceye)

1

200

Circulación

1

240

Cocina

2

240

Control	de	Equipos

1

100

Corredor

1

300

Cuarto	de	choque

1

90

Cuarto	de	guarda	de	cómodos

2

100

Cuarto	de	guarda	de	material	de	limpieza

2

100

Cubo	de	Elevador

1

50

Departamento	de	Soporte	Técnico	y	Redes

1

120

Dirección	de	Enfermería

1

120

Dirección	de	Recursos	Financieros

1

120

Dirección	de	Recursos	Humanos

1

120

Dirección	de	Trabajo	Social

1

120

Dirección	General	Administrativa

1

120

Dirección	General	Médica

1

120

Escaleras

2

100

Estación	de	enfermeras

1

120

Imagenología

1

80

Jefe	de	consulta	externa

2

80

Laboratorio	de	análisis	clínicos

1

100

Pasillo

1

180

Rayos	x

1

160

Sala	de	descanso	médicos

2

80

Sala	de	Espera	Laboratorios	clínicos

1

60

Sala	de	Espera	Rayos	X

1

60

Sala	de	Espera	Direcciones

1

70

Sala	de	interpretación	y	manipulación	de	imágenes

1

40

Sala	de	juntas	médicos

1

130

Sanitarios	hombres	sala	de	espera	rayos	x

1

60

Sanitarios	mujeres	sala	de	espera	rayos	x

1

60

Sanitarios	hombres	personal	adiministrativo

1

60

Sanitarios	mujeres	personal	administrativo

1

60

Toma	de	muestras	ginecologicas

1

60

Toma	de	muestras	sanguineas

1

140

Trabajo	social

1

120

Vestíbulo	

1

250

Total	de	m

2

4,870


Tabla 12e.  Descripción de áreas del proyecto, (segundo nivel)

[image: image41.emf]


Áreas	
  a	
  construir Cantidad 	
  m2



Segundo	
  Nivel



Almacén,	
  medicamentos	
  y	
  varios 1 100



Áula	
  de	
  usos	
  múltiples 2 160



Áulas	
  de	
  enseñanza	
  enfermería 4 150



Áulas	
  de	
  enseñanza	
  médica 4 150



Baño	
  vestidores	
  hombres	
  pacientes 1 70



Baño	
  vestidores	
  mujeres	
  pacientes 1 70



Central	
  de	
  equipos	
  y	
  esterilización	
  (Ceye) 1 150



Circulación 1 250



Comedor	
  institucional 1 260



Comedor	
  pacientes 1 50



Control	
  de	
  Equipos 1 50



Corredor 1 300



Cuarto	
  de	
  guarda	
  de	
  material	
  de	
  limpieza 3 100



Cubo	
  de	
  Elevador 1 50



Cuneros	
  neonatales 1 180



Cuneros	
  patológicos 1 120



Escaleras 1 100



Estación	
  de	
  enfermeras 1 120



Hidratación	
  oral 1 20



Hospitalización	
  hombres 1 180



Hospitalización	
  mujeres 1 180



Hospitalización	
  pediatría 1 180



Jefe	
  de	
  hospitalización 1 50



Lavacómodos 2 70



Pasillo 1 180



Regaderas	
  personal	
  hombres 1 80



Regaderas	
  personal	
  mujeres 1 80



Sala	
  de	
  autoclaves 1 90



Sala	
  de	
  descanso	
  médicos 2 80



Sala	
  de	
  expulsión 2 80



Sala	
  de	
  juntas	
  administrativos 1 60



Sala	
  de	
  juntas	
  médicos 1 60



Sala	
  de	
  Mastografía 1 80



Sala	
  de	
  Terapia	
  Fïsica	
  de	
  Rehabilitación 1 60



Sala	
  de	
  ultrasonido 1 40



Sanitarios	
  y	
  regaderas	
  niños	
  encamados 1 50



Sanitarios	
  y	
  regaderas	
  hombres	
  encamados 1 60



Sanitarios	
  y	
  regaderas	
  mujeres	
  encamados 1 60



Sanitarios	
  y	
  regaderas	
  niñas	
  encamadas 1 50



Séptico 3 80



Taller	
  de	
  anestesia 1 60



Tamiz	
  pediátrico 1 60



Trabajo	
  social 1 60



Valoración	
  preoperatoria 1 70



Vestíbulo	
   1 200



Vestidores	
  regaderas	
  personal	
  hombres 1 60



Vestidores	
  regaderas	
  personal	
  mujeres 1 60



4,870Total	
  de	
  m2










Áreas	a	construir Cantidad

	m

2

Segundo	Nivel

Almacén,	medicamentos	y	varios

1

100

Áula	de	usos	múltiples

2

160

Áulas	de	enseñanza	enfermería

4

150

Áulas	de	enseñanza	médica

4

150

Baño	vestidores	hombres	pacientes

1

70

Baño	vestidores	mujeres	pacientes

1

70

Central	de	equipos	y	esterilización	(Ceye)

1

150

Circulación

1

250

Comedor	institucional

1

260

Comedor	pacientes

1

50

Control	de	Equipos

1

50

Corredor

1

300

Cuarto	de	guarda	de	material	de	limpieza

3

100

Cubo	de	Elevador

1

50

Cuneros	neonatales

1

180

Cuneros	patológicos

1

120

Escaleras

1

100

Estación	de	enfermeras

1

120

Hidratación	oral

1

20

Hospitalización	hombres

1

180

Hospitalización	mujeres

1

180

Hospitalización	pediatría

1

180

Jefe	de	hospitalización

1

50

Lavacómodos

2

70

Pasillo

1

180

Regaderas	personal	hombres

1

80

Regaderas	personal	mujeres

1

80

Sala	de	autoclaves

1

90

Sala	de	descanso	médicos

2

80

Sala	de	expulsión

2

80

Sala	de	juntas	administrativos

1

60

Sala	de	juntas	médicos

1

60

Sala	de	Mastografía

1

80

Sala	de	Terapia	Fïsica	de	Rehabilitación

1

60

Sala	de	ultrasonido

1

40

Sanitarios	y	regaderas	niños	encamados

1

50

Sanitarios	y	regaderas	hombres	encamados

1

60

Sanitarios	y	regaderas	mujeres	encamados

1

60

Sanitarios	y	regaderas	niñas	encamadas

1

50

Séptico

3

80

Taller	de	anestesia

1

60

Tamiz	pediátrico

1

60

Trabajo	social

1

60

Valoración	preoperatoria

1

70

Vestíbulo	

1

200

Vestidores	regaderas	personal	hombres

1

60

Vestidores	regaderas	personal	mujeres

1

60

4,870 Total	de	m

2


Tabla 12f.  Descripción de áreas del proyecto, (tercer nivel)
[image: image42.emf]


Áreas	
  a	
  construir Cantidad 	
  m2



Tercer	
  nivel



Almacén,	
  medicamentos	
  y	
  varios 1 140



Área	
  Blanca 2 90



Área	
  Gris 2 90



Casa	
  de	
  máquinas	
  elevador 1 50



Central	
  de	
  equipos	
  y	
  esterilización	
  (Ceye) 1 170



Central	
  de	
  oxígeno	
  y	
  gases	
  medicinales 1 80



Circulación 1 250



Cirugía	
  ambulatoria 1 110



Clínica	
  de	
  displasias 1 120



Control	
  de	
  Equipos 1 90



Corredor 1 350



Cuarto	
  de	
  guarda	
  de	
  material	
  de	
  limpieza 3 100



Cubo	
  de	
  Elevador 1 50



Escaleras 1 100



Estación	
  de	
  enfermeras 1 120



Hospitalización	
  hombres 1 180



Hospitalización	
  mujeres 1 180



Hospitalización	
  pediatricos 1 180



Labor	
  de	
  parto 1 90



Pasillo 1 360



Quirófano 4 200



Recuperación	
  postquirúrgica	
  hombres 2 100



Recuperación	
  postquirúrgica	
  mujeres 2 100



Recuperacion	
  postquirurgica	
  pediatricos 2 120



RPBI 1 90



Sala	
  de	
  descanso	
  médicos 2 100



Sala	
  de	
  monitores	
  CCTV 1 100



Sanitarios	
  pacientes	
  hombres 2 120



Sanitarios	
  pacientes	
  mujeres 2 120



Sanitarios	
  personal	
  hombres 2 120



Sanitarios	
  personal	
  mujeres 2 120



Taller	
  de	
  anestesia 1 80



Terapia	
  Intensiva 1 150



Vestíbulo	
   1 250



Vestidor	
  cirujanos	
  (hombres) 1 100



Vestidor	
  cirujanos	
  (mujeres) 1 100



4,870Total	
  de	
  m2










Áreas	a	construir Cantidad

	m

2

Tercer	nivel

Almacén,	medicamentos	y	varios

1

140

Área	Blanca

2

90

Área	Gris

2

90

Casa	de	máquinas	elevador

1

50

Central	de	equipos	y	esterilización	(Ceye)

1

170

Central	de	oxígeno	y	gases	medicinales

1

80

Circulación

1

250

Cirugía	ambulatoria

1

110

Clínica	de	displasias

1

120

Control	de	Equipos

1

90

Corredor

1

350

Cuarto	de	guarda	de	material	de	limpieza

3

100

Cubo	de	Elevador

1

50

Escaleras

1

100

Estación	de	enfermeras

1

120

Hospitalización	hombres

1

180

Hospitalización	mujeres

1

180

Hospitalización	pediatricos

1

180

Labor	de	parto

1

90

Pasillo

1

360

Quirófano

4

200

Recuperación	postquirúrgica	hombres

2

100

Recuperación	postquirúrgica	mujeres

2

100

Recuperacion	postquirurgica	pediatricos

2

120

RPBI

1

90

Sala	de	descanso	médicos

2

100

Sala	de	monitores	CCTV

1

100

Sanitarios	pacientes	hombres

2

120

Sanitarios	pacientes	mujeres

2

120

Sanitarios	personal	hombres

2

120

Sanitarios	personal	mujeres

2

120

Taller	de	anestesia

1

80

Terapia	Intensiva

1

150

Vestíbulo	

1

250

Vestidor	cirujanos	(hombres)

1

100

Vestidor	cirujanos	(mujeres)

1

100

4,870 Total	de	m

2


Los costos se determinan de acuerdo al criterio marcado por la Secretaría de Salud del Estado de México, mediante su Dirección de Obras.
Se contempla que a la terminación del proyecto, se cuente con una edificación nueva, lo que añadirá valor a la infraestructura de atención médica de la Institución. El número total resultante de la ejecución del proyecto es de 19,810 m2.
Se pretende también adquirir la cantidad de equipamiento necesario, (equipo y mobiliario médico y administrativo e instrumental quirúrgico), con un costo total de $100’000,000.00, para la operación del Hospital, según se ilustra en las Tablas 13a a 13d. Dichas tablas muestran los costos de adquisición del equipo requerido, los cuales fueron proporcionados por la Subdirección de Atención Médica del Instituto de Servicios de Salud del Estado de México, mismo que se extrae del Catálogo de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios, (CAMBS), del Estado de México, 2009. Cabe señalar que el equipamiento presupone la cantidad necesaria para la correcta operación de la unidad hospitalaria señalada.
Tabla 13a. Equipo médico requerido
[image: image43.emf]


Concepto Cantidad Costo	
   Total



Ambulancia	
  equipada	
  para	
  terapia	
  intensiva 2 $780,000.00 $1,560,000.00



Ambulancia	
  de	
  traslado 2 $650,000.00 $1,300,000.00



Aspirador	
  gástrico 2 $37,000.00 $74,000.00



Aspirador	
  para	
  ambulancia 4 $20,000.00 $80,000.00



Aspirador	
  portátil	
  de	
  succión	
  continua	
  y	
  regulable 6 $38,300.00 $229,800.00



Autoclave	
  de	
  vapor	
  autogenerado	
  de	
  alta	
  capacidad 3 $1,660,000.00 $4,980,000.00



Bascula	
  con	
  estadimetro 12 $4,500.00 $54,000.00



Bascula	
  pesabebés 5 $2,600.00 $13,000.00



Cama	
  para	
  hospitalización	
  adulto	
  mecánica 80 $47,000.00 $3,760,000.00



Cama	
  para	
  hospitalización	
  pediátrica 30 $54,000.00 $1,620,000.00



Cama	
  para	
  terapia	
  intensiva 20 $350,000.00 $7,000,000.00



Cama	
  para	
  terapia	
  intermedia 8 $220,000.00 $1,760,000.00



Campana	
  bacteriológica	
   4 $150,000.00 $600,000.00



Campana	
  de	
  flujo	
  laminar	
   3 $78,281.00 $234,843.00



Cardiotocógrafo 2 $70,000.00 $140,000.00



Carro	
  rojo	
  con	
  desfibrilador 4 $170,000.00 $680,000.00



Carro	
  rojo	
  con	
  equipo	
  completo 2 $180,000.00 $360,000.00



Colonoscopio 4 $287,000.00 $1,148,000.00



Colposcopio	
  simple 5 $280,000.00 $1,400,000.00



Compresor	
  de	
  aire	
  comprimido 1 $27,000.00 $27,000.00



Congelador	
  horizontal 4 $10,000.00 $40,000.00



Criostato 1 $400,000.00 $400,000.00



Cuna	
  de	
  calor	
  radiante	
  con	
  foto	
  terapia 4 $456,782.00 $1,827,128.00



Cuna	
  de	
  calor	
  radiante	
  sin	
  foto	
  terapia 1 $345,000.00 $345,000.00



Desfibrilador	
  de	
  ambulancia 4 $40,000.00 $160,000.00



Ecocardiógrafo 2 $1,200,000.00 $2,400,000.00



Electrocardiógrafo 2 $60,000.00 $120,000.00



Equipo	
  de	
  criocirugía	
  ginecológica 3 $104,000.00 $312,000.00



Esterilizador	
  dental	
  de	
  vapor	
  autogenerado 1 $40,600.00 $40,600.00



Estuche	
  de	
  diagnóstico 24 $10,785.00 $258,840.00



Fonodetector	
  doppler 1 $8,719.00 $8,719.00



Fonodetector	
  de	
  latidos	
  fetales 6 $8,719.00 $52,314.00



Foroptero 14 $60,000.00 $840,000.00



Horno	
  de	
  secado	
  de	
  material 4 $39,582.55 $158,330.20



Incubadora	
  neonatal 6 $350,513.00 $2,103,078.00



Incubadora	
  para	
  traslado	
  con	
  ventilador 3 $175,200.00 $525,600.00



Lámpara	
  de	
  diagnóstico	
  con	
  haz	
  dirigible 20 $16,676.00 $333,520.00



Lámpara	
  de	
  endidura 4 $65,300.00 $261,200.00



Lámpara	
  de	
  fototerapia 5 $70,000.00 $350,000.00



Lámpara	
  para	
  cirugía	
  de	
  emergencia	
  	
  portátil 13 $93,620.00 $1,217,060.00



Lámpara	
  de	
  quirófano 3 $281,000.00 $843,000.00



Lente	
  de	
  tres	
  espejos 6 $5,750.00 $34,500.00










Concepto Cantidad Costo	 Total

Ambulancia	equipada	para	terapia	intensiva 2 $780,000.00 $1,560,000.00

Ambulancia	de	traslado 2 $650,000.00 $1,300,000.00

Aspirador	gástrico 2 $37,000.00 $74,000.00

Aspirador	para	ambulancia 4 $20,000.00 $80,000.00

Aspirador	portátil	de	succión	continua	y	regulable 6 $38,300.00 $229,800.00

Autoclave	de	vapor	autogenerado	de	alta	capacidad 3 $1,660,000.00 $4,980,000.00

Bascula	con	estadimetro 12 $4,500.00 $54,000.00

Bascula	pesabebés 5 $2,600.00 $13,000.00

Cama	para	hospitalización	adulto	mecánica 80 $47,000.00 $3,760,000.00

Cama	para	hospitalización	pediátrica 30 $54,000.00 $1,620,000.00

Cama	para	terapia	intensiva 20 $350,000.00 $7,000,000.00

Cama	para	terapia	intermedia 8 $220,000.00 $1,760,000.00

Campana	bacteriológica	 4 $150,000.00 $600,000.00

Campana	de	flujo	laminar	 3 $78,281.00 $234,843.00

Cardiotocógrafo 2 $70,000.00 $140,000.00

Carro	rojo	con	desfibrilador 4 $170,000.00 $680,000.00

Carro	rojo	con	equipo	completo 2 $180,000.00 $360,000.00

Colonoscopio 4 $287,000.00 $1,148,000.00

Colposcopio	simple 5 $280,000.00 $1,400,000.00

Compresor	de	aire	comprimido 1 $27,000.00 $27,000.00

Congelador	horizontal 4 $10,000.00 $40,000.00

Criostato 1 $400,000.00 $400,000.00

Cuna	de	calor	radiante	con	foto	terapia 4 $456,782.00 $1,827,128.00

Cuna	de	calor	radiante	sin	foto	terapia 1 $345,000.00 $345,000.00

Desfibrilador	de	ambulancia 4 $40,000.00 $160,000.00

Ecocardiógrafo 2 $1,200,000.00 $2,400,000.00

Electrocardiógrafo 2 $60,000.00 $120,000.00

Equipo	de	criocirugía	ginecológica 3 $104,000.00 $312,000.00

Esterilizador	dental	de	vapor	autogenerado 1 $40,600.00 $40,600.00

Estuche	de	diagnóstico 24 $10,785.00 $258,840.00

Fonodetector	doppler 1 $8,719.00 $8,719.00

Fonodetector	de	latidos	fetales 6 $8,719.00 $52,314.00

Foroptero 14 $60,000.00 $840,000.00

Horno	de	secado	de	material 4 $39,582.55 $158,330.20

Incubadora	neonatal 6 $350,513.00 $2,103,078.00

Incubadora	para	traslado	con	ventilador 3 $175,200.00 $525,600.00

Lámpara	de	diagnóstico	con	haz	dirigible 20 $16,676.00 $333,520.00

Lámpara	de	endidura 4 $65,300.00 $261,200.00

Lámpara	de	fototerapia 5 $70,000.00 $350,000.00

Lámpara	para	cirugía	de	emergencia		portátil 13 $93,620.00 $1,217,060.00

Lámpara	de	quirófano 3 $281,000.00 $843,000.00

Lente	de	tres	espejos 6 $5,750.00 $34,500.00


Tabla 13a. Equipo médico requerido (cont.)
[image: image44.emf]


Concepto Cantidad Costo	
   Total



Máquina	
  de	
  anestesia	
  avanzada 1 $1,000,000.00 $1,000,000.00



Máquina	
  de	
  anestesia	
  	
  intermedia 3 $688,735.00 $2,066,205.00



Mastógrafo 1 $1,900,000.00 $1,900,000.00



Mesa	
  de	
  autopsia 2 $550,000.00 $1,100,000.00



Mesa	
  de	
  exploración	
  pediátrica 1 $2,608.00 $2,608.00



Mesa	
  de	
  exploración	
  universal 20 $5,450.00 $109,000.00



Mesa	
  de	
  expulsión 5 $300,000.00 $1,500,000.00



Mesa	
  quirúrgica	
  mecánica	
  universal 1 $365,000.00 $365,000.00



Mesa	
  quirúrgica	
  para	
  ortopedia 1 $720,000.00 $720,000.00



Microscopio	
  para	
  neurología 1 $3,000,000.00 $3,000,000.00



Microscopio	
  triocular	
  para	
  macrofotografía 1 $60,000.00 $60,000.00



Microtomo	
  para	
  cortes	
  en	
  parafina 1 $170,000.00 $170,000.00



Monitor	
  de	
  signos	
  vitales	
  básico 10 $87,780.00 $877,800.00



Monitor	
  de	
  signos	
  vitales	
  avanzado 8 $248,000.00 $1,984,000.00



Monitor	
  de	
  signos	
  vitales	
  de	
  traslado 1 $87,780.00 $87,780.00



Nebulizador 6 $70,000.00 $420,000.00



Negatoscopio	
  sencillo	
  de	
  pared 12 $1,207.50 $14,490.00



Negatoscopio	
  doble	
  de	
  pared 1 $2,242.60 $2,242.60



Oxímetro	
  de	
  pulso 12 $50,000.00 $600,000.00



Oxímetro	
  para	
  ambulancia 4 $20,000.00 $80,000.00



Pantalla	
  para	
  optotipos 4 $5,000.00 $20,000.00



Percutor	
  pulmonar	
  neumático	
   5 $5,000.00 $25,000.00



Rectosigmoidoscopio 4 $250,000.00 $1,000,000.00



Refrigerador	
  para	
  cadáver	
  dos	
  gavetas 4 $662,000.00 $2,648,000.00



Resucitador	
  manual	
  adulto 6 $3,860.00 $23,160.00



Resucitador	
  manual	
  neonatal 7 $2,079.00 $14,553.00



Resucitador	
  manual	
  pediátrico 7 $2,079.00 $14,553.00



Reveladora	
  automático	
  de	
  mediana/alta	
  capacidad 6 $218,000.00 $1,308,000.00



Sierra	
  corta	
  hueso 5 $100,000.00 $500,000.00



Sierra	
  corta	
  yeso 11 $65,000.00 $715,000.00



Sillón	
  de	
  valoración	
  inmediata 1 $70,000.00 $70,000.00



Tomógrafo	
  de	
  64	
  cortes 1 $16,000,000.00 $16,000,000.00



Ultrasonido	
  básico 1 $590,000.00 $590,000.00



Ultrasonido	
  doppler 1 $850,000.00 $850,000.00



Ultrasonido	
  transfontanelar 1 $1,100,000.00 $1,100,000.00



Unidad	
  de	
  refracción	
   4 $121,000.00 $484,000.00



Unidad	
  de	
  electrocirugía	
  para	
  endoscopía 1 $250,804.00 $250,804.00



Unidad	
  de	
  otorrinolaringología 1 $1,000,000.00 $1,000,000.00



Unidad	
  dental	
  completa 3 $138,000.00 $414,000.00



Unidad	
  electroquirúrgica 2 $250,804.00 $501,608.00



Unidad	
  oftalmológica 1 $402,500.00 $402,500.00



Unidad	
  radiológica	
  dental 3 $28,000.00 $84,000.00



Unidad	
  radiológica	
  portatil 2 $850,000.00 $1,700,000.00



Ventilador	
  de	
  ambulancia 5 $100,000.00 $500,000.00



Ventilador	
  de	
  alta	
  frecuencia 4 $781,643.40 $3,126,573.60



Ventilador	
  de	
  traslado 4 $100,000.00 $400,000.00



Ventilador	
  pediátrico/neonatal 3 $540,000.00 $1,620,000.00



$42,762,500.05 $91,072,409.40Totales










Concepto Cantidad Costo	 Total

Máquina	de	anestesia	avanzada 1 $1,000,000.00 $1,000,000.00

Máquina	de	anestesia		intermedia 3 $688,735.00 $2,066,205.00

Mastógrafo 1 $1,900,000.00 $1,900,000.00

Mesa	de	autopsia 2 $550,000.00 $1,100,000.00

Mesa	de	exploración	pediátrica 1 $2,608.00 $2,608.00

Mesa	de	exploración	universal 20 $5,450.00 $109,000.00

Mesa	de	expulsión 5 $300,000.00 $1,500,000.00

Mesa	quirúrgica	mecánica	universal 1 $365,000.00 $365,000.00

Mesa	quirúrgica	para	ortopedia 1 $720,000.00 $720,000.00

Microscopio	para	neurología 1 $3,000,000.00 $3,000,000.00

Microscopio	triocular	para	macrofotografía 1 $60,000.00 $60,000.00

Microtomo	para	cortes	en	parafina 1 $170,000.00 $170,000.00

Monitor	de	signos	vitales	básico 10 $87,780.00 $877,800.00

Monitor	de	signos	vitales	avanzado 8 $248,000.00 $1,984,000.00

Monitor	de	signos	vitales	de	traslado 1 $87,780.00 $87,780.00

Nebulizador 6 $70,000.00 $420,000.00

Negatoscopio	sencillo	de	pared 12 $1,207.50 $14,490.00

Negatoscopio	doble	de	pared 1 $2,242.60 $2,242.60

Oxímetro	de	pulso 12 $50,000.00 $600,000.00

Oxímetro	para	ambulancia 4 $20,000.00 $80,000.00

Pantalla	para	optotipos 4 $5,000.00 $20,000.00

Percutor	pulmonar	neumático	 5 $5,000.00 $25,000.00

Rectosigmoidoscopio 4 $250,000.00 $1,000,000.00

Refrigerador	para	cadáver	dos	gavetas 4 $662,000.00 $2,648,000.00

Resucitador	manual	adulto 6 $3,860.00 $23,160.00

Resucitador	manual	neonatal 7 $2,079.00 $14,553.00

Resucitador	manual	pediátrico 7 $2,079.00 $14,553.00

Reveladora	automático	de	mediana/alta	capacidad 6 $218,000.00 $1,308,000.00

Sierra	corta	hueso 5 $100,000.00 $500,000.00

Sierra	corta	yeso 11 $65,000.00 $715,000.00

Sillón	de	valoración	inmediata 1 $70,000.00 $70,000.00

Tomógrafo	de	64	cortes 1 $16,000,000.00 $16,000,000.00

Ultrasonido	básico 1 $590,000.00 $590,000.00

Ultrasonido	doppler 1 $850,000.00 $850,000.00

Ultrasonido	transfontanelar 1 $1,100,000.00 $1,100,000.00

Unidad	de	refracción	 4 $121,000.00 $484,000.00

Unidad	de	electrocirugía	para	endoscopía 1 $250,804.00 $250,804.00

Unidad	de	otorrinolaringología 1 $1,000,000.00 $1,000,000.00

Unidad	dental	completa 3 $138,000.00 $414,000.00

Unidad	electroquirúrgica 2 $250,804.00 $501,608.00

Unidad	oftalmológica 1 $402,500.00 $402,500.00

Unidad	radiológica	dental 3 $28,000.00 $84,000.00

Unidad	radiológica	portatil 2 $850,000.00 $1,700,000.00

Ventilador	de	ambulancia 5 $100,000.00 $500,000.00

Ventilador	de	alta	frecuencia 4 $781,643.40 $3,126,573.60

Ventilador	de	traslado 4 $100,000.00 $400,000.00

Ventilador	pediátrico/neonatal 3 $540,000.00 $1,620,000.00

$42,762,500.05 $91,072,409.40 Totales



Tabla 13b. Mobiliario médico requerido
[image: image45.emf]


Concepto Cantidad Costo	
   Total



Anaquel	
  guarda	
  cómodos 7 $6,785.00 $47,495.00
Anaquel	
  para	
  paquetes	
  esterilizados	
  y	
  pre-­‐esterilización 3 $11,040.00 $33,120.00
Anaquel	
  tipo	
  esqueleto	
  5	
  entrepaños 25 $2,860.00 $71,500.00
Anaquel	
  tipo	
  esqueleto	
  7	
  entrepaños 3 $3,690.00 $11,070.00
Aspirador	
  de	
  pared 45 $5,134.00 $231,030.00
Banca	
  para	
  regadera 1 $1,701.00 $1,701.00
Banca	
  para	
  vestidor 2 $700.00 $1,400.00
Banca	
  tándem	
  de	
  cuatro	
  lugares	
  metálica 20 $13,350.00 $267,000.00
Banqueta	
  de	
  altura 20 $632.50 $12,650.00
Baño	
  de	
  artesa 14 $27,110.00 $379,540.00
Biombo 4 $1,000.00 $4,000.00
Buro	
  clínico 8 $6,325.00 $50,600.00
Camilla	
  de	
  traslado 4 $53,000.00 $212,000.00
Carretilla	
  porta	
  bultos 8 $1,000.00 $8,000.00
Carro	
  cajonero	
  de	
  alto	
  impacto 3 $42,320.00 $126,960.00
Carro	
  cajonero	
  metálico 110 $3,000.00 $330,000.00
Carro	
  de	
  curaciones 3 $4,485.00 $13,455.00
Carro	
  de	
  ropa	
  limpia	
  metálico 4 $9,085.00 $36,340.00
Cepillera	
  para	
  uso	
  quirúrgico 2 $632.50 $1,265.00
Chasis	
  con	
  bastidor	
  metálico	
  para	
  toma	
  de	
  	
  placas	
  	
  14	
  x	
  14 3 $10,000.00 $30,000.00
Chasis	
  con	
  bastidor	
  metálico	
  para	
  toma	
  de	
  	
  placas	
  	
  14	
  x	
  17 2 $10,000.00 $20,000.00
Chasis	
  con	
  bastidor	
  metálico	
  para	
  toma	
  de	
  	
  placas	
  	
  8	
  x	
  10 4 $5,000.00 $20,000.00
Chasis	
  con	
  bastidor	
  metálico	
  para	
  toma	
  de	
  	
  placas	
  	
  9	
  x	
  12 10 $5,000.00 $50,000.00
Compresero 3 $20,000.00 $60,000.00
Cortina	
  plegable	
  antibacterial 60 $5,000.00 $300,000.00
Cubeta	
  y	
  porta	
  cubeta	
  de	
  patada	
   2 $724.50 $1,449.00










Concepto Cantidad Costo	 Total

Anaquel	guarda	cómodos 7

$6,785.00 $47,495.00

Anaquel	para	paquetes	esterilizados	y	pre-esterilización 3

$11,040.00 $33,120.00

Anaquel	tipo	esqueleto	5	entrepaños 25

$2,860.00 $71,500.00

Anaquel	tipo	esqueleto	7	entrepaños 3

$3,690.00 $11,070.00

Aspirador	de	pared 45

$5,134.00 $231,030.00

Banca	para	regadera 1

$1,701.00 $1,701.00

Banca	para	vestidor 2

$700.00 $1,400.00

Banca	tándem	de	cuatro	lugares	metálica 20

$13,350.00 $267,000.00

Banqueta	de	altura 20

$632.50 $12,650.00

Baño	de	artesa 14

$27,110.00 $379,540.00

Biombo 4

$1,000.00 $4,000.00

Buro	clínico 8

$6,325.00 $50,600.00

Camilla	de	traslado 4

$53,000.00 $212,000.00

Carretilla	porta	bultos 8

$1,000.00 $8,000.00

Carro	cajonero	de	alto	impacto 3

$42,320.00 $126,960.00

Carro	cajonero	metálico 110

$3,000.00 $330,000.00

Carro	de	curaciones 3

$4,485.00 $13,455.00

Carro	de	ropa	limpia	metálico 4

$9,085.00 $36,340.00

Cepillera	para	uso	quirúrgico 2

$632.50 $1,265.00

Chasis	con	bastidor	metálico	para	toma	de		placas		14	x	14 3

$10,000.00 $30,000.00

Chasis	con	bastidor	metálico	para	toma	de		placas		14	x	17 2

$10,000.00 $20,000.00

Chasis	con	bastidor	metálico	para	toma	de		placas		8	x	10 4

$5,000.00 $20,000.00

Chasis	con	bastidor	metálico	para	toma	de		placas		9	x	12 10

$5,000.00 $50,000.00

Compresero 3

$20,000.00 $60,000.00

Cortina	plegable	antibacterial 60

$5,000.00 $300,000.00

Cubeta	y	porta	cubeta	de	patada	 2

$724.50 $1,449.00


Tabla 13b. Mobiliario médico requerido (cont.)
[image: image46.emf]


Concepto Cantidad Costo	
   Total



Cuna	
  bacinete	
  con	
  cajonera 62 $7,500.00 $465,000.00



Diván	
  (chaise	
  launge) 2 $3,000.00 $6,000.00



Escalerilla	
  de	
  2	
  peldaños 8 $586.50 $4,692.00



Escritorio	
  chicos	
  con	
  	
  pedestal	
  derecho	
   15 $5,950.00 $89,250.00



Escritorio	
  chicos	
  con	
  	
  pedestal	
  izquierdo 1 $5,950.00 $5,950.00



Escritorio	
  médico 10 $4,100.00 $41,000.00



Flujometro	
  con	
  humidificador 35 $2,485.00 $86,975.00



Frigobar 2 $7,200.00 $14,400.00



Gabinete	
  de	
  acero	
  inoxidable	
  de	
  pared 8 $2,000.00 $16,000.00



Humidificadores 2 $1,000.00 $2,000.00



Jabonera	
  de	
  pedal	
  mecánica 45 $4,000.00 $180,000.00



Mandil	
  protector	
  emplomado 9 $4,000.00 $36,000.00



Marcador	
  de	
  películas 1 $42,000.00 $42,000.00



Mesa	
  alta	
  con	
  tarja	
  y	
  trampa	
  para	
  yeso	
  de	
  150	
  x	
  70	
  x	
  90	
  cm 2 $27,110.00 $54,220.00



Mesa	
  de	
  210	
  x	
  70	
  x	
  90	
  cm 3 $5,360.00 $16,080.00



Mesa	
  de	
  230	
  x	
  70	
  x	
  90	
  cm 18 $5,560.00 $100,080.00



Mesa	
  de	
  acero	
  inoxidable	
  con	
  cajonera	
  central	
  230	
  x	
  70x	
  90	
  cm 1 $5,560.00 $5,560.00



Mesa	
  de	
  acero	
  inoxidable	
  con	
  repisa	
  integrada	
  de	
  120	
  x	
  70	
  x	
  90	
  cm 10 $4,830.00 $48,300.00



Mesa	
  puente 50 $6,440.00 $322,000.00



Nebulizadores 6 $25,000.00 $150,000.00



Porta	
  lebrillo 11 $2,760.00 $30,360.00



Porta	
  mandil 31 $1,000.00 $31,000.00



Porta	
  venoclisis	
  rodable 10 $724.50 $7,245.00



Rack	
  para	
  chasis 10 $3,000.00 $30,000.00



Refrigerador	
  vertical	
  con	
  cuatro	
  medias	
  	
  puertas	
  	
  de	
  cristal	
  41	
  pies 8 $40,000.00 $320,000.00



Refrigerador	
  vertical	
  con	
  dos	
  puertas	
  de	
  cristal	
  25	
  pies 1 $35,000.00 $35,000.00



Refrigerador	
  vertical	
  con	
  una	
  puerta	
  de	
  cristal	
  16	
  pies 4 $30,000.00 $120,000.00



Reloj	
  eléctrico	
  para	
  quirófano 22 $4,278.00 $94,116.00



Silla	
  de	
  ruedas 6 $4,785.00 $28,710.00



Tablero	
  de	
  corcho 30 $1,050.00 $31,500.00



Tánico	
  doble 5 $2,800.00 $14,000.00



Tánico	
  sencillo 4 $2,070.00 $8,280.00



Termograficador 8 $10,000.00 $80,000.00



Termómetro	
  de	
  vástago 16 $3,000.00 $48,000.00



Tracción	
  lumbar 15 $20,000.00 $300,000.00



Vaso	
  contenedor 1 $1,000.00 $1,000.00



Vitrina	
  gabinete	
   3 $1,200.00 $3,600.00



Vitrina	
  gabinete	
  contra	
  muro 2 $1,420.00 $2,840.00



Vitrina	
  gabinete	
  doble	
  vista 2 $2,400.00 $4,800.00



$585,693.50 $5,196,533.00Totales










Concepto Cantidad Costo	 Total

Cuna	bacinete	con	cajonera 62 $7,500.00 $465,000.00

Diván	(chaise	launge) 2 $3,000.00 $6,000.00

Escalerilla	de	2	peldaños 8 $586.50 $4,692.00

Escritorio	chicos	con		pedestal	derecho	 15 $5,950.00 $89,250.00

Escritorio	chicos	con		pedestal	izquierdo 1 $5,950.00 $5,950.00

Escritorio	médico 10 $4,100.00 $41,000.00

Flujometro	con	humidificador 35 $2,485.00 $86,975.00

Frigobar 2 $7,200.00 $14,400.00

Gabinete	de	acero	inoxidable	de	pared 8 $2,000.00 $16,000.00

Humidificadores 2 $1,000.00 $2,000.00

Jabonera	de	pedal	mecánica 45 $4,000.00 $180,000.00

Mandil	protector	emplomado 9 $4,000.00 $36,000.00

Marcador	de	películas 1 $42,000.00 $42,000.00

Mesa	alta	con	tarja	y	trampa	para	yeso	de	150	x	70	x	90	cm 2 $27,110.00 $54,220.00

Mesa	de	210	x	70	x	90	cm 3 $5,360.00 $16,080.00

Mesa	de	230	x	70	x	90	cm 18 $5,560.00 $100,080.00

Mesa	de	acero	inoxidable	con	cajonera	central	230	x	70x	90	cm 1 $5,560.00 $5,560.00

Mesa	de	acero	inoxidable	con	repisa	integrada	de	120	x	70	x	90	cm 10 $4,830.00 $48,300.00

Mesa	puente 50 $6,440.00 $322,000.00

Nebulizadores 6 $25,000.00 $150,000.00

Porta	lebrillo 11 $2,760.00 $30,360.00

Porta	mandil 31 $1,000.00 $31,000.00

Porta	venoclisis	rodable 10 $724.50 $7,245.00

Rack	para	chasis 10 $3,000.00 $30,000.00

Refrigerador	vertical	con	cuatro	medias		puertas		de	cristal	41	pies 8 $40,000.00 $320,000.00

Refrigerador	vertical	con	dos	puertas	de	cristal	25	pies 1 $35,000.00 $35,000.00

Refrigerador	vertical	con	una	puerta	de	cristal	16	pies 4 $30,000.00 $120,000.00

Reloj	eléctrico	para	quirófano 22 $4,278.00 $94,116.00

Silla	de	ruedas 6 $4,785.00 $28,710.00

Tablero	de	corcho 30 $1,050.00 $31,500.00

Tánico	doble 5 $2,800.00 $14,000.00

Tánico	sencillo 4 $2,070.00 $8,280.00

Termograficador 8 $10,000.00 $80,000.00

Termómetro	de	vástago 16 $3,000.00 $48,000.00

Tracción	lumbar 15 $20,000.00 $300,000.00

Vaso	contenedor 1 $1,000.00 $1,000.00

Vitrina	gabinete	 3 $1,200.00 $3,600.00

Vitrina	gabinete	contra	muro 2 $1,420.00 $2,840.00

Vitrina	gabinete	doble	vista 2 $2,400.00 $4,800.00

$585,693.50 $5,196,533.00 Totales

 

Tabla 13c. Mobiliario administrativo requerido
[image: image47.emf]


Concepto Cantidad Costo	
   Total



Archivero	
  metálico	
  con	
  cuatro	
  gavetas	
   14 $4,580.00 $64,120.00



Archivero	
  metálico	
  con	
  tres	
  gavetas 8 $4,100.00 $32,800.00



Archivero	
  metálico	
  con	
  tres	
  gavetas	
  con	
  caja	
  fuerte 2 $6,450.00 $12,900.00



Banco	
  giratorio	
   2 $1,667.50 $3,335.00



Banco	
  giratorio	
  con	
  respaldo 11 $1,955.00 $21,505.00



Bote	
  de	
  basura	
  tipo	
  campana	
  (municipal) 1 $1,138.10 $1,138.10



Cañón	
  proyector 9 $23,000.00 $207,000.00



Carpeta	
  porta	
  expedientes 10 $911.00 $9,110.00



Carro	
  para	
  supermercado 2 $5,940.00 $11,880.00



Carro	
  porta	
  expedientes 3 $2,875.00 $8,625.00



DVD 5 $1,480.00 $7,400.00



Escritorio	
  ejecutivo 3 $7,560.00 $22,680.00



Escritorio	
  grande	
  con	
  pedestal	
  derecho 8 $5,950.00 $47,600.00



Escritorio	
  grande	
  con	
  pedestal	
  izquierdo 10 $5,950.00 $59,500.00



Horno	
  de	
  microondas 1 $2,980.00 $2,980.00



Lámpara	
  de	
  chicote 3 $632.50 $1,897.50



Lámpara	
  de	
  mano 1 $600.00 $600.00



Librero 3 $2,800.00 $8,400.00



Locker	
  doble 2 $2,350.00 $4,700.00



Máquina	
  de	
  escribir	
  mecánica 34 $7,568.00 $257,312.00



Pantalla	
  retráctil 1 $6,000.00 $6,000.00



Portarotafolio	
  con	
  pizarrón 6 $5,790.00 $34,740.00



Reloj	
  de	
  pared 1 $600.00 $600.00



Silla	
  apilable 17 $750.00 $12,750.00



Sillón	
  fijo	
  dos	
  lugares 55 $4,380.00 $240,900.00



Sillón	
  fijo	
  dos	
  lugares	
  con	
  descansabrazos 6 $4,380.00 $26,280.00



Sillón	
  fijo	
  un	
  lugar 4 $3,500.00 $14,000.00



Televisión	
  	
  a	
  color	
  32	
  pulgadas 2 $5,000.00 $10,000.00



$120,887.10 $1,130,752.60Totales










Concepto Cantidad Costo	 Total

Archivero	metálico	con	cuatro	gavetas	 14 $4,580.00 $64,120.00

Archivero	metálico	con	tres	gavetas 8 $4,100.00 $32,800.00

Archivero	metálico	con	tres	gavetas	con	caja	fuerte 2 $6,450.00 $12,900.00

Banco	giratorio	 2 $1,667.50 $3,335.00

Banco	giratorio	con	respaldo 11 $1,955.00 $21,505.00

Bote	de	basura	tipo	campana	(municipal) 1 $1,138.10 $1,138.10

Cañón	proyector 9 $23,000.00 $207,000.00

Carpeta	porta	expedientes 10 $911.00 $9,110.00

Carro	para	supermercado 2 $5,940.00 $11,880.00

Carro	porta	expedientes 3 $2,875.00 $8,625.00

DVD 5 $1,480.00 $7,400.00

Escritorio	ejecutivo 3 $7,560.00 $22,680.00

Escritorio	grande	con	pedestal	derecho 8 $5,950.00 $47,600.00

Escritorio	grande	con	pedestal	izquierdo 10 $5,950.00 $59,500.00

Horno	de	microondas 1 $2,980.00 $2,980.00

Lámpara	de	chicote 3 $632.50 $1,897.50

Lámpara	de	mano 1 $600.00 $600.00

Librero 3 $2,800.00 $8,400.00

Locker	doble 2 $2,350.00 $4,700.00

Máquina	de	escribir	mecánica 34 $7,568.00 $257,312.00

Pantalla	retráctil 1 $6,000.00 $6,000.00

Portarotafolio	con	pizarrón 6 $5,790.00 $34,740.00

Reloj	de	pared 1 $600.00 $600.00

Silla	apilable 17 $750.00 $12,750.00

Sillón	fijo	dos	lugares 55 $4,380.00 $240,900.00

Sillón	fijo	dos	lugares	con	descansabrazos 6 $4,380.00 $26,280.00

Sillón	fijo	un	lugar 4 $3,500.00 $14,000.00

Televisión		a	color	32	pulgadas 2 $5,000.00 $10,000.00

$120,887.10 $1,130,752.60 Totales


Tabla 13d. Instrumental quirúrgico requerido
[image: image48.emf]


Concepto Cantidad Costo	
   Total



Alcoholera 67 $820.50 $54,973.50



Bandeja	
  de	
  acero	
  inoxidable	
  mediana 2 $1,200.00 $2,400.00



Bandeja	
  para	
  instrumental 1 $1,200.00 $1,200.00



Bote	
  para	
  gasas	
   7 $350.00 $2,450.00



Budinera	
  mediana 11 $460.00 $5,060.00



Caja	
  de	
  doyan	
   8 $850.50 $6,804.00



Cánula	
  de	
  ferguson	
  n°	
  8 3 $187.00 $561.00



Cánula	
  yankauer	
  27	
  cm 10 $220.00 $2,200.00



Cómodo	
  adulto	
  de	
  acero	
  inoxidable 20 $968.00 $19,360.00



Cómodo	
  pediátrico 21 $968.00 $20,328.00



Contenedor	
  para	
  soluciones	
  desinfectantes	
   30 $1,200.00 $36,000.00



Cuchara	
  para	
  hidratación	
  oral	
  grande 50 $150.00 $7,500.00



Cuchara	
  para	
  hidratación	
  oral	
  sopera 101 $30.00 $3,030.00



Charola	
  con	
  tapa 3 $3,220.00 $9,660.00



Equipo	
  de	
  tiroides	
   1 $60,000.00 $60,000.00



Espejo	
  vaginal	
  chico 10 $375.50 $3,755.00



Espejo	
  vaginal	
  grande 20 $396.50 $7,930.00



Espejo	
  vaginal	
  mediano 20 $358.50 $7,170.00



Estetoscopio	
  cápsula	
  doble 50 $435.00 $21,750.00



Estetoscopio	
  cápsula	
  sencilla 60 $350.00 $21,000.00



Estetoscopio	
  de	
  pinard 20 $280.00 $5,600.00



Estuche	
  de	
  laringoscopía	
  	
  adulto 2 $18,250.00 $36,500.00



Estuche	
  de	
  laringoscopía	
  neonatal 5 $16,259.00 $81,295.00



Estuche	
  de	
  laringoscopía	
  pediátrico 3 $15,246.00 $45,738.00



Jarra	
  para	
  hidratación	
  oral	
  1	
  litro 10 $300.00 $3,000.00



Juego	
  de	
  separadores	
  farabeuf	
  15	
  cm 6 $90.00 $540.00



Lebrillo 15 $115.00 $1,725.00



Mango	
  para	
  bisturí	
  numero	
  3	
  con	
  escala 15 $54.00 $810.00



Mango	
  para	
  bisturí	
  numero	
  4	
  corto 10 $40.00 $400.00



Martillo	
  percutor 25 $100.00 $2,500.00



Orinal	
  adulto 11 $500.00 $5,500.00



Pinza	
  	
  de	
  disección	
  de	
  1x2	
  d	
  14	
  cm 10 $50.00 $500.00



Pinza	
  	
  de	
  disección	
  sin	
  dientes	
  de	
  14	
  cm 15 $50.00 $750.00



Pinza	
  allis	
  4x5	
  d.15	
  cm 10 $156.00 $1,560.00



Pinza	
  de	
  anillos	
  porta	
  esponja	
  boca	
  estriada	
  recta	
  24	
  cm 41 $230.00 $9,430.00



Pinza	
  de	
  campo	
  backhaus	
  15	
  cm 20 $135.00 $2,700.00



Pinza	
  de	
  kelly	
  curva	
  de	
  14	
  cm	
   50 $140.00 $7,000.00



Pinza	
  de	
  traslado 26 $2,500.00 $65,000.00



Pinza	
  hemostática	
  crile	
  14	
  cm 30 $110.00 $3,300.00










Concepto Cantidad Costo	 Total

Alcoholera 67 $820.50 $54,973.50

Bandeja	de	acero	inoxidable	mediana 2 $1,200.00 $2,400.00

Bandeja	para	instrumental 1 $1,200.00 $1,200.00

Bote	para	gasas	 7 $350.00 $2,450.00

Budinera	mediana 11 $460.00 $5,060.00

Caja	de	doyan	 8 $850.50 $6,804.00

Cánula	de	ferguson	n°	8 3 $187.00 $561.00

Cánula	yankauer	27	cm 10 $220.00 $2,200.00

Cómodo	adulto	de	acero	inoxidable 20 $968.00 $19,360.00

Cómodo	pediátrico 21 $968.00 $20,328.00

Contenedor	para	soluciones	desinfectantes	 30 $1,200.00 $36,000.00

Cuchara	para	hidratación	oral	grande 50 $150.00 $7,500.00

Cuchara	para	hidratación	oral	sopera 101 $30.00 $3,030.00

Charola	con	tapa 3 $3,220.00 $9,660.00

Equipo	de	tiroides	 1 $60,000.00 $60,000.00

Espejo	vaginal	chico 10 $375.50 $3,755.00

Espejo	vaginal	grande 20 $396.50 $7,930.00

Espejo	vaginal	mediano 20 $358.50 $7,170.00

Estetoscopio	cápsula	doble 50 $435.00 $21,750.00

Estetoscopio	cápsula	sencilla 60 $350.00 $21,000.00

Estetoscopio	de	pinard 20 $280.00 $5,600.00

Estuche	de	laringoscopía		adulto 2 $18,250.00 $36,500.00

Estuche	de	laringoscopía	neonatal 5 $16,259.00 $81,295.00

Estuche	de	laringoscopía	pediátrico 3 $15,246.00 $45,738.00

Jarra	para	hidratación	oral	1	litro 10 $300.00 $3,000.00

Juego	de	separadores	farabeuf	15	cm 6 $90.00 $540.00

Lebrillo 15 $115.00 $1,725.00

Mango	para	bisturí	numero	3	con	escala 15 $54.00 $810.00

Mango	para	bisturí	numero	4	corto 10 $40.00 $400.00

Martillo	percutor 25 $100.00 $2,500.00

Orinal	adulto 11 $500.00 $5,500.00

Pinza		de	disección	de	1x2	d	14	cm 10 $50.00 $500.00

Pinza		de	disección	sin	dientes	de	14	cm 15 $50.00 $750.00

Pinza	allis	4x5	d.15	cm 10 $156.00 $1,560.00

Pinza	de	anillos	porta	esponja	boca	estriada	recta	24	cm 41 $230.00 $9,430.00

Pinza	de	campo	backhaus	15	cm 20 $135.00 $2,700.00

Pinza	de	kelly	curva	de	14	cm	 50 $140.00 $7,000.00

Pinza	de	traslado 26 $2,500.00 $65,000.00

Pinza	hemostática	crile	14	cm 30 $110.00 $3,300.00


Tabla 13d. Instrumental quirúrgico requerido (cont.)

[image: image49.emf]


Concepto Cantidad Costo	
   Total



Pinza	
  hemostática	
  rochester-­‐pean	
  	
  	
  recta	
  16	
  cm 30 $135.00 $4,050.00



Pinza	
  kelly	
  	
  2	
  cm 30 $172.00 $5,160.00



Pinza	
  kelly	
  recta	
  14	
  cm 40 $108.00 $4,320.00



Pinza	
  kocher	
  14	
  cm	
  1x2	
  d 30 $120.00 $3,600.00



Pinza	
  mosco	
  curva	
  14	
  cm 25 $110.00 $2,750.00



Pinza	
  mosco	
  recta	
  14	
  cm 30 $110.00 $3,300.00



Pinza	
  para	
  biopsia	
  uterina	
  shumacher	
  24	
  cm 1 $1,850.00 $1,850.00



Pinza	
  porta	
  esponja	
  foerster	
  18	
  cm 18 $200.00 $3,600.00



Pinza	
  pozzi	
  24	
  cm 15 $250.00 $3,750.00



Pinza	
  rochester-­‐	
  ochner	
  	
  recta	
  1x2	
  d	
  	
  2	
  cm 20 $150.00 $3,000.00



Pinza	
  rochester	
  ochsner	
  curva	
  16	
  cm 20 $150.00 $3,000.00



Pinza	
  rochester-­‐	
  pean	
  curva	
  14	
  cm 25 $110.00 $2,750.00



Pinza	
  universal	
  para	
  casetes	
  de	
  parafina 2 $8,000.00 $16,000.00



Porta	
  aguja	
  	
  mayo	
  hegar	
  con	
  ranura	
  central	
  15	
  cm 15 $150.00 $2,250.00



Porta	
  aguja	
  	
  mayo	
  hegar	
  con	
  ranura	
  central	
  18	
  cm 30 $210.00 $6,300.00



Porta	
  aguja	
  	
  mayo	
  hegar	
  con	
  ranura	
  central	
  2	
  cm 20 $250.00 $5,000.00



Porta	
  termómetro	
  colectivo	
  de	
  acero	
  inoxidable 4 $70.00 $280.00



Rinoscopio	
  13.5	
  cm 3 $1,000.00 $3,000.00



Riñón	
  de	
  acero	
  inoxidable	
  de	
  1	
  ml	
  	
   8 $100.00 $800.00



Riñón	
  de	
  acero	
  inoxidable	
  de	
  5	
  ml 5 $75.00 $375.00



Separador	
  de	
  yeso 2 $1,000.00 $2,000.00



Separadores	
  de	
  tórax	
  finochieto 2 $6,000.00 $12,000.00



Set	
  de	
  	
  coloprocto	
  (24	
  piezas) 1 $16,000.00 $16,000.00



Set	
  de	
  adenoamigdalectomía	
  para	
  niño	
  (26	
  piezas)	
   1 $35,000.00 $35,000.00



Set	
  de	
  amigdalotomía	
  35	
  piezas 1 $60,000.00 $60,000.00



Set	
  de	
  amputación	
  (28	
  pzas)	
   1 $35,000.00 $35,000.00



Set	
  de	
  aseo	
  general	
  5	
  piezas 6 $1,000.00 $6,000.00



Set	
  de	
  aspiración	
  (5	
  piezas) 10 $975.00 $9,750.00



Set	
  de	
  biopsia	
  endometrial 2 $2,800.00 $5,600.00



Set	
  de	
  bloqueo	
  epidural	
  (8	
  piezas) 10 $3,500.00 $35,000.00



Set	
  de	
  cadwell-­‐luc	
  (38	
  pza) 1 $30,000.00 $30,000.00



Set	
  de	
  cánulas	
  de	
  novak 1 $1,714.00 $1,714.00



Set	
  de	
  catarata	
  (39	
  pzas) 2 $34,500.00 $69,000.00



Set	
  de	
  cerclaje 1 $30,000.00 $30,000.00



Set	
  de	
  cesárea	
  6	
  piezas) 7 $27,230.00 $190,610.00



Set	
  de	
  circuncisión	
  (34	
  piezas) 1 $4,200.00 $4,200.00



Set	
  de	
  cirugía	
  gastrointestinal	
  (59	
  piezas) 1 $15,500.00 $15,500.00



Set	
  de	
  cirugía	
  ginecológica	
  abdominal	
  (41	
  piezas	
  ) 2 $43,540.00 $87,080.00



Set	
  de	
  cirugía	
  ginecológica	
  vaginal	
  (	
  54	
  piezas	
  ) 1 $33,053.00 $33,053.00



Set	
  de	
  cirugía	
  mayor	
  (82	
  piezas) 2 $22,743.00 $45,486.00



Set	
  de	
  cirugía	
  mayor	
  oftalmología	
  (41	
  piezas) 1 $30,000.00 $30,000.00



Set	
  de	
  cirugía	
  menor	
  (2	
  piezas) 1 $7,050.00 $7,050.00



Set	
  de	
  cirugía	
  pediátrica	
  (63	
  piezas) 1 $23,200.00 $23,200.00










Concepto Cantidad Costo	 Total

Pinza	hemostática	rochester-pean			recta	16	cm 30 $135.00 $4,050.00

Pinza	kelly		2	cm 30 $172.00 $5,160.00

Pinza	kelly	recta	14	cm 40 $108.00 $4,320.00

Pinza	kocher	14	cm	1x2	d 30 $120.00 $3,600.00

Pinza	mosco	curva	14	cm 25 $110.00 $2,750.00

Pinza	mosco	recta	14	cm 30 $110.00 $3,300.00

Pinza	para	biopsia	uterina	shumacher	24	cm 1 $1,850.00 $1,850.00

Pinza	porta	esponja	foerster	18	cm 18 $200.00 $3,600.00

Pinza	pozzi	24	cm 15 $250.00 $3,750.00

Pinza	rochester-	ochner		recta	1x2	d		2	cm 20 $150.00 $3,000.00

Pinza	rochester	ochsner	curva	16	cm 20 $150.00 $3,000.00

Pinza	rochester-	pean	curva	14	cm 25 $110.00 $2,750.00

Pinza	universal	para	casetes	de	parafina 2 $8,000.00 $16,000.00

Porta	aguja		mayo	hegar	con	ranura	central	15	cm 15 $150.00 $2,250.00

Porta	aguja		mayo	hegar	con	ranura	central	18	cm 30 $210.00 $6,300.00

Porta	aguja		mayo	hegar	con	ranura	central	2	cm 20 $250.00 $5,000.00

Porta	termómetro	colectivo	de	acero	inoxidable 4 $70.00 $280.00

Rinoscopio	13.5	cm 3 $1,000.00 $3,000.00

Riñón	de	acero	inoxidable	de	1	ml		 8 $100.00 $800.00

Riñón	de	acero	inoxidable	de	5	ml 5 $75.00 $375.00

Separador	de	yeso 2 $1,000.00 $2,000.00

Separadores	de	tórax	finochieto 2 $6,000.00 $12,000.00

Set	de		coloprocto	(24	piezas) 1 $16,000.00 $16,000.00

Set	de	adenoamigdalectomía	para	niño	(26	piezas)	 1 $35,000.00 $35,000.00

Set	de	amigdalotomía	35	piezas 1 $60,000.00 $60,000.00

Set	de	amputación	(28	pzas)	 1 $35,000.00 $35,000.00

Set	de	aseo	general	5	piezas 6 $1,000.00 $6,000.00

Set	de	aspiración	(5	piezas) 10 $975.00 $9,750.00

Set	de	biopsia	endometrial 2 $2,800.00 $5,600.00

Set	de	bloqueo	epidural	(8	piezas) 10 $3,500.00 $35,000.00

Set	de	cadwell-luc	(38	pza) 1 $30,000.00 $30,000.00

Set	de	cánulas	de	novak 1 $1,714.00 $1,714.00

Set	de	catarata	(39	pzas) 2 $34,500.00 $69,000.00

Set	de	cerclaje 1 $30,000.00 $30,000.00

Set	de	cesárea	6	piezas) 7 $27,230.00 $190,610.00

Set	de	circuncisión	(34	piezas) 1 $4,200.00 $4,200.00

Set	de	cirugía	gastrointestinal	(59	piezas) 1 $15,500.00 $15,500.00

Set	de	cirugía	ginecológica	abdominal	(41	piezas	) 2 $43,540.00 $87,080.00

Set	de	cirugía	ginecológica	vaginal	(	54	piezas	) 1 $33,053.00 $33,053.00

Set	de	cirugía	mayor	(82	piezas) 2 $22,743.00 $45,486.00

Set	de	cirugía	mayor	oftalmología	(41	piezas) 1 $30,000.00 $30,000.00

Set	de	cirugía	menor	(2	piezas) 1 $7,050.00 $7,050.00

Set	de	cirugía	pediátrica	(63	piezas) 1 $23,200.00 $23,200.00


Tabla 13d. Instrumental quirúrgico requerido (cont.)
[image: image50.emf]


Concepto Cantidad Costo	
   Total



Set	
  de	
  cirugía	
  rectal	
  (29	
  piezas) 1 $8,000.00 $8,000.00



Set	
  de	
  cirugía	
  vascular	
  periférica 2 $10,400.00 $20,800.00



Set	
  de	
  colecistectomía 1 $10,000.00 $10,000.00



Set	
  de	
  colpoperinorrafia	
  (61	
  piezas) 1 $8,000.00 $8,000.00



Set	
  de	
  consultorio	
  de	
  otorrinolaringología 1 $30,000.00 $30,000.00



Set	
  de	
  curación	
  (2	
  piezas) 2 $5,470.00 $10,940.00



Set	
  de	
  exploración	
  de	
  vías	
  biliares	
  (26	
  piezas) 2 $5,500.00 $11,000.00



Set	
  de	
  gastrectomía	
  (36	
  piezas) 1 $30,000.00 $30,000.00



Set	
  de	
  glaucoma	
  (8	
  piezas) 1 $28,000.00 $28,000.00



Set	
  de	
  histerectomía	
  (8	
  piezas) 2 $48,103.00 $96,206.00



Set	
  de	
  inserción	
  de	
  diu 2 $2,788.00 $5,576.00



Set	
  de	
  legrado	
  (22	
  piezas) 2 $14,222.00 $28,444.00



Set	
  de	
  odontología	
  (97	
  piezas) 2 $28,990.00 $57,980.00



Set	
  de	
  ortopedia	
  (78	
  piezas	
  ) 2 $82,822.00 $165,644.00



Set	
  de	
  parto	
  (14	
  piezas) 5 $1,000.00 $5,000.00



Set	
  de	
  prostatectomía	
  75	
  pzas 1 $36,000.00 $36,000.00



Set	
  de	
  pterigion 1 $25,000.00 $25,000.00



Set	
  de	
  recién	
  nacido	
  (7	
  piezas) 12 $900.00 $10,800.00



Set	
  de	
  revisión	
  de	
  cavidad 5 $2,110.00 $10,550.00



Set	
  de	
  rinoplastía	
  7	
  piezas 1 $123,000.00 $123,000.00



Set	
  de	
  safenectomía	
  (safenoexeresis)	
  111	
  pzas 1 $55,000.00 $55,000.00



Set	
  de	
  senos	
  paranasales	
  (22	
  piezas) 1 $37,000.00 $37,000.00



Set	
  de	
  sutura	
  (1	
  piezas) 10 $900.00 $9,000.00



Set	
  de	
  toracotomía	
  86	
  pzas 1 $4,300.00 $4,300.00



Set	
  de	
  traqueotomía	
   2 $12,200.00 $24,400.00



Set	
  de	
  venodisección	
  17piezas 2 $3,633.00 $7,266.00



Set	
  de	
  vesícula	
  5	
  piezas 2 $40,000.00 $80,000.00



Set	
  dermatológico	
   1 $37,000.00 $37,000.00



Set	
  para	
  anatomía	
  patológica 2 $60,000.00 $120,000.00



Tijera	
  de	
  botón	
  lister	
  18	
  cm 9 $555.00 $4,995.00



Tijera	
  mayo	
  curva	
  16	
  cm 30 $180.00 $5,400.00



Tijera	
  mayo	
  recta	
  16	
  cm 30 $180.00 $5,400.00



Tijera	
  metzen	
  baum	
  curva	
  de	
  16cm 30 $100.00 $3,000.00



Tijera	
  metzen	
  baum	
  curva	
  de	
  28	
  cm	
  punta	
  roma 20 $370.00 $7,400.00



Tijera	
  metzen	
  baum	
  recta	
  de	
  16cm 20 $100.00 $2,000.00



Tijera	
  metzen	
  baum	
  recta	
  de	
  23cm	
  punta	
  roma 20 $290.00 $5,800.00



Tijera	
  para	
  ligadura	
  de	
  cordón	
  umbilical	
  1.5	
  cm 20 $200.00 $4,000.00



Tijera	
  para	
  retirar	
  puntos	
  littauer	
  13.5	
  cm 6 $528.00 $3,168.00



Torundero	
  con	
  tapa	
  25	
  ml 7 $325.50 $2,278.50



Equipo	
  de	
  función	
  lumbar 2 $16,000.00 $32,000.00



Pinza	
  de	
  disección	
  sin	
  dientes	
  de	
  18	
  cm 20 $230.00 $4,600.00
Totales $1,375,066.000 $2,600,305.000










Concepto Cantidad Costo	 Total

Set	de	cirugía	rectal	(29	piezas) 1 $8,000.00 $8,000.00

Set	de	cirugía	vascular	periférica 2 $10,400.00 $20,800.00

Set	de	colecistectomía 1 $10,000.00 $10,000.00

Set	de	colpoperinorrafia	(61	piezas) 1 $8,000.00 $8,000.00

Set	de	consultorio	de	otorrinolaringología 1 $30,000.00 $30,000.00

Set	de	curación	(2	piezas) 2 $5,470.00 $10,940.00

Set	de	exploración	de	vías	biliares	(26	piezas) 2 $5,500.00 $11,000.00

Set	de	gastrectomía	(36	piezas) 1 $30,000.00 $30,000.00

Set	de	glaucoma	(8	piezas) 1 $28,000.00 $28,000.00

Set	de	histerectomía	(8	piezas) 2 $48,103.00 $96,206.00

Set	de	inserción	de	diu 2 $2,788.00 $5,576.00

Set	de	legrado	(22	piezas) 2 $14,222.00 $28,444.00

Set	de	odontología	(97	piezas) 2 $28,990.00 $57,980.00

Set	de	ortopedia	(78	piezas	) 2 $82,822.00 $165,644.00

Set	de	parto	(14	piezas) 5 $1,000.00 $5,000.00

Set	de	prostatectomía	75	pzas 1 $36,000.00 $36,000.00

Set	de	pterigion 1 $25,000.00 $25,000.00

Set	de	recién	nacido	(7	piezas) 12 $900.00 $10,800.00

Set	de	revisión	de	cavidad 5 $2,110.00 $10,550.00

Set	de	rinoplastía	7	piezas 1 $123,000.00 $123,000.00

Set	de	safenectomía	(safenoexeresis)	111	pzas 1 $55,000.00 $55,000.00

Set	de	senos	paranasales	(22	piezas) 1 $37,000.00 $37,000.00

Set	de	sutura	(1	piezas) 10 $900.00 $9,000.00

Set	de	toracotomía	86	pzas 1 $4,300.00 $4,300.00

Set	de	traqueotomía	 2 $12,200.00 $24,400.00

Set	de	venodisección	17piezas 2 $3,633.00 $7,266.00

Set	de	vesícula	5	piezas 2 $40,000.00 $80,000.00

Set	dermatológico	 1 $37,000.00 $37,000.00

Set	para	anatomía	patológica 2 $60,000.00 $120,000.00

Tijera	de	botón	lister	18	cm 9 $555.00 $4,995.00

Tijera	mayo	curva	16	cm 30 $180.00 $5,400.00

Tijera	mayo	recta	16	cm 30 $180.00 $5,400.00

Tijera	metzen	baum	curva	de	16cm 30 $100.00 $3,000.00

Tijera	metzen	baum	curva	de	28	cm	punta	roma 20 $370.00 $7,400.00

Tijera	metzen	baum	recta	de	16cm 20 $100.00 $2,000.00

Tijera	metzen	baum	recta	de	23cm	punta	roma 20 $290.00 $5,800.00

Tijera	para	ligadura	de	cordón	umbilical	1.5	cm 20 $200.00 $4,000.00

Tijera	para	retirar	puntos	littauer	13.5	cm 6 $528.00 $3,168.00

Torundero	con	tapa	25	ml 7 $325.50 $2,278.50

Equipo	de	función	lumbar 2 $16,000.00 $32,000.00

Pinza	de	disección	sin	dientes	de	18	cm 20 $230.00 $4,600.00

Totales $1,375,066.000 $2,600,305.000


La Tabla 13e muestra el resumen de costos de equipamiento considerados para la operación del Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylán.
Tabla 13e.  Resumen de costos de equipamiento
[image: image51.emf]


Equipo	
  médico Mobiliario	
  médico
Mobiliario	
  y	
  
equipamiento	
  
administrativo



Instrumental	
  
Quirúrgico



$91,072,409.40 $5,196,533.00 $1,130,752.60 $2,600,305.00



Costo



Costos	
  de	
  
adquisición



Total $100,000,000.00










Equipo	médico Mobiliario	médico

Mobiliario	y	

equipamiento	

administrativo

Instrumental	

Quirúrgico

$91,072,409.40 $5,196,533.00 $1,130,752.60 $2,600,305.00

Costo

Costos	de	

adquisición

Total $100,000,000.00


Se presenta los costos para la operación de las áreas resultantes de la sustitución propuesta para este hospital, las Tablas 14a y 14b muestran el total de sueldos considerados para las áreas médica y administrativa; dichos montos corresponden a datos extraídos del Tabulador de sueldos y salarios de la Secretaria de Salud del Estado de México.
Tabla 14a.  Costo de recursos humanos para la operación. Área médica
[image: image52.emf]


	
  Mensual	
   	
  Total	
   	
  Anual	
  



Director	
  del	
  Hospital 1 $46,800 $46,800 $561,600



Secretaria	
  Dirección 2 $10,088 $20,175 $242,100



Apoyo	
  administrativo	
  en	
  Salud	
  A-­‐6 4 $8,250 $33,000 $396,000



Químico	
  Farmaco	
  Bioólogo 2 $13,935 $27,870 $334,440



Dependiente 4 $8,250 $33,000 $396,000



Médico	
  Cirujano	
  General 6 $36,510 $219,060 $2,628,720



Médico	
  Traumatólogo	
  Ortopedista 3 $36,510 $109,530 $1,314,360



Medico	
  Anestesiólogo 6 $36,510 $219,060 $2,628,720



Enfermera	
  especializada 10 $19,200 $192,000 $2,304,000



Médico	
  residente 8 $29,400 $235,200 $2,822,400



Médico	
  Cirujano	
  General 12 $29,400 $352,800 $4,233,600



Enfermera	
  especializada 10 $19,200 $192,000 $2,304,000



Médico	
  residente 6 $29,400 $176,400 $2,116,800



Médico	
  Ginecólogo	
  Obstetra 8 $36,510 $292,080 $3,504,960



Enfermera	
  especializada 8 $19,200 $153,600 $1,843,200



Médico	
  residente 8 $29,400 $235,200 $2,822,400



Médico	
  Internista 8 $36,510 $292,080 $3,504,960



Enfermera	
  especializada 6 $19,200 $115,200 $1,382,400



Médico	
  Pediatra 8 $36,510 $292,080 $3,504,960



Enfermera	
  especializada 8 $19,200 $153,600 $1,843,200



Médico	
  Oftalmólogo 6 $36,510 $219,060 $2,628,720



Enfermera	
  especializada 6 $19,200 $115,200 $1,382,400



Médico	
  Geriatra 2 $36,510 $73,020 $876,240



Enfermera	
  especializada 3 $19,200 $57,600 $691,200



Médico	
  Gastroenterólogo 6 $36,510 $219,060 $2,628,720



Enfermera	
  especializada 6 $19,200 $115,200 $1,382,400



Médico	
  Urólogo 3 $36,510 $109,530 $1,314,360



Enfermera	
  especializada 4 $19,200 $76,800 $921,600



Médico	
  Cardiólogo 6 $36,510 $219,060 $2,628,720



Enfermera	
  especializada 6 $19,200 $115,200 $1,382,400



Médico	
  Traumatólogo	
  Ortopedista 6 $36,510 $219,060 $2,628,720



Enfermera	
  especializada 6 $19,200 $115,200 $1,382,400



Médico	
  Otorrinolaringólogo 4 $36,510 $146,040 $1,752,480



Enfermera	
  especializada 4 $19,200 $76,800 $921,600



Gastroenterología



Urología



Cardiología



Traumatología	
  y	
  Ortopedia



Otorrinolaringología



Gineco-­‐obstetricia



Medicina	
  Interna



Pediatría



Oftalmología



Geriatría



Recursos	
  Humanos
(Área	
  Médica)



Personal Total 	
  Sueldos	
  



Dirección



Farmacia



Cirugía



Medicina	
  General










	Mensual	 	Total	 	Anual	

Director	del	Hospital 1 $46,800 $46,800 $561,600

Secretaria	Dirección 2 $10,088 $20,175 $242,100

Apoyo	administrativo	en	Salud	A-6 4 $8,250 $33,000 $396,000

Químico	Farmaco	Bioólogo 2 $13,935 $27,870 $334,440

Dependiente 4 $8,250 $33,000 $396,000

Médico	Cirujano	General 6 $36,510 $219,060 $2,628,720

Médico	Traumatólogo	Ortopedista 3 $36,510 $109,530 $1,314,360

Medico	Anestesiólogo 6 $36,510 $219,060 $2,628,720

Enfermera	especializada 10 $19,200 $192,000 $2,304,000

Médico	residente 8 $29,400 $235,200 $2,822,400

Médico	Cirujano	General 12 $29,400 $352,800 $4,233,600

Enfermera	especializada 10 $19,200 $192,000 $2,304,000

Médico	residente 6 $29,400 $176,400 $2,116,800

Médico	Ginecólogo	Obstetra 8 $36,510 $292,080 $3,504,960

Enfermera	especializada 8 $19,200 $153,600 $1,843,200

Médico	residente 8 $29,400 $235,200 $2,822,400

Médico	Internista 8 $36,510 $292,080 $3,504,960

Enfermera	especializada 6 $19,200 $115,200 $1,382,400

Médico	Pediatra 8 $36,510 $292,080 $3,504,960

Enfermera	especializada 8 $19,200 $153,600 $1,843,200

Médico	Oftalmólogo 6 $36,510 $219,060 $2,628,720

Enfermera	especializada 6 $19,200 $115,200 $1,382,400

Médico	Geriatra 2 $36,510 $73,020 $876,240

Enfermera	especializada 3 $19,200 $57,600 $691,200

Médico	Gastroenterólogo 6 $36,510 $219,060 $2,628,720

Enfermera	especializada 6 $19,200 $115,200 $1,382,400

Médico	Urólogo 3 $36,510 $109,530 $1,314,360

Enfermera	especializada 4 $19,200 $76,800 $921,600

Médico	Cardiólogo 6 $36,510 $219,060 $2,628,720

Enfermera	especializada 6 $19,200 $115,200 $1,382,400

Médico	Traumatólogo	Ortopedista 6 $36,510 $219,060 $2,628,720

Enfermera	especializada 6 $19,200 $115,200 $1,382,400

Médico	Otorrinolaringólogo 4 $36,510 $146,040 $1,752,480

Enfermera	especializada 4 $19,200 $76,800 $921,600

Gastroenterología

Urología

Cardiología

Traumatología	y	Ortopedia

Otorrinolaringología

Gineco-obstetricia

Medicina	Interna

Pediatría

Oftalmología

Geriatría

Recursos	Humanos

(Área	Médica)

Personal Total

	Sueldos	

Dirección

Farmacia

Cirugía

Medicina	General


Tabla 14a.  Costo de recursos humanos para la operación. Área médica (cont.)
[image: image53.emf]


	
  Mensual	
   	
  Total	
   	
  Anual	
  



Médico	
  Reproductivista 6 $36,510 $219,060 $2,628,720



Enfermera	
  especializada 6 $19,200 $115,200 $1,382,400



Médico	
  Neurólogo 3 $36,510 $109,530 $1,314,360



Enfermera	
  especializada 3 $19,200 $57,600 $691,200



Médico	
  Reumatólogo	
   3 $36,510 $109,530 $1,314,360



Enfermera	
  especializada 3 $19,200 $57,600 $691,200



Licenciado	
  en	
  	
  Psicología	
  Clínica 6 $24,340 $146,040 $1,752,480



Enfermera	
  especializada 6 $19,200 $115,200 $1,382,400



Médico	
  Hematólogo 3 $36,510 $109,530 $1,314,360



Enfermera	
  especializada 3 $19,200 $57,600 $691,200



Odontólogo 6 $36,510 $219,060 $2,628,720



Tecnico	
  Dental 4 $19,200 $76,800 $921,600



Enfermera	
  especializada 6 $19,200 $115,200 $1,382,400



Médico	
  Infectólogo 4 $36,510 $146,040 $1,752,480



Enfermera	
  especializada 4 $19,200 $76,800 $921,600



Medico	
  Internista,	
  Urgenciólogo,	
  	
  Capacitado 12 $36,510 $438,120 $5,257,440



Enfermera	
  especializada 12 $19,200 $230,400 $2,764,800



Recepcionista	
  (Apoyo	
  Administrativo	
  A-­‐2) 8 $7,200 $57,600 $691,200



Médico	
  residente 8 $29,400 $235,200 $2,822,400



Jefe	
  (QFB) 2 $29,588 $59,175 $710,100



Secretaria	
  (Compartida	
  con	
  Rayos	
  X) 2 $8,408 $16,815 $201,780



Tecnico	
  Laboratorio	
  Clinico 8 $13,935 $111,480 $1,337,760



Medico	
  Radiologo 3 $36,510 $109,530 $1,314,360



Técnico	
  Radiólogo 4 $11,700 $46,800 $561,600



Trabajador(a)	
  Social 4 $12,750 $51,000 $612,000



Enfermera	
  Sanitarista 6 $20,775 $124,650 $1,495,800



Jefe 1 $14,970 $14,970 $179,640



Nutriólogo 4 $13,935 $55,740 $668,880



Cocinera 6 $10,418 $62,505 $750,060



Auxiliar	
  de	
  Cocina 8 $9,969 $79,752 $957,024



Total 350 $	
  1,582,219.00 $	
  8,692,092.00 $	
  104,305,104.00



Consulta	
  Externa



Urgencias



Radiodiagnóstico	
  (Imagenología)



Medicina	
  Preventiva



Nutrición



Laboratorio	
  Patología	
  Clínica



Neurología



Reumatología



Psicología



Hematología



Odontología



Trabajo	
  social



Infectología



Recursos	
  Humanos
(Área	
  Médica)



Personal Total 	
  Sueldos	
  



Salud	
  Reproductiva










	Mensual	 	Total	 	Anual	

Médico	Reproductivista 6 $36,510 $219,060 $2,628,720

Enfermera	especializada 6 $19,200 $115,200 $1,382,400

Médico	Neurólogo 3 $36,510 $109,530 $1,314,360

Enfermera	especializada 3 $19,200 $57,600 $691,200

Médico	Reumatólogo	 3 $36,510 $109,530 $1,314,360

Enfermera	especializada 3 $19,200 $57,600 $691,200

Licenciado	en		Psicología	Clínica 6 $24,340 $146,040 $1,752,480

Enfermera	especializada 6 $19,200 $115,200 $1,382,400

Médico	Hematólogo 3 $36,510 $109,530 $1,314,360

Enfermera	especializada 3 $19,200 $57,600 $691,200

Odontólogo 6 $36,510 $219,060 $2,628,720

Tecnico	Dental 4 $19,200 $76,800 $921,600

Enfermera	especializada 6 $19,200 $115,200 $1,382,400

Médico	Infectólogo 4 $36,510 $146,040 $1,752,480

Enfermera	especializada 4 $19,200 $76,800 $921,600

Medico	Internista,	Urgenciólogo,		Capacitado 12 $36,510 $438,120 $5,257,440

Enfermera	especializada 12 $19,200 $230,400 $2,764,800

Recepcionista	(Apoyo	Administrativo	A-2) 8 $7,200 $57,600 $691,200

Médico	residente 8 $29,400 $235,200 $2,822,400

Jefe	(QFB) 2 $29,588 $59,175 $710,100

Secretaria	(Compartida	con	Rayos	X) 2 $8,408 $16,815 $201,780

Tecnico	Laboratorio	Clinico 8 $13,935 $111,480 $1,337,760

Medico	Radiologo 3 $36,510 $109,530 $1,314,360

Técnico	Radiólogo 4 $11,700 $46,800 $561,600

Trabajador(a)	Social 4 $12,750 $51,000 $612,000

Enfermera	Sanitarista 6 $20,775 $124,650 $1,495,800

Jefe 1 $14,970 $14,970 $179,640

Nutriólogo 4 $13,935 $55,740 $668,880

Cocinera 6 $10,418 $62,505 $750,060

Auxiliar	de	Cocina 8 $9,969 $79,752 $957,024

Total 350 $	1,582,219.00 $	8,692,092.00 $	104,305,104.00

Consulta	Externa

Urgencias

Radiodiagnóstico	(Imagenología)

Medicina	Preventiva

Nutrición

Laboratorio	Patología	Clínica

Neurología

Reumatología

Psicología

Hematología

Odontología

Trabajo	social

Infectología

Recursos	Humanos

(Área	Médica)

Personal Total

	Sueldos	

Salud	Reproductiva


Tabla 14b.  Costo de recursos humanos para la operación.  Área administrativa

[image: image54.emf]


	
  Mensual	
   	
  Total	
   	
  Anual	
  



Administrador	
  (LAE.	
  ó	
  Contador) 1 $13,925 $13,925 $167,100



Secretaria 2 $5,940 $11,880 $142,560



Apoyo	
  administrativo	
  en	
  Salud	
  A-­‐6 4 $5,500 $22,000 $264,000



Jefe 1 $11,710 $11,710 $140,520



Secretaria 2 $5,605 $11,210 $134,520



Controlador	
  de	
  Asistencia 3 $5,430 $16,290 $195,480



Jefe	
  de	
  Oficina	
  (Pagador	
  Habilitado) 1 $6,310 $6,310 $75,720



Apoyo	
  administrativo	
  en	
  Salud	
  A-­‐6 2 $5,500 $11,000 $132,000



Jefe	
  (C.P.T.) 1 $11,710 $11,710 $140,520



Secretaria 1 $5,605 $5,605 $67,260



Aux.	
  de	
  Contabilidad 4 $6,310 $25,240 $302,880



Cajero	
  Manejo	
  Fondos	
  y	
  Valores 6 $7,200 $43,200 $518,400



Aux.	
  Administrativo 2 $5,300 $10,600 $127,200



Apoyo	
  administrativo	
  en	
  Salud	
  A-­‐5 4 $4,300 $17,200 $206,400



Jefe 1 $9,980 $9,980 $119,760



Secretaria 2 $5,605 $11,210 $134,520



Técnico	
  Estadígrafo 2 $8,755 $17,510 $210,120



Aux.	
  Administrativo	
  Polivalente 6 $5,940 $35,640 $427,680



Auxiliar	
  Administrativo	
  Polivalente 2 $5,940 $11,880 $142,560



Jefe 1 $11,710 $11,710 $140,520



Camillero 12 $6,646 $79,752 $957,024



Auxiliar	
  de	
  Intendencia 6 $5,300 $31,800 $381,600



Vigilante 16 $5,300 $84,800 $1,017,600



Chofer 3 $5,430 $16,290 $195,480



Lavandera 12 $4,500 $54,000 $648,000



Técnico	
  en	
  Equipo	
  Médico	
  y	
  Refrigeración 3 $11,710 $35,130 $421,560



Oficial	
  de	
  Mantenimiento	
  (Polivalente) 6 $5,300 $31,800 $381,600



Encargado	
  de	
  almacén 2 $13,925 $27,850 $334,200



Secretaria 2 $5,940 $11,880 $142,560



Apoyo	
  administrativo	
  en	
  Salud	
  A-­‐5 6 $5,300 $31,800 $381,600



Total 114 $212,126 $709,912 $8,518,944



$112,824,048



Almacenes



Total	
  de	
  sueldos	
  para	
  operación	
  del	
  Hospital	
  General	
  de	
  Tlalnepantla
(Áreas	
  médica	
  y	
  administrativa)



Correspondencia	
  y	
  Archivo



Servicios	
  Generales



Intendencia	
  y	
  Vigilancia



Transportes



Lavandería	
  y	
  Ropería



Ingeniería	
  y	
  Mantenimiento



Recursos	
  Humanos



Personal Total
	
  Sueldos	
  



Área	
  Administrativa



Recursos	
  Humanos



Recursos	
  Financieros



Recursos	
  Materiales



Admisión,	
  Estadística	
  y	
  Archivo	
  Clínico










	Mensual	 	Total	 	Anual	

Administrador	(LAE.	ó	Contador) 1 $13,925 $13,925 $167,100

Secretaria 2 $5,940 $11,880 $142,560

Apoyo	administrativo	en	Salud	A-6 4 $5,500 $22,000 $264,000

Jefe 1 $11,710 $11,710 $140,520

Secretaria 2 $5,605 $11,210 $134,520

Controlador	de	Asistencia 3 $5,430 $16,290 $195,480

Jefe	de	Oficina	(Pagador	Habilitado) 1 $6,310 $6,310 $75,720

Apoyo	administrativo	en	Salud	A-6 2 $5,500 $11,000 $132,000

Jefe	(C.P.T.) 1 $11,710 $11,710 $140,520

Secretaria 1 $5,605 $5,605 $67,260

Aux.	de	Contabilidad 4 $6,310 $25,240 $302,880

Cajero	Manejo	Fondos	y	Valores 6 $7,200 $43,200 $518,400

Aux.	Administrativo 2 $5,300 $10,600 $127,200

Apoyo	administrativo	en	Salud	A-5 4 $4,300 $17,200 $206,400

Jefe 1 $9,980 $9,980 $119,760

Secretaria 2 $5,605 $11,210 $134,520

Técnico	Estadígrafo 2 $8,755 $17,510 $210,120

Aux.	Administrativo	Polivalente 6 $5,940 $35,640 $427,680

Auxiliar	Administrativo	Polivalente 2 $5,940 $11,880 $142,560

Jefe 1 $11,710 $11,710 $140,520

Camillero 12 $6,646 $79,752 $957,024

Auxiliar	de	Intendencia 6 $5,300 $31,800 $381,600

Vigilante 16 $5,300 $84,800 $1,017,600

Chofer 3 $5,430 $16,290 $195,480

Lavandera 12 $4,500 $54,000 $648,000

Técnico	en	Equipo	Médico	y	Refrigeración 3 $11,710 $35,130 $421,560

Oficial	de	Mantenimiento	(Polivalente) 6 $5,300 $31,800 $381,600

Encargado	de	almacén 2 $13,925 $27,850 $334,200

Secretaria 2 $5,940 $11,880 $142,560

Apoyo	administrativo	en	Salud	A-5 6 $5,300 $31,800 $381,600

Total 114 $212,126 $709,912 $8,518,944

$112,824,048

Almacenes

Total	de	sueldos	para	operación	del	Hospital	General	de	Tlalnepantla

(Áreas	médica	y	administrativa)

Correspondencia	y	Archivo

Servicios	Generales

Intendencia	y	Vigilancia

Transportes

Lavandería	y	Ropería

Ingeniería	y	Mantenimiento

Recursos	Humanos

Personal Total

	Sueldos	

Área	Administrativa

Recursos	Humanos

Recursos	Financieros

Recursos	Materiales

Admisión,	Estadística	y	Archivo	Clínico


d) Calendario de actividades

Para la correcta terminación del proyecto se propone un tiempo estimado de veinticuatro meses calendario, iniciando a partir del mes de enero de 2012, hasta 31 de diciembre de 2013 (Tabla 15). Cabe mencionar que en la situación con proyecto, el hospital empezará a operar a partir del año 2014.
Tabla 15. Calendario de Actividades
[image: image55.emf]


Año Monto
2012 282,000,000.00$	
  	
  	
  	
  	
  
2013 100,000,000.00$	
  	
  	
  	
  	
  
Total 382,000,000.00$	
  	
  	
  	
  	
  



Calendario	
  de	
  actividades










Año Monto

2012 282,000,000.00 $					

2013 100,000,000.00 $					

Total 382,000,000.00 $					

Calendario	de	actividades


e) Tipo de proyecto

Este estudio, costo-beneficio, está desarrollado con base en la normatividad definida para un “Proyecto de Inversión de Infraestructura Social” y elaborado de acuerdo con lo contenido en el Numeral 2, punto “i” de la Sección II y Numeral 9, Sección V, “Del análisis costo-beneficio simplificado y su contenido” de los “Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los Análisis de Costo y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión” publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de Marzo de 2008, y se presenta para la revisión y autorización de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Es importante señalar que se han tomado en cuenta las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública señaladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; así como la normatividad vigente en materia de austeridad, (Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto -DOF 29XII2006, y el acuerdo por el que se adicionan y modifican los lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la APF -DOF 14-V-2007).

f) Localización geográfica, sector económico y zona de influencia

El territorio del Municipio de Tlalnepantla, está integrado geográficamente por dos zonas, una oriente y otra poniente, que incluyen pueblos, colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y fraccionamientos industriales, que en su conjunto integran las regiones a que se refiere el artículo 10 de este ordenamiento.

El municipio en su zona poniente limita al norte con los municipios de Tultitlán y Cuautitlán Izcalli; al sur con la Delegación Azcapotzalco y el Municipio de Naucalpan de Juárez; al este con la Delegación Gustavo A. Madero; al oeste con el Municipio de Atizapán de Zaragoza. En su zona oriente limita al norte y al este con el Municipio de Ecatepec de Morelos; al sur y al oeste con la Delegación Gustavo A. Madero.
El sector económico preferente es el sector terciario.
g) Vida útil del programa o proyecto y su horizonte de evaluación

La vida útil del proyecto se contempla con una duración mínima de 30 años, acorde al horizonte de evaluación, adecuado a la vida útil del inmueble, mismo que se utiliza para cálculo de los Indicadores de rentabilidad, (VPN, TIR), a partir de 2012 hasta 2041.

h) Capacidad instalada que se tendría y su evolución en el horizonte de evaluación
El área total a construirse es de 19,810 m2, la cual aportará un valor adicional a las instalaciones propias del Instituto de Servicios de Salud del Estado de México de la Secretaría de Salud del Estado de México. La edificación resultante estará capacitada por el trazado arquitectónico de sus áreas de atención, contemplando las normas vigentes para unidades médicas, considerando el acceso a personas discapacitadas, y equipada con tecnología médica de punta. 
La Tabla 16 muestra la capacidad anual al primer año de operación del proyecto, en la situación con proyecto de la sustitución del Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylán.

Tabla 16. Capacidad anual de servicios en salud con proyecto

[image: image56.emf]


Especialidad
Oferta	
  del	
  
proyecto	
  



(incrementales)
Unidad



Estudios	
  de	
  Laboratorio 41,453 Estudios



Estudios	
  de	
  Gabinete 10,363 Estudios



Consulta	
  General 20,726 Consultas



Consulta	
  de	
  Especialidad 126,733 Consultas



Urgencias 35,624 Consultas



Egresos	
  Hospitalarios 11,376 Pacientes



Total	
  de	
  Cirugías 8,636 Cirugías










Especialidad

Oferta	del	

proyecto	

(incrementales)

Unidad

Estudios	de	Laboratorio 41,453 Estudios

Estudios	de	Gabinete 10,363 Estudios

Consulta	General 20,726 Consultas

Consulta	de	Especialidad 126,733 Consultas

Urgencias 35,624 Consultas

Egresos	Hospitalarios 11,376 Pacientes

Total	de	Cirugías 8,636 Cirugías


i) Metas anuales y totales de producción de bienes y servicios

Con la realización del proyecto, en su primer año de operación, 2014, se pretende lograr una capacidad de atención que, aún cuando no satisfaga la cantidad total de la demanda de servicios de salud, sí solucione gran parte de la problemática presentada. Para 2041, la cantidad total de pacientes atendidos será como muestra la Tabla 17a-1. La Tabla 17a-2 muestra el resumen de servicios médicos propuestos.
Tabla 17a-1.  Servicios médicos brindados al primer año de operación del proyecto y al término del horizonte de evaluación del mismo
[image: image57.emf]


Concepto
Cantidad	
  anual	
  realizada



(2014)



Total	
  al	
  término	
  del	
  
horizonte	
  de	
  evaluación



(2041)



Estudios	
  de	
  laboratorio 41,453 1,160,678



Estudios	
  de	
  gabinete 10,363 290,170



Consulta	
  General 20,726 580,339



Ginecológicas 9,284 259,944



Pediátricas 9,284 259,944



Medicina	
  Interna 9,284 259,944



Otorrinolaringología 4,534 126,949



Gastroenterología 8,852 247,853



Cardiología 6,909 193,446



Oftalmología 8,852 247,853



Urología 5,829 163,220



Traumatología	
  y	
  Ortopedia 8,852 247,853



Salud	
  Reproductiva 8,852 247,853



Geriatría 4,534 126,949



Neurología 4,534 126,949



Reumatología 5,829 163,220



Psicología 6,909 193,446



Nutrición 5,829 163,220



Hematología 5,829 163,220



Odontología 6,909 193,446



Infectogía 5,829 163,220



Total	
  consultas 126,733 3,548,532



Urgencias 35,624 997,458



Egresos	
  Hospitalarios 11,376 318,523



Partos 3,886 108,814



Cesáreas 1,295 36,271
De	
  especialidad,



	
  (pediátricas	
  y	
  ginecológicas)
3,454 96,723



Total	
  cirugías 8,636 241,808



Auxiliares	
  de	
  diagnóstico



Consulta	
  General



Egresos	
  Hospitalarios



Urgencias



Consultas



Cirugias










Concepto

Cantidad	anual	realizada

(2014)

Total	al	término	del	

horizonte	de	evaluación

(2041)

Estudios	de	laboratorio 41,453 1,160,678

Estudios	de	gabinete 10,363 290,170

Consulta	General 20,726 580,339

Ginecológicas 9,284 259,944

Pediátricas 9,284

259,944

Medicina	Interna 9,284

259,944

Otorrinolaringología 4,534

126,949

Gastroenterología 8,852

247,853

Cardiología 6,909

193,446

Oftalmología 8,852

247,853

Urología 5,829

163,220

Traumatología	y	Ortopedia 8,852

247,853

Salud	Reproductiva 8,852

247,853

Geriatría 4,534

126,949

Neurología 4,534

126,949

Reumatología 5,829

163,220

Psicología 6,909

193,446

Nutrición 5,829

163,220

Hematología 5,829

163,220

Odontología

6,909

193,446

Infectogía 5,829

163,220

Total	consultas 126,733 3,548,532

Urgencias 35,624

997,458

Egresos	Hospitalarios

11,376

318,523

Partos 3,886 108,814

Cesáreas 1,295 36,271

De	especialidad,

	(pediátricas	y	ginecológicas)

3,454 96,723

Total	cirugías 8,636 241,808

Auxiliares	de	diagnóstico

Consulta	General

Egresos	Hospitalarios

Urgencias

Consultas

Cirugias


Tabla 17a-2.  Resumen de servicios médicos brindados al primer año de operación del proyecto y al término del horizonte de evaluación del mismo
[image: image58.emf]


Especialidad Unidad
Cantidad	
  anual	
  
realizada	
  (2014)



Total	
  al	
  término	
  del	
  
horizonte	
  de	
  evaluación



(2041)



Estudios	
  de	
  Laboratorio Estudios 41,453 1,160,678



Estudios	
  de	
  Gabinete Estudios 10,363 290,170



Consulta	
  General Consultas 20,726 580,339



Consulta	
  de	
  Especialidad Consultas 126,733 3,548,532



Urgencias Consultas 35,624 997,458



Egresos	
  Hospitalarios Pacientes 11,376 318,523



Total	
  de	
  Cirugías Cirugías 8,636 241,808










Especialidad Unidad

Cantidad	anual	

realizada	(2014)

Total	al	término	del	

horizonte	de	evaluación

(2041)

Estudios	de	Laboratorio Estudios 41,453 1,160,678

Estudios	de	Gabinete Estudios 10,363 290,170

Consulta	General Consultas 20,726 580,339

Consulta	de	Especialidad Consultas 126,733 3,548,532

Urgencias Consultas 35,624 997,458

Egresos	Hospitalarios Pacientes 11,376 318,523

Total	de	Cirugías Cirugías 8,636 241,808

 
j) Beneficios anuales y totales en el horizonte de evaluación
La Tabla 17b muestra los beneficios esperados a partir del primer año de operación del proyecto, con un valor igual a $300’271,228, los cuales se mantienen constantes, hasta el término del horizonte de evaluación, hasta alcanzar la cantidad de $8,407’594,395.
Tabla 17b. Ingresos esperados durante el horizonte de evaluación
[image: image59.emf]


Estudios	
  de	
  Laboratorio Estudios 41,453 343.67 14,245,946 398,886,477



Estudios	
  de	
  Gabinete Estudios 10,363 675.33 6,998,614 195,961,203



Consulta	
  General Consultas 20,726 412.60 8,551,713 239,447,954



Consulta	
  de	
  Especialidad Consultas 126,733 721.67 91,459,198 2,560,857,549



Urgencias Consultas 35,624 655.00 23,333,393 653,334,990



Egresos	
  Hospitalarios Pacientes 11,376 3,323 37,805,686 1,058,559,211



Total	
  de	
  Cirugías Cirugías 8,636 13,649 117,876,679 3,300,547,012



300,271,228 8,407,594,395



Total	
  al	
  término	
  del	
  
horizonte	
  de	
  
evaluación
(2041)



Total	
  de	
  Beneficios



Especialidad Unidad
Cantidad	
  
anual	
  



realizada



Costo	
  por	
  
evento



Costo	
  Total	
  
anual
(2014)










Estudios	de	Laboratorio Estudios 41,453 343.67 14,245,946 398,886,477

Estudios	de	Gabinete Estudios 10,363 675.33 6,998,614 195,961,203

Consulta	General Consultas 20,726 412.60 8,551,713 239,447,954

Consulta	de	Especialidad Consultas 126,733 721.67 91,459,198 2,560,857,549

Urgencias Consultas 35,624 655.00 23,333,393 653,334,990

Egresos	Hospitalarios Pacientes 11,376 3,323 37,805,686 1,058,559,211

Total	de	Cirugías Cirugías 8,636 13,649 117,876,679 3,300,547,012

300,271,228 8,407,594,395

Total	al	término	del	

horizonte	de	

evaluación

(2041)

Total	de	Beneficios

Especialidad Unidad

Cantidad	

anual	

realizada

Costo	por	

evento

Costo	Total	

anual

(2014)


k)  Factibilidades de realización

Factibilidad técnica

El Proyecto se apega a las prácticas aceptadas de ingeniería y a los desarrollos tecnológicos disponibles y se tiene contemplado para su realización utilizar los materiales, equipo, tecnología y personal debidamente calificado, para lo cual será incluido en las bases del proceso licitatorio el requerimiento de lo señalado.
Factibilidad legal

El proyecto se realizará de acuerdo al marco jurídico vigente, de acuerdo a las Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y demás especificaciones, normas y señalamientos aplicables, tanto en su etapa de ejecución del proyecto, como en la de operación.
Factibilidad ambiental
Se cumplirá con la normatividad vigente en la materia para su realización, como la NOM-043-SEMARNAT-1993, que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas; NOM-085-SEMARNAT-1994, para fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que establece los niveles máximo permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxido de nitrógeno y los requisitos y condiciones para la operación de los equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como los niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustión y la NOM-087-SEMARNAT-2002, sobre la Protección ambiental-salud ambiental-residuos peligrosos biológico-infecciosos-clasificación y especificaciones de manejo.
l) Costo total del proyecto, incluyendo costos de ejecución y operación

El monto de inversión del proyecto se valoriza en $382’000,000.00, correspondiendo $282’000,000.00 a los trabajos de sustitución del inmueble del Hospital General de Valle Ceylán,  Municipio de Tlalnepantla, incluyendo los costos de la realización del proyecto ejecutivo y la supervisión externa a los trabajos de obra a realizar y $100’000,000.00 al equipamiento a la unidad resultante, más la cantidad de $131’453,958 por concepto de operación de los inmuebles resultantes y mantenimiento a los equipos instalados en los mismos mismos e insumos necesarios para su operación, lo que arroja, en el horizonte de evaluación, el total de $4,062’710,824. La Tabla 18a muestra el resumen de los costos totales del proyecto.
El costo de insumos es un costo no controlable, puesto que depende del tipo de atención que se otorgue y del equipamiento que se utilice. Sin embargo, como resultado de las estadísticas obtenidas por el ISEM, se puede determinar un costo promedio estimado que ayude al cálculo de la alternativa, situando en un margen lógico los montos que permitan cuantificar los costos de ésta. El promedio de costo de insumos anuales es de 10% del costo total del equipamiento.
Tabla 18a.  Costos del proyecto durante el horizonte de evaluación (2012-2041)
[image: image60.emf]


Costos	
  totales	
  del	
  proyecto Desglose Costo	
  2012-­‐2041
Tabla	
  de	
  
referencia



Construcción 282,000,000.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   Tabla	
  12b-­‐1



Equipo	
  médico	
   91,072,409.40	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   Tabla	
  13e



Instrumental	
  quirúrgico 2,600,305.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   Tabla	
  13e



Mobiliario 6,327,285.60	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   Tabla	
  13e



382,000,000.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  



Operación	
  y	
  mantenimiento	
  al	
  
inmueble	
  e	
  instalaciones



3,629,910.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   Tabla	
  18c



Operación	
  (Recursos	
  humanos) 112,824,048.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   Tabla	
  14b



Insumos	
  (10%	
  de	
  equipamiento) 10,000,000.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   Tabla	
  13e



Mantenimiento	
  al	
  equipamiento 5,000,000.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   Tabla	
  19e



131,453,958.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  



4,062,710,824.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  



Costo	
  total	
  de	
  inversión



Subtotal	
  inversión,	
  (2012-­‐2013)



Costo	
  total	
  de	
  operación	
  y	
  
mantenimiento



Subtotal	
  operación	
  y	
  mantenimiento	
  anual,	
  (2014	
  -­‐	
  2041)



Costo	
  total	
  del	
  proyecto	
  en	
  el	
  horizonte	
  de	
  evaluación	
  (2012	
  -­‐	
  2041)










Costos	totales	del	proyecto Desglose Costo	2012-2041

Tabla	de	

referencia

Construcción 282,000,000.00	 									 Tabla	12b-1

Equipo	médico	 91,072,409.40	 											 Tabla	13e

Instrumental	quirúrgico 2,600,305.00	 													 Tabla	13e

Mobiliario 6,327,285.60	 													 Tabla	13e

382,000,000.00	 									

Operación	y	mantenimiento	al	

inmueble	e	instalaciones

3,629,910.00	 													 Tabla	18c

Operación	(Recursos	humanos) 112,824,048.00	 									 Tabla	14b

Insumos	(10%	de	equipamiento) 10,000,000.00	 											 Tabla	13e

Mantenimiento	al	equipamiento 5,000,000.00	 													 Tabla	19e

131,453,958.00	 									

4,062,710,824.00	 						

Costo	total	de	inversión

Subtotal	inversión,	(2012-2013)

Costo	total	de	operación	y	

mantenimiento

Subtotal	operación	y	mantenimiento	anual,	(2014	-	2041)

Costo	total	del	proyecto	en	el	horizonte	de	evaluación	(2012	-	2041)


Las Tablas 18b y 18c muestran los desgloses de los costos de mantenimiento de instalación permanente y los costos de operación y mantenimiento y operación (recursos humanos), en la Tabla 18d, acorde a las adecuaciones realizadas, respectivamente. Dichos costos fueron proporcionados por la Subdirección de Atención Médica del Instituto de Servicios de Salud del Estado de México.
Tabla 18b.  Desglose de costos de mantenimiento a equipos de instalación permanente

[image: image61.emf]


Equipos	
  de	
  Aire	
  acondicionado 16 12,800.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   2,457,600.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  



Servidor 2 3,795.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   45,540.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  



Planta	
  de	
  emergencia 3 3,105.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   37,260.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  



Subestación	
  eléctrica 3 3,277.50	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   39,330.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  



Cableado	
  de	
  red	
  y	
  datos S/N 1,840.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   22,080.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  



Equipo	
  de	
  Telefonía S/N 8,280.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   99,360.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  



CCTV 3 3,795.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   45,540.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  



2,746,710.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  



Equipo Cantidad
Monto	
  
mensual



Monto	
  anual



Subtotal










Equipos	de	Aire	acondicionado 16 12,800.00	 						 2,457,600.00	 						

Servidor 2 3,795.00	 								 45,540.00	 											

Planta	de	emergencia 3 3,105.00	 								 37,260.00	 											

Subestación	eléctrica 3 3,277.50	 								 39,330.00	 											

Cableado	de	red	y	datos S/N 1,840.00	 								 22,080.00	 											

Equipo	de	Telefonía S/N 8,280.00	 								 99,360.00	 											

CCTV 3 3,795.00	 								 45,540.00	 											

2,746,710.00	 						

Equipo Cantidad

Monto	

mensual

Monto	anual

Subtotal


       Fuente: ISEM 2009
Tabla 18c.  Desglose de costos de mantenimiento a instalaciones especiales
[image: image62.emf]


Monto	
  
mensual



Monto	
  anual



18,000.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   216,000.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  



24,500.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   294,000.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  



23,500.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   282,000.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  



7,600.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   91,200.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  



883,200.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  



3,629,910.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  



Subtotal



Total	
  costos	
  de	
  operación	
  y	
  mantenimiento



Instalaciones	
  especiales



Gases	
  medicinales



Instalaciones	
  eléctricas



Instalaciones	
  hidrosanitarias



Aire	
  comprimido	
  grado	
  médico










Monto	

mensual

Monto	anual

18,000.00	 						 216,000.00	 									

24,500.00	 						 294,000.00	 									

23,500.00	 						 282,000.00	 									

7,600.00	 								 91,200.00	 											

883,200.00	 									

3,629,910.00	 						

Subtotal

Total	costos	de	operación	y	mantenimiento

Instalaciones	especiales

Gases	medicinales

Instalaciones	eléctricas

Instalaciones	hidrosanitarias

Aire	comprimido	grado	médico


  Fuente: ISEM 2009
Tabla 18d. Resumen de Costos de Operación, Recursos Humanos
[image: image63.emf]


Concepto
Costo	
  



Mensual
Costo	
  
2014



Costo	
  Total
(2014-­‐2041)



Área	
  Médica 8,692,092.00 104,305,104.00 2,920,542,912.00



Área	
  administrativa 709,912.00 8,518,944.00 238,530,432.00



Total	
  de	
  costos	
  de	
  Operación	
  por	
  
Recursos	
  Humanos	
  de	
  2014	
  a	
  2041



9,402,004.00 112,824,048.00 3,159,073,344.00



Resumen	
  de	
  Costos	
  de	
  operación,	
  
(recursos	
  humanos,	
  áreas	
  médica	
  y	
  administrativa)










Concepto

Costo	

Mensual

Costo	

2014

Costo	Total

(2014-2041)

Área	Médica 8,692,092.00 104,305,104.00 2,920,542,912.00

Área	administrativa 709,912.00 8,518,944.00 238,530,432.00

Total	de	costos	de	Operación	por	

Recursos	Humanos	de	2014	a	2041

9,402,004.00 112,824,048.00 3,159,073,344.00

Resumen	de	Costos	de	operación,	

(recursos	humanos,	áreas	médica	y	administrativa)


Las Tablas 19a, 19b, 19c, 19d y 19e, muestran el desglose y resumen de los costos de mantenimiento del equipamiento considerados para la operación del Hospital General Valle Ceylán, Tlalnepantla. El costo de mantenimiento se determina según antecedentes históricos de costos registrados en Hospitales de la Secretaría de Salud. (H.G. Dr. Manuel Gea González, H.G. Juárez de México, Hospital General de México.
Tabla 19a. Costos de mantenimiento a equipo Médico
[image: image64.emf]


Concepto Cantidad
Costo	
  de	
  



mantenimiento	
  
mensual



Costo	
  de	
  
mantenimiento	
  



anual
Total	
  anual



Ambulancia	
  equipada	
  para	
  terapia	
  intensiva 2 $3,250.00 $39,000.00 $78,000.00



Ambulancia	
  de	
  traslado 2 $2,708.33 $32,500.00 $65,000.00



Aspirador	
  gástrico 2 $154.17 $1,850.00 $3,700.00



Aspirador	
  para	
  ambulancia 4 $83.33 $1,000.00 $4,000.00



Aspirador	
  portátil	
  de	
  succión	
  continua	
  y	
  regulable 6 $159.58 $1,915.00 $11,490.00



Autoclave	
  de	
  vapor	
  autogenerado	
  de	
  alta	
  capacidad 3 $6,916.67 $83,000.00 $249,000.00



Bascula	
  con	
  estadimetro 12 $18.75 $225.00 $2,700.00



Bascula	
  pesabebés 5 $10.83 $130.00 $650.00



Cama	
  para	
  hospitalización	
  adulto	
  mecánica 80 $195.83 $2,350.00 $188,000.00



Cama	
  para	
  hospitalización	
  pediátrica 30 $225.00 $2,700.00 $81,000.00



Cama	
  para	
  terapia	
  intensiva 20 $1,458.33 $17,500.00 $350,000.00



Cama	
  para	
  terapia	
  intermedia 8 $916.67 $11,000.00 $88,000.00



Campana	
  bacteriológica	
   4 $625.00 $7,500.00 $30,000.00



Campana	
  de	
  flujo	
  laminar	
   3 $326.17 $3,914.05 $11,742.15



Cardiotocógrafo 2 $291.67 $3,500.00 $7,000.00



Carro	
  rojo	
  con	
  desfibrilador 4 $708.33 $8,500.00 $34,000.00



Carro	
  rojo	
  con	
  equipo	
  completo 2 $750.00 $9,000.00 $18,000.00



Colonoscopio 4 $1,195.83 $14,350.00 $57,400.00



Colposcopio	
  simple 5 $1,166.67 $14,000.00 $70,000.00



Compresor	
  de	
  aire	
  comprimido 1 $112.50 $1,350.00 $1,350.00



Congelador	
  horizontal 4 $41.67 $500.00 $2,000.00



Criostato 1 $1,666.67 $20,000.00 $20,000.00



Cuna	
  de	
  calor	
  radiante	
  con	
  foto	
  terapia 4 $1,903.26 $22,839.10 $91,356.40



Cuna	
  de	
  calor	
  radiante	
  sin	
  foto	
  terapia 1 $1,437.50 $17,250.00 $17,250.00



Desfibrilador	
  de	
  ambulancia 4 $166.67 $2,000.00 $8,000.00



Ecocardiógrafo 2 $5,000.00 $60,000.00 $120,000.00



Electrocardiógrafo 2 $250.00 $3,000.00 $6,000.00



Equipo	
  de	
  criocirugía	
  ginecológica 3 $433.33 $5,200.00 $15,600.00



Esterilizador	
  dental	
  de	
  vapor	
  autogenerado 1 $169.17 $2,030.00 $2,030.00



Estuche	
  de	
  diagnóstico 24 $44.94 $539.25 $12,942.00



Fonodetector	
  doppler 1 $36.33 $435.95 $435.95



Fonodetector	
  de	
  latidos	
  fetales 6 $36.33 $435.95 $2,615.70



Foroptero 14 $250.00 $3,000.00 $42,000.00



Horno	
  de	
  secado	
  de	
  material 4 $164.93 $1,979.13 $7,916.51



Incubadora	
  neonatal 6 $1,460.47 $17,525.65 $105,153.90



Incubadora	
  para	
  traslado	
  con	
  ventilador 3 $730.00 $8,760.00 $26,280.00



Lámpara	
  de	
  diagnóstico	
  con	
  haz	
  dirigible 20 $69.48 $833.80 $16,676.00



Lámpara	
  de	
  endidura 4 $272.08 $3,265.00 $13,060.00



Lámpara	
  de	
  fototerapia 5 $291.67 $3,500.00 $17,500.00



Lámpara	
  para	
  cirugía	
  de	
  emergencia	
  	
  portátil 13 $390.08 $4,681.00 $60,853.00



Lámpara	
  de	
  quirófano 3 $1,170.83 $14,050.00 $42,150.00



Lente	
  de	
  tres	
  espejos 6 $23.96 $287.50 $1,725.00



Máquina	
  de	
  anestesia	
  avanzada 1 $4,166.67 $50,000.00 $50,000.00



Máquina	
  de	
  anestesia	
  	
  intermedia 3 $2,869.73 $34,436.75 $103,310.25



Mastógrafo 1 $7,916.67 $95,000.00 $95,000.00



Mesa	
  de	
  autopsia 2 $2,291.67 $27,500.00 $55,000.00










Concepto Cantidad

Costo	de	

mantenimiento	

mensual

Costo	de	

mantenimiento	

anual

Total	anual

Ambulancia	equipada	para	terapia	intensiva 2 $3,250.00 $39,000.00 $78,000.00

Ambulancia	de	traslado 2 $2,708.33 $32,500.00 $65,000.00

Aspirador	gástrico 2 $154.17 $1,850.00 $3,700.00

Aspirador	para	ambulancia 4 $83.33 $1,000.00 $4,000.00

Aspirador	portátil	de	succión	continua	y	regulable 6 $159.58 $1,915.00 $11,490.00

Autoclave	de	vapor	autogenerado	de	alta	capacidad 3 $6,916.67 $83,000.00 $249,000.00

Bascula	con	estadimetro 12 $18.75 $225.00 $2,700.00

Bascula	pesabebés 5 $10.83 $130.00 $650.00

Cama	para	hospitalización	adulto	mecánica 80 $195.83 $2,350.00 $188,000.00

Cama	para	hospitalización	pediátrica 30 $225.00 $2,700.00 $81,000.00

Cama	para	terapia	intensiva 20 $1,458.33 $17,500.00 $350,000.00

Cama	para	terapia	intermedia 8 $916.67 $11,000.00 $88,000.00

Campana	bacteriológica	 4 $625.00 $7,500.00 $30,000.00

Campana	de	flujo	laminar	 3 $326.17 $3,914.05 $11,742.15

Cardiotocógrafo 2 $291.67 $3,500.00 $7,000.00

Carro	rojo	con	desfibrilador 4 $708.33 $8,500.00 $34,000.00

Carro	rojo	con	equipo	completo 2 $750.00 $9,000.00 $18,000.00

Colonoscopio 4 $1,195.83 $14,350.00 $57,400.00

Colposcopio	simple 5 $1,166.67 $14,000.00 $70,000.00

Compresor	de	aire	comprimido 1 $112.50 $1,350.00 $1,350.00

Congelador	horizontal 4 $41.67 $500.00 $2,000.00

Criostato 1 $1,666.67 $20,000.00 $20,000.00

Cuna	de	calor	radiante	con	foto	terapia 4 $1,903.26 $22,839.10 $91,356.40

Cuna	de	calor	radiante	sin	foto	terapia 1 $1,437.50 $17,250.00 $17,250.00

Desfibrilador	de	ambulancia 4 $166.67 $2,000.00 $8,000.00

Ecocardiógrafo 2 $5,000.00 $60,000.00 $120,000.00

Electrocardiógrafo 2 $250.00 $3,000.00 $6,000.00

Equipo	de	criocirugía	ginecológica 3 $433.33 $5,200.00 $15,600.00

Esterilizador	dental	de	vapor	autogenerado 1 $169.17 $2,030.00 $2,030.00

Estuche	de	diagnóstico 24 $44.94 $539.25 $12,942.00

Fonodetector	doppler 1 $36.33 $435.95 $435.95

Fonodetector	de	latidos	fetales 6 $36.33 $435.95 $2,615.70

Foroptero 14 $250.00 $3,000.00 $42,000.00

Horno	de	secado	de	material 4 $164.93 $1,979.13 $7,916.51

Incubadora	neonatal 6 $1,460.47 $17,525.65 $105,153.90

Incubadora	para	traslado	con	ventilador 3 $730.00 $8,760.00 $26,280.00

Lámpara	de	diagnóstico	con	haz	dirigible 20 $69.48 $833.80 $16,676.00

Lámpara	de	endidura 4 $272.08 $3,265.00 $13,060.00

Lámpara	de	fototerapia 5 $291.67 $3,500.00 $17,500.00

Lámpara	para	cirugía	de	emergencia		portátil 13 $390.08 $4,681.00 $60,853.00

Lámpara	de	quirófano 3 $1,170.83 $14,050.00 $42,150.00

Lente	de	tres	espejos 6 $23.96 $287.50 $1,725.00

Máquina	de	anestesia	avanzada 1 $4,166.67 $50,000.00 $50,000.00

Máquina	de	anestesia		intermedia 3 $2,869.73 $34,436.75 $103,310.25

Mastógrafo 1 $7,916.67 $95,000.00 $95,000.00

Mesa	de	autopsia 2 $2,291.67 $27,500.00 $55,000.00



Tabla 19a. Costos de mantenimiento a equipo Médico (cont,)
[image: image65.emf]


Concepto Cantidad
Costo	
  de	
  



mantenimiento	
  
mensual



Costo	
  de	
  
mantenimiento	
  



anual
Total	
  anual



Mesa	
  de	
  exploración	
  pediátrica 1 $10.87 $130.40 $130.40
Mesa	
  de	
  exploración	
  universal 20 $22.71 $272.50 $5,450.00



Mesa	
  de	
  expulsión 5 $1,250.00 $15,000.00 $75,000.00



Mesa	
  quirúrgica	
  mecánica	
  universal 1 $1,520.83 $18,250.00 $18,250.00



Mesa	
  quirúrgica	
  para	
  ortopedia 1 $3,000.00 $36,000.00 $36,000.00



Microscopio	
  para	
  neurología 1 $12,500.00 $150,000.00 $150,000.00



Microscopio	
  triocular	
  para	
  macrofotografía 1 $250.00 $3,000.00 $3,000.00



Microtomo	
  para	
  cortes	
  en	
  parafina 1 $708.33 $8,500.00 $8,500.00



Monitor	
  de	
  signos	
  vitales	
  básico 10 $365.75 $4,389.00 $43,890.00



Monitor	
  de	
  signos	
  vitales	
  avanzado 8 $1,033.33 $12,400.00 $99,200.00



Monitor	
  de	
  signos	
  vitales	
  de	
  traslado 1 $365.75 $4,389.00 $4,389.00



Nebulizador 6 $291.67 $3,500.00 $21,000.00



Negatoscopio	
  sencillo	
  de	
  pared 12 $5.03 $60.38 $724.50



Negatoscopio	
  doble	
  de	
  pared 1 $9.34 $112.13 $112.13



Oxímetro	
  de	
  pulso 12 $208.33 $2,500.00 $30,000.00



Oxímetro	
  para	
  ambulancia 4 $83.33 $1,000.00 $4,000.00



Pantalla	
  para	
  optotipos 4 $20.83 $250.00 $1,000.00



Percutor	
  pulmonar	
  neumático	
   5 $20.83 $250.00 $1,250.00



Rectosigmoidoscopio 4 $1,041.67 $12,500.00 $50,000.00



Refrigerador	
  para	
  cadáver	
  dos	
  gavetas 4 $2,758.33 $33,100.00 $132,400.00



Resucitador	
  manual	
  adulto 6 $16.08 $193.00 $1,158.00



Resucitador	
  manual	
  neonatal 7 $8.66 $103.95 $727.65



Resucitador	
  manual	
  pediátrico 7 $8.66 $103.95 $727.65



Reveladora	
  automático	
  de	
  mediana/alta	
  capacidad 6 $908.33 $10,900.00 $65,400.00



Sierra	
  corta	
  hueso 5 $416.67 $5,000.00 $25,000.00



Sierra	
  corta	
  yeso 11 $270.83 $3,250.00 $35,750.00



Sillón	
  de	
  valoración	
  inmediata 1 $291.67 $3,500.00 $3,500.00



Tomógrafo	
  de	
  64	
  cortes 1 $66,666.67 $800,000.00 $800,000.00



Ultrasonido	
  básico 1 $2,458.33 $29,500.00 $29,500.00



Ultrasonido	
  doppler 1 $3,541.67 $42,500.00 $42,500.00



Ultrasonido	
  transfontanelar 1 $4,583.33 $55,000.00 $55,000.00



Unidad	
  de	
  refracción	
   4 $504.17 $6,050.00 $24,200.00



Unidad	
  de	
  electrocirugía	
  para	
  endoscopía 1 $1,045.02 $12,540.20 $12,540.20



Unidad	
  de	
  otorrinolaringología 1 $4,166.67 $50,000.00 $50,000.00



Unidad	
  dental	
  completa 3 $575.00 $6,900.00 $20,700.00



Unidad	
  electroquirúrgica 2 $1,045.02 $12,540.20 $25,080.40



Unidad	
  oftalmológica 1 $1,677.08 $20,125.00 $20,125.00



Unidad	
  radiológica	
  dental 3 $116.67 $1,400.00 $4,200.00



Unidad	
  radiológica	
  portatil 2 $3,541.67 $42,500.00 $85,000.00



Ventilador	
  de	
  ambulancia 5 $416.67 $5,000.00 $25,000.00



Ventilador	
  de	
  alta	
  frecuencia 4 $3,256.85 $39,082.17 $156,328.68



Ventilador	
  de	
  traslado 4 $416.67 $5,000.00 $20,000.00



Ventilador	
  pediátrico/neonatal 3 $2,250.00 $27,000.00 $81,000.00



178,177.08$	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   2,138,125.00$	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   4,553,620.47$	
  	
  	
  	
  Totales










Concepto Cantidad

Costo	de	

mantenimiento	

mensual

Costo	de	

mantenimiento	

anual

Total	anual

Mesa	de	exploración	pediátrica 1 $10.87 $130.40 $130.40

Mesa	de	exploración	universal 20 $22.71 $272.50 $5,450.00

Mesa	de	expulsión 5 $1,250.00 $15,000.00 $75,000.00

Mesa	quirúrgica	mecánica	universal 1 $1,520.83 $18,250.00 $18,250.00

Mesa	quirúrgica	para	ortopedia 1 $3,000.00 $36,000.00 $36,000.00

Microscopio	para	neurología 1 $12,500.00 $150,000.00 $150,000.00

Microscopio	triocular	para	macrofotografía 1 $250.00 $3,000.00 $3,000.00

Microtomo	para	cortes	en	parafina 1 $708.33 $8,500.00 $8,500.00

Monitor	de	signos	vitales	básico 10 $365.75 $4,389.00 $43,890.00

Monitor	de	signos	vitales	avanzado 8 $1,033.33 $12,400.00 $99,200.00

Monitor	de	signos	vitales	de	traslado 1 $365.75 $4,389.00 $4,389.00

Nebulizador 6 $291.67 $3,500.00 $21,000.00

Negatoscopio	sencillo	de	pared 12 $5.03 $60.38 $724.50

Negatoscopio	doble	de	pared 1 $9.34 $112.13 $112.13

Oxímetro	de	pulso 12 $208.33 $2,500.00 $30,000.00

Oxímetro	para	ambulancia 4 $83.33 $1,000.00 $4,000.00

Pantalla	para	optotipos 4 $20.83 $250.00 $1,000.00

Percutor	pulmonar	neumático	 5 $20.83 $250.00 $1,250.00

Rectosigmoidoscopio 4 $1,041.67 $12,500.00 $50,000.00

Refrigerador	para	cadáver	dos	gavetas 4 $2,758.33 $33,100.00 $132,400.00

Resucitador	manual	adulto 6 $16.08 $193.00 $1,158.00

Resucitador	manual	neonatal 7 $8.66 $103.95 $727.65

Resucitador	manual	pediátrico 7 $8.66 $103.95 $727.65

Reveladora	automático	de	mediana/alta	capacidad 6 $908.33 $10,900.00 $65,400.00

Sierra	corta	hueso 5 $416.67 $5,000.00 $25,000.00

Sierra	corta	yeso 11 $270.83 $3,250.00 $35,750.00

Sillón	de	valoración	inmediata 1 $291.67 $3,500.00 $3,500.00

Tomógrafo	de	64	cortes 1 $66,666.67 $800,000.00 $800,000.00

Ultrasonido	básico 1 $2,458.33 $29,500.00 $29,500.00

Ultrasonido	doppler 1 $3,541.67 $42,500.00 $42,500.00

Ultrasonido	transfontanelar 1 $4,583.33 $55,000.00 $55,000.00

Unidad	de	refracción	 4 $504.17 $6,050.00 $24,200.00

Unidad	de	electrocirugía	para	endoscopía 1 $1,045.02 $12,540.20 $12,540.20

Unidad	de	otorrinolaringología 1 $4,166.67 $50,000.00 $50,000.00

Unidad	dental	completa 3 $575.00 $6,900.00 $20,700.00

Unidad	electroquirúrgica 2 $1,045.02 $12,540.20 $25,080.40

Unidad	oftalmológica 1 $1,677.08 $20,125.00 $20,125.00

Unidad	radiológica	dental 3 $116.67 $1,400.00 $4,200.00

Unidad	radiológica	portatil 2 $3,541.67 $42,500.00 $85,000.00

Ventilador	de	ambulancia 5 $416.67 $5,000.00 $25,000.00

Ventilador	de	alta	frecuencia 4 $3,256.85 $39,082.17 $156,328.68

Ventilador	de	traslado 4 $416.67 $5,000.00 $20,000.00

Ventilador	pediátrico/neonatal 3 $2,250.00 $27,000.00 $81,000.00

178,177.08 $								 2,138,125.00 $								 4,553,620.47 $				 Totales


Tabla 19b. Costos de mantenimiento a mobiliario médico
[image: image66.emf]


Concepto Cantidad
Costo	
  de	
  



mantenimiento	
  
mensual



Costo	
  de	
  
mantenimiento	
  



anual
Total	
  anual



Anaquel	
  guarda	
  cómodos 7 $28.27 $339.25 $2,374.75



Anaquel	
  para	
  paquetes	
  esterilizados	
  y	
  pre-­‐esterilización 3 $46.00 $552.00 $1,656.00



Anaquel	
  tipo	
  esqueleto	
  5	
  entrepaños 25 $11.92 $143.00 $3,575.00



Anaquel	
  tipo	
  esqueleto	
  7	
  entrepaños 3 $15.38 $184.50 $553.50



Aspirador	
  de	
  pared 45 $21.39 $256.70 $11,551.50



Banca	
  para	
  regadera 1 $7.09 $85.05 $85.05



Banca	
  para	
  vestidor 2 $2.92 $35.00 $70.00



Banca	
  tándem	
  de	
  cuatro	
  lugares	
  metálica 20 $55.63 $667.50 $13,350.00



Banqueta	
  de	
  altura 20 $2.64 $31.63 $632.50



Baño	
  de	
  artesa 14 $112.96 $1,355.50 $18,977.00



Biombo 4 $4.17 $50.00 $200.00



Buro	
  clínico 8 $26.35 $316.25 $2,530.00



Camilla	
  de	
  traslado 4 $220.83 $2,650.00 $10,600.00



Carretilla	
  porta	
  bultos 8 $4.17 $50.00 $400.00



Carro	
  cajonero	
  de	
  alto	
  impacto 3 $176.33 $2,116.00 $6,348.00



Carro	
  cajonero	
  metálico 110 $12.50 $150.00 $16,500.00



Carro	
  de	
  curaciones 3 $18.69 $224.25 $672.75



Carro	
  de	
  ropa	
  limpia	
  metálico 4 $37.85 $454.25 $1,817.00



Cepillera	
  para	
  uso	
  quirúrgico 2 $2.64 $31.63 $63.25



Chasis	
  con	
  bastidor	
  metálico	
  para	
  toma	
  de	
  	
  placas	
  	
  14	
  x	
  14 3 $41.67 $500.00 $1,500.00



Chasis	
  con	
  bastidor	
  metálico	
  para	
  toma	
  de	
  	
  placas	
  	
  14	
  x	
  17 2 $41.67 $500.00 $1,000.00



Chasis	
  con	
  bastidor	
  metálico	
  para	
  toma	
  de	
  	
  placas	
  	
  8	
  x	
  10 4 $20.83 $250.00 $1,000.00



Chasis	
  con	
  bastidor	
  metálico	
  para	
  toma	
  de	
  	
  placas	
  	
  9	
  x	
  12 10 $20.83 $250.00 $2,500.00



Compresero 3 $83.33 $1,000.00 $3,000.00



Cortina	
  plegable	
  antibacterial 60 $20.83 $250.00 $15,000.00



Cubeta	
  y	
  porta	
  cubeta	
  de	
  patada	
   2 $3.02 $36.23 $72.45



Cuna	
  bacinete	
  con	
  cajonera 62 $31.25 $375.00 $23,250.00



Diván	
  (chaise	
  launge) 2 $12.50 $150.00 $300.00



Escalerilla	
  de	
  2	
  peldaños 8 $2.44 $29.33 $234.60



Escritorio	
  chicos	
  con	
  	
  pedestal	
  derecho	
   15 $24.79 $297.50 $4,462.50



Escritorio	
  chicos	
  con	
  	
  pedestal	
  izquierdo 1 $24.79 $297.50 $297.50



Escritorio	
  médico 10 $17.08 $205.00 $2,050.00



Flujometro	
  con	
  humidificador 35 $10.35 $124.25 $4,348.75










Concepto Cantidad

Costo	de	

mantenimiento	

mensual

Costo	de	

mantenimiento	

anual

Total	anual

Anaquel	guarda	cómodos 7 $28.27 $339.25 $2,374.75

Anaquel	para	paquetes	esterilizados	y	pre-esterilización 3 $46.00 $552.00 $1,656.00

Anaquel	tipo	esqueleto	5	entrepaños 25 $11.92 $143.00 $3,575.00

Anaquel	tipo	esqueleto	7	entrepaños 3 $15.38 $184.50 $553.50

Aspirador	de	pared 45 $21.39 $256.70 $11,551.50

Banca	para	regadera 1 $7.09 $85.05 $85.05

Banca	para	vestidor 2 $2.92 $35.00 $70.00

Banca	tándem	de	cuatro	lugares	metálica 20 $55.63 $667.50 $13,350.00

Banqueta	de	altura 20 $2.64 $31.63 $632.50

Baño	de	artesa 14 $112.96 $1,355.50 $18,977.00

Biombo 4 $4.17 $50.00 $200.00

Buro	clínico 8 $26.35 $316.25 $2,530.00

Camilla	de	traslado 4 $220.83 $2,650.00 $10,600.00

Carretilla	porta	bultos 8 $4.17 $50.00 $400.00

Carro	cajonero	de	alto	impacto 3 $176.33 $2,116.00 $6,348.00

Carro	cajonero	metálico 110 $12.50 $150.00 $16,500.00

Carro	de	curaciones 3 $18.69 $224.25 $672.75

Carro	de	ropa	limpia	metálico 4 $37.85 $454.25 $1,817.00

Cepillera	para	uso	quirúrgico 2 $2.64 $31.63 $63.25

Chasis	con	bastidor	metálico	para	toma	de		placas		14	x	14 3 $41.67 $500.00 $1,500.00

Chasis	con	bastidor	metálico	para	toma	de		placas		14	x	17 2 $41.67 $500.00 $1,000.00

Chasis	con	bastidor	metálico	para	toma	de		placas		8	x	10 4 $20.83 $250.00 $1,000.00

Chasis	con	bastidor	metálico	para	toma	de		placas		9	x	12 10 $20.83 $250.00 $2,500.00

Compresero 3 $83.33 $1,000.00 $3,000.00

Cortina	plegable	antibacterial 60 $20.83 $250.00 $15,000.00

Cubeta	y	porta	cubeta	de	patada	 2 $3.02 $36.23 $72.45

Cuna	bacinete	con	cajonera 62 $31.25 $375.00 $23,250.00

Diván	(chaise	launge) 2 $12.50 $150.00 $300.00

Escalerilla	de	2	peldaños 8 $2.44 $29.33 $234.60

Escritorio	chicos	con		pedestal	derecho	 15 $24.79 $297.50 $4,462.50

Escritorio	chicos	con		pedestal	izquierdo 1 $24.79 $297.50 $297.50

Escritorio	médico 10 $17.08 $205.00 $2,050.00

Flujometro	con	humidificador 35 $10.35 $124.25 $4,348.75


Tabla 19b. Costos de mantenimiento a mobiliario médico (cont.)
[image: image67.emf]


Concepto Cantidad
Costo	
  de	
  



mantenimiento	
  
mensual



Costo	
  de	
  
mantenimiento	
  



anual
Total	
  anual



Frigobar 2 $30.00 $360.00 $720.00



Gabinete	
  de	
  acero	
  inoxidable	
  de	
  pared 8 $8.33 $100.00 $800.00



Humidificadores 2 $4.17 $50.00 $100.00



Jabonera	
  de	
  pedal	
  mecánica 45 $16.67 $200.00 $9,000.00



Mandil	
  protector	
  emplomado 9 $16.67 $200.00 $1,800.00



Marcador	
  de	
  películas 1 $175.00 $2,100.00 $2,100.00



Mesa	
  alta	
  con	
  tarja	
  y	
  trampa	
  para	
  yeso	
  de	
  150	
  x	
  70	
  x	
  90	
  cm 2 $112.96 $1,355.50 $2,711.00



Mesa	
  de	
  210	
  x	
  70	
  x	
  90	
  cm 3 $22.33 $268.00 $804.00



Mesa	
  de	
  230	
  x	
  70	
  x	
  90	
  cm 18 $23.17 $278.00 $5,004.00



Mesa	
  de	
  acero	
  inoxidable	
  con	
  cajonera	
  central	
  230	
  x	
  70x	
  90	
  cm 1 $23.17 $278.00 $278.00



Mesa	
  de	
  acero	
  inoxidable	
  con	
  repisa	
  integrada	
  de	
  120	
  x	
  70	
  x	
  90	
  cm 10 $20.13 $241.50 $2,415.00



Mesa	
  puente 50 $26.83 $322.00 $16,100.00



Nebulizadores 6 $104.17 $1,250.00 $7,500.00



Porta	
  lebrillo 11 $11.50 $138.00 $1,518.00



Porta	
  mandil 31 $4.17 $50.00 $1,550.00



Porta	
  venoclisis	
  rodable 10 $3.02 $36.23 $362.25



Rack	
  para	
  chasis 10 $12.50 $150.00 $1,500.00



Refrigerador	
  vertical	
  con	
  cuatro	
  medias	
  	
  puertas	
  	
  de	
  cristal	
  41	
  pies 8 $166.67 $2,000.00 $16,000.00



Refrigerador	
  vertical	
  con	
  dos	
  puertas	
  de	
  cristal	
  25	
  pies 1 $145.83 $1,750.00 $1,750.00



Refrigerador	
  vertical	
  con	
  una	
  puerta	
  de	
  cristal	
  16	
  pies 4 $125.00 $1,500.00 $6,000.00



Reloj	
  eléctrico	
  para	
  quirófano 22 $17.83 $213.90 $4,705.80



Silla	
  de	
  ruedas 6 $19.94 $239.25 $1,435.50



Tablero	
  de	
  corcho 30 $4.38 $52.50 $1,575.00



Tánico	
  doble 5 $11.67 $140.00 $700.00



Tánico	
  sencillo 4 $8.63 $103.50 $414.00



Termograficador 8 $41.67 $500.00 $4,000.00



Termómetro	
  de	
  vástago 16 $12.50 $150.00 $2,400.00



Tracción	
  lumbar 15 $83.33 $1,000.00 $15,000.00



Vaso	
  contenedor 1 $4.17 $50.00 $50.00



Vitrina	
  gabinete	
   3 $5.00 $60.00 $180.00



Vitrina	
  gabinete	
  contra	
  muro 2 $5.92 $71.00 $142.00



Vitrina	
  gabinete	
  doble	
  vista 2 $10.00 $120.00 $240.00



$2,440.39 $29,284.68 $259,826.65Totales










Concepto Cantidad

Costo	de	

mantenimiento	

mensual

Costo	de	

mantenimiento	

anual

Total	anual

Frigobar 2 $30.00 $360.00 $720.00

Gabinete	de	acero	inoxidable	de	pared 8 $8.33 $100.00 $800.00

Humidificadores 2 $4.17 $50.00 $100.00

Jabonera	de	pedal	mecánica 45 $16.67 $200.00 $9,000.00

Mandil	protector	emplomado 9 $16.67 $200.00 $1,800.00

Marcador	de	películas 1 $175.00 $2,100.00 $2,100.00

Mesa	alta	con	tarja	y	trampa	para	yeso	de	150	x	70	x	90	cm 2 $112.96 $1,355.50 $2,711.00

Mesa	de	210	x	70	x	90	cm 3 $22.33 $268.00 $804.00

Mesa	de	230	x	70	x	90	cm 18 $23.17 $278.00 $5,004.00

Mesa	de	acero	inoxidable	con	cajonera	central	230	x	70x	90	cm 1 $23.17 $278.00 $278.00

Mesa	de	acero	inoxidable	con	repisa	integrada	de	120	x	70	x	90	cm 10 $20.13 $241.50 $2,415.00

Mesa	puente 50 $26.83 $322.00 $16,100.00

Nebulizadores 6 $104.17 $1,250.00 $7,500.00

Porta	lebrillo 11 $11.50 $138.00 $1,518.00

Porta	mandil 31 $4.17 $50.00 $1,550.00

Porta	venoclisis	rodable 10 $3.02 $36.23 $362.25

Rack	para	chasis 10 $12.50 $150.00 $1,500.00

Refrigerador	vertical	con	cuatro	medias		puertas		de	cristal	41	pies 8 $166.67 $2,000.00 $16,000.00

Refrigerador	vertical	con	dos	puertas	de	cristal	25	pies 1 $145.83 $1,750.00 $1,750.00

Refrigerador	vertical	con	una	puerta	de	cristal	16	pies 4 $125.00 $1,500.00 $6,000.00

Reloj	eléctrico	para	quirófano 22 $17.83 $213.90 $4,705.80

Silla	de	ruedas 6 $19.94 $239.25 $1,435.50

Tablero	de	corcho 30 $4.38 $52.50 $1,575.00

Tánico	doble 5 $11.67 $140.00 $700.00

Tánico	sencillo 4 $8.63 $103.50 $414.00

Termograficador 8 $41.67 $500.00 $4,000.00

Termómetro	de	vástago 16 $12.50 $150.00 $2,400.00

Tracción	lumbar 15 $83.33 $1,000.00 $15,000.00

Vaso	contenedor 1 $4.17 $50.00 $50.00

Vitrina	gabinete	 3 $5.00 $60.00 $180.00

Vitrina	gabinete	contra	muro 2 $5.92 $71.00 $142.00

Vitrina	gabinete	doble	vista 2 $10.00 $120.00 $240.00

$2,440.39 $29,284.68 $259,826.65 Totales


Tabla 19c. Costos de mantenimiento a mobiliario administrativo
[image: image68.emf]


Concepto Cantidad
Costo	
  de	
  



mantenimiento	
  
mensual



Costo	
  de	
  
mantenimiento	
  



anual
Total	
  anual



Archivero	
  metálico	
  con	
  cuatro	
  gavetas	
   14 $19.08 $229.00 $3,206.00



Archivero	
  metálico	
  con	
  tres	
  gavetas 8 $17.08 $205.00 $1,640.00



Archivero	
  metálico	
  con	
  tres	
  gavetas	
  con	
  caja	
  fuerte 2 $26.88 $322.50 $645.00



Banco	
  giratorio	
   2 $6.95 $83.38 $166.75



Banco	
  giratorio	
  con	
  respaldo 11 $8.15 $97.75 $1,075.25



Bote	
  de	
  basura	
  tipo	
  campana	
  (municipal) 1 $4.74 $56.91 $56.91



Cañón	
  proyector 9 $95.83 $1,150.00 $10,350.00



Carpeta	
  porta	
  expedientes 10 $3.80 $45.55 $455.50



Carro	
  para	
  supermercado 2 $24.75 $297.00 $594.00



Carro	
  porta	
  expedientes 3 $11.98 $143.75 $431.25



DVD 5 $6.17 $74.00 $370.00



Escritorio	
  ejecutivo 3 $31.50 $378.00 $1,134.00



Escritorio	
  grande	
  con	
  pedestal	
  derecho 8 $24.79 $297.50 $2,380.00



Escritorio	
  grande	
  con	
  pedestal	
  izquierdo 10 $24.79 $297.50 $2,975.00



Horno	
  de	
  microondas 1 $12.42 $149.00 $149.00



Lámpara	
  de	
  chicote 3 $2.64 $31.63 $94.88



Lámpara	
  de	
  mano 1 $2.50 $30.00 $30.00



Librero 3 $11.67 $140.00 $420.00



Locker	
  doble 2 $9.79 $117.50 $235.00



Máquina	
  de	
  escribir	
  mecánica 34 $31.53 $378.40 $12,865.60



Pantalla	
  retráctil 1 $25.00 $300.00 $300.00



Portarotafolio	
  con	
  pizarrón 6 $24.13 $289.50 $1,737.00



Reloj	
  de	
  pared 1 $2.50 $30.00 $30.00



Silla	
  apilable 17 $3.13 $37.50 $637.50



Sillón	
  fijo	
  dos	
  lugares 55 $18.25 $219.00 $12,045.00



Sillón	
  fijo	
  dos	
  lugares	
  con	
  descansabrazos 6 $18.25 $219.00 $1,314.00



Sillón	
  fijo	
  un	
  lugar 4 $14.58 $175.00 $700.00



Televisión	
  	
  a	
  color	
  32	
  pulgadas 2 $20.83 $250.00 $500.00



$503.70 $6,044.36 $56,537.63Totales










Concepto Cantidad

Costo	de	

mantenimiento	

mensual

Costo	de	

mantenimiento	

anual

Total	anual

Archivero	metálico	con	cuatro	gavetas	 14 $19.08 $229.00 $3,206.00

Archivero	metálico	con	tres	gavetas 8 $17.08 $205.00 $1,640.00

Archivero	metálico	con	tres	gavetas	con	caja	fuerte 2 $26.88 $322.50 $645.00

Banco	giratorio	 2 $6.95 $83.38 $166.75

Banco	giratorio	con	respaldo 11 $8.15 $97.75 $1,075.25

Bote	de	basura	tipo	campana	(municipal) 1 $4.74 $56.91 $56.91

Cañón	proyector 9 $95.83 $1,150.00 $10,350.00

Carpeta	porta	expedientes 10 $3.80 $45.55 $455.50

Carro	para	supermercado 2 $24.75 $297.00 $594.00

Carro	porta	expedientes 3 $11.98 $143.75 $431.25

DVD 5 $6.17 $74.00 $370.00

Escritorio	ejecutivo 3 $31.50 $378.00 $1,134.00

Escritorio	grande	con	pedestal	derecho 8 $24.79 $297.50 $2,380.00

Escritorio	grande	con	pedestal	izquierdo 10 $24.79 $297.50 $2,975.00

Horno	de	microondas 1 $12.42 $149.00 $149.00

Lámpara	de	chicote 3 $2.64 $31.63 $94.88

Lámpara	de	mano 1 $2.50 $30.00 $30.00

Librero 3 $11.67 $140.00 $420.00

Locker	doble 2 $9.79 $117.50 $235.00

Máquina	de	escribir	mecánica 34 $31.53 $378.40 $12,865.60

Pantalla	retráctil 1 $25.00 $300.00 $300.00

Portarotafolio	con	pizarrón 6 $24.13 $289.50 $1,737.00

Reloj	de	pared 1 $2.50 $30.00 $30.00

Silla	apilable 17 $3.13 $37.50 $637.50

Sillón	fijo	dos	lugares 55 $18.25 $219.00 $12,045.00

Sillón	fijo	dos	lugares	con	descansabrazos 6 $18.25 $219.00 $1,314.00

Sillón	fijo	un	lugar 4 $14.58 $175.00 $700.00

Televisión		a	color	32	pulgadas 2 $20.83 $250.00 $500.00

$503.70 $6,044.36 $56,537.63 Totales



Tabla 19d. Costos de mantenimiento al instrumental médico-quirúrgico
[image: image69.emf]


Concepto Cantidad
Costo	
  de	
  



mantenimiento	
  
mensual



Costo	
  de	
  
mantenimiento	
  



anual
Total	
  anual



Alcoholera 67 $3.42 $41.03 $2,748.68



Bandeja	
  de	
  acero	
  inoxidable	
  mediana 2 $5.00 $60.00 $120.00



Bandeja	
  para	
  instrumental 1 $5.00 $60.00 $60.00



Bote	
  para	
  gasas	
   7 $1.46 $17.50 $122.50



Budinera	
  mediana 11 $1.92 $23.00 $253.00



Caja	
  de	
  doyan	
   8 $3.54 $42.53 $340.20



Cánula	
  de	
  ferguson	
  n°	
  8 3 $0.78 $9.35 $28.05



Cánula	
  yankauer	
  27	
  cm 10 $0.92 $11.00 $110.00



Cómodo	
  adulto	
  de	
  acero	
  inoxidable 20 $4.03 $48.40 $968.00



Cómodo	
  pediátrico 21 $4.03 $48.40 $1,016.40



Contenedor	
  para	
  soluciones	
  desinfectantes	
   30 $5.00 $60.00 $1,800.00



Cuchara	
  para	
  hidratación	
  oral	
  grande 50 $0.63 $7.50 $375.00



Cuchara	
  para	
  hidratación	
  oral	
  sopera 101 $0.13 $1.50 $151.50



Charola	
  con	
  tapa 3 $13.42 $161.00 $483.00



Equipo	
  de	
  tiroides	
   1 $250.00 $3,000.00 $3,000.00



Espejo	
  vaginal	
  chico 10 $1.56 $18.78 $187.75



Espejo	
  vaginal	
  grande 20 $1.65 $19.83 $396.50



Espejo	
  vaginal	
  mediano 20 $1.49 $17.93 $358.50



Estetoscopio	
  cápsula	
  doble 50 $1.81 $21.75 $1,087.50



Estetoscopio	
  cápsula	
  sencilla 60 $1.46 $17.50 $1,050.00



Estetoscopio	
  de	
  pinard 20 $1.17 $14.00 $280.00



Estuche	
  de	
  laringoscopía	
  	
  adulto 2 $76.04 $912.50 $1,825.00



Estuche	
  de	
  laringoscopía	
  neonatal 5 $67.75 $812.95 $4,064.75



Estuche	
  de	
  laringoscopía	
  pediátrico 3 $63.53 $762.30 $2,286.90



Jarra	
  para	
  hidratación	
  oral	
  1	
  litro 10 $1.25 $15.00 $150.00



Juego	
  de	
  separadores	
  farabeuf	
  15	
  cm 6 $0.38 $4.50 $27.00



Lebrillo 15 $0.48 $5.75 $86.25



Mango	
  para	
  bisturí	
  numero	
  3	
  con	
  escala 15 $0.23 $2.70 $40.50



Mango	
  para	
  bisturí	
  numero	
  4	
  corto 10 $0.17 $2.00 $20.00



Martillo	
  percutor 25 $0.42 $5.00 $125.00



Orinal	
  adulto 11 $2.08 $25.00 $275.00



Pinza	
  	
  de	
  disección	
  de	
  1x2	
  d	
  14	
  cm 10 $0.21 $2.50 $25.00



Pinza	
  	
  de	
  disección	
  sin	
  dientes	
  de	
  14	
  cm 15 $0.21 $2.50 $37.50



Pinza	
  allis	
  4x5	
  d.15	
  cm 10 $0.65 $7.80 $78.00



Pinza	
  de	
  anillos	
  porta	
  esponja	
  boca	
  estriada	
  recta	
  24	
  cm 41 $0.96 $11.50 $471.50



Pinza	
  de	
  campo	
  backhaus	
  15	
  cm 20 $0.56 $6.75 $135.00



Pinza	
  de	
  kelly	
  curva	
  de	
  14	
  cm	
   50 $0.58 $7.00 $350.00



Pinza	
  de	
  traslado 26 $10.42 $125.00 $3,250.00



Pinza	
  hemostática	
  crile	
  14	
  cm 30 $0.46 $5.50 $165.00



Pinza	
  hemostática	
  rochester-­‐pean	
  	
  	
  recta	
  16	
  cm 30 $0.56 $6.75 $202.50



Pinza	
  kelly	
  	
  2	
  cm 30 $0.72 $8.60 $258.00



Pinza	
  kelly	
  recta	
  14	
  cm 40 $0.45 $5.40 $216.00










Concepto Cantidad

Costo	de	

mantenimiento	

mensual

Costo	de	

mantenimiento	

anual

Total	anual

Alcoholera 67 $3.42 $41.03 $2,748.68

Bandeja	de	acero	inoxidable	mediana 2 $5.00 $60.00 $120.00

Bandeja	para	instrumental 1 $5.00 $60.00 $60.00

Bote	para	gasas	 7 $1.46 $17.50 $122.50

Budinera	mediana 11 $1.92 $23.00 $253.00

Caja	de	doyan	 8 $3.54 $42.53 $340.20

Cánula	de	ferguson	n°	8 3 $0.78 $9.35 $28.05

Cánula	yankauer	27	cm 10 $0.92 $11.00 $110.00

Cómodo	adulto	de	acero	inoxidable 20 $4.03 $48.40 $968.00

Cómodo	pediátrico 21 $4.03 $48.40 $1,016.40

Contenedor	para	soluciones	desinfectantes	 30 $5.00 $60.00 $1,800.00

Cuchara	para	hidratación	oral	grande 50 $0.63 $7.50 $375.00

Cuchara	para	hidratación	oral	sopera 101 $0.13 $1.50 $151.50

Charola	con	tapa 3 $13.42 $161.00 $483.00

Equipo	de	tiroides	 1 $250.00 $3,000.00 $3,000.00

Espejo	vaginal	chico 10 $1.56 $18.78 $187.75

Espejo	vaginal	grande 20 $1.65 $19.83 $396.50

Espejo	vaginal	mediano 20 $1.49 $17.93 $358.50

Estetoscopio	cápsula	doble 50 $1.81 $21.75 $1,087.50

Estetoscopio	cápsula	sencilla 60 $1.46 $17.50 $1,050.00

Estetoscopio	de	pinard 20 $1.17 $14.00 $280.00

Estuche	de	laringoscopía		adulto 2 $76.04 $912.50 $1,825.00

Estuche	de	laringoscopía	neonatal 5 $67.75 $812.95 $4,064.75

Estuche	de	laringoscopía	pediátrico 3 $63.53 $762.30 $2,286.90

Jarra	para	hidratación	oral	1	litro 10 $1.25 $15.00 $150.00

Juego	de	separadores	farabeuf	15	cm 6 $0.38 $4.50 $27.00

Lebrillo 15 $0.48 $5.75 $86.25

Mango	para	bisturí	numero	3	con	escala 15 $0.23 $2.70 $40.50

Mango	para	bisturí	numero	4	corto 10 $0.17 $2.00 $20.00

Martillo	percutor 25 $0.42 $5.00 $125.00

Orinal	adulto 11 $2.08 $25.00 $275.00

Pinza		de	disección	de	1x2	d	14	cm 10 $0.21 $2.50 $25.00

Pinza		de	disección	sin	dientes	de	14	cm 15 $0.21 $2.50 $37.50

Pinza	allis	4x5	d.15	cm 10 $0.65 $7.80 $78.00

Pinza	de	anillos	porta	esponja	boca	estriada	recta	24	cm 41 $0.96 $11.50 $471.50

Pinza	de	campo	backhaus	15	cm 20 $0.56 $6.75 $135.00

Pinza	de	kelly	curva	de	14	cm	 50 $0.58 $7.00 $350.00

Pinza	de	traslado 26 $10.42 $125.00 $3,250.00

Pinza	hemostática	crile	14	cm 30 $0.46 $5.50 $165.00

Pinza	hemostática	rochester-pean			recta	16	cm 30 $0.56 $6.75 $202.50

Pinza	kelly		2	cm 30 $0.72 $8.60 $258.00

Pinza	kelly	recta	14	cm 40 $0.45 $5.40 $216.00


Tabla 19d. Costos de mantenimiento al instrumental médico-quirúrgico (cont.)
[image: image70.emf]


Concepto Cantidad
Costo	
  de	
  



mantenimiento	
  
mensual



Costo	
  de	
  
mantenimiento	
  



anual
Total	
  anual



Pinza	
  kocher	
  14	
  cm	
  1x2	
  d 30 $0.50 $6.00 $180.00



Pinza	
  mosco	
  curva	
  14	
  cm 25 $0.46 $5.50 $137.50



Pinza	
  mosco	
  recta	
  14	
  cm 30 $0.46 $5.50 $165.00



Pinza	
  para	
  biopsia	
  uterina	
  shumacher	
  24	
  cm 1 $7.71 $92.50 $92.50



Pinza	
  porta	
  esponja	
  foerster	
  18	
  cm 18 $0.83 $10.00 $180.00



Pinza	
  pozzi	
  24	
  cm 15 $1.04 $12.50 $187.50



Pinza	
  rochester-­‐	
  ochner	
  	
  recta	
  1x2	
  d	
  	
  2	
  cm 20 $0.63 $7.50 $150.00



Pinza	
  rochester	
  ochsner	
  curva	
  16	
  cm 20 $0.63 $7.50 $150.00



Pinza	
  rochester-­‐	
  pean	
  curva	
  14	
  cm 25 $0.46 $5.50 $137.50



Pinza	
  universal	
  para	
  casetes	
  de	
  parafina 2 $33.33 $400.00 $800.00



Porta	
  aguja	
  	
  mayo	
  hegar	
  con	
  ranura	
  central	
  15	
  cm 15 $0.63 $7.50 $112.50



Porta	
  aguja	
  	
  mayo	
  hegar	
  con	
  ranura	
  central	
  18	
  cm 30 $0.88 $10.50 $315.00



Porta	
  aguja	
  	
  mayo	
  hegar	
  con	
  ranura	
  central	
  2	
  cm 20 $1.04 $12.50 $250.00



Porta	
  termómetro	
  colectivo	
  de	
  acero	
  inoxidable 4 $0.29 $3.50 $14.00



Rinoscopio	
  13.5	
  cm 3 $4.17 $50.00 $150.00



Riñón	
  de	
  acero	
  inoxidable	
  de	
  1	
  ml	
  	
   8 $0.42 $5.00 $40.00



Riñón	
  de	
  acero	
  inoxidable	
  de	
  5	
  ml 5 $0.31 $3.75 $18.75



Separador	
  de	
  yeso 2 $4.17 $50.00 $100.00



Separadores	
  de	
  tórax	
  finochieto 2 $25.00 $300.00 $600.00



Set	
  de	
  	
  coloprocto	
  (24	
  piezas) 1 $66.67 $800.00 $800.00



Set	
  de	
  adenoamigdalectomía	
  para	
  niño	
  (26	
  piezas)	
   1 $145.83 $1,750.00 $1,750.00



Set	
  de	
  amigdalotomía	
  35	
  piezas 1 $250.00 $3,000.00 $3,000.00



Set	
  de	
  amputación	
  (28	
  pzas)	
   1 $145.83 $1,750.00 $1,750.00



Set	
  de	
  aseo	
  general	
  5	
  piezas 6 $4.17 $50.00 $300.00



Set	
  de	
  aspiración	
  (5	
  piezas) 10 $4.06 $48.75 $487.50



Set	
  de	
  biopsia	
  endometrial 2 $11.67 $140.00 $280.00



Set	
  de	
  bloqueo	
  epidural	
  (8	
  piezas) 10 $14.58 $175.00 $1,750.00



Set	
  de	
  cadwell-­‐luc	
  (38	
  pza) 1 $125.00 $1,500.00 $1,500.00



Set	
  de	
  cánulas	
  de	
  novak 1 $7.14 $85.70 $85.70



Set	
  de	
  catarata	
  (39	
  pzas) 2 $143.75 $1,725.00 $3,450.00



Set	
  de	
  cerclaje 1 $125.00 $1,500.00 $1,500.00



Set	
  de	
  cesárea	
  6	
  piezas) 7 $113.46 $1,361.50 $9,530.50



Set	
  de	
  circuncisión	
  (34	
  piezas) 1 $17.50 $210.00 $210.00



Set	
  de	
  cirugía	
  gastrointestinal	
  (59	
  piezas) 1 $64.58 $775.00 $775.00



Set	
  de	
  cirugía	
  ginecológica	
  abdominal	
  (41	
  piezas	
  ) 2 $181.42 $2,177.00 $4,354.00



Set	
  de	
  cirugía	
  ginecológica	
  vaginal	
  (	
  54	
  piezas	
  ) 1 $137.72 $1,652.65 $1,652.65



Set	
  de	
  cirugía	
  mayor	
  (82	
  piezas) 2 $94.76 $1,137.15 $2,274.30



Set	
  de	
  cirugía	
  mayor	
  oftalmología	
  (41	
  piezas) 1 $125.00 $1,500.00 $1,500.00



Set	
  de	
  cirugía	
  menor	
  (2	
  piezas) 1 $29.38 $352.50 $352.50



Set	
  de	
  cirugía	
  pediátrica	
  (63	
  piezas) 1 $96.67 $1,160.00 $1,160.00



Set	
  de	
  cirugía	
  rectal	
  (29	
  piezas) 1 $33.33 $400.00 $400.00



Set	
  de	
  cirugía	
  vascular	
  periférica 2 $43.33 $520.00 $1,040.00










Concepto Cantidad

Costo	de	

mantenimiento	

mensual

Costo	de	

mantenimiento	

anual

Total	anual

Pinza	kocher	14	cm	1x2	d 30 $0.50 $6.00 $180.00

Pinza	mosco	curva	14	cm 25 $0.46 $5.50 $137.50

Pinza	mosco	recta	14	cm 30 $0.46 $5.50 $165.00

Pinza	para	biopsia	uterina	shumacher	24	cm 1 $7.71 $92.50 $92.50

Pinza	porta	esponja	foerster	18	cm 18 $0.83 $10.00 $180.00

Pinza	pozzi	24	cm 15 $1.04 $12.50 $187.50

Pinza	rochester-	ochner		recta	1x2	d		2	cm 20 $0.63 $7.50 $150.00

Pinza	rochester	ochsner	curva	16	cm 20 $0.63 $7.50 $150.00

Pinza	rochester-	pean	curva	14	cm 25 $0.46 $5.50 $137.50

Pinza	universal	para	casetes	de	parafina 2 $33.33 $400.00 $800.00

Porta	aguja		mayo	hegar	con	ranura	central	15	cm 15 $0.63 $7.50 $112.50

Porta	aguja		mayo	hegar	con	ranura	central	18	cm 30 $0.88 $10.50 $315.00

Porta	aguja		mayo	hegar	con	ranura	central	2	cm 20 $1.04 $12.50 $250.00

Porta	termómetro	colectivo	de	acero	inoxidable 4 $0.29 $3.50 $14.00

Rinoscopio	13.5	cm 3 $4.17 $50.00 $150.00

Riñón	de	acero	inoxidable	de	1	ml		 8 $0.42 $5.00 $40.00

Riñón	de	acero	inoxidable	de	5	ml 5 $0.31 $3.75 $18.75

Separador	de	yeso 2 $4.17 $50.00 $100.00

Separadores	de	tórax	finochieto 2 $25.00 $300.00 $600.00

Set	de		coloprocto	(24	piezas) 1 $66.67 $800.00 $800.00

Set	de	adenoamigdalectomía	para	niño	(26	piezas)	 1 $145.83 $1,750.00 $1,750.00

Set	de	amigdalotomía	35	piezas 1 $250.00 $3,000.00 $3,000.00

Set	de	amputación	(28	pzas)	 1 $145.83 $1,750.00 $1,750.00

Set	de	aseo	general	5	piezas 6 $4.17 $50.00 $300.00

Set	de	aspiración	(5	piezas) 10 $4.06 $48.75 $487.50

Set	de	biopsia	endometrial 2 $11.67 $140.00 $280.00

Set	de	bloqueo	epidural	(8	piezas) 10 $14.58 $175.00 $1,750.00

Set	de	cadwell-luc	(38	pza) 1 $125.00 $1,500.00 $1,500.00

Set	de	cánulas	de	novak 1 $7.14 $85.70 $85.70

Set	de	catarata	(39	pzas) 2 $143.75 $1,725.00 $3,450.00

Set	de	cerclaje 1 $125.00 $1,500.00 $1,500.00

Set	de	cesárea	6	piezas) 7 $113.46 $1,361.50 $9,530.50

Set	de	circuncisión	(34	piezas) 1 $17.50 $210.00 $210.00

Set	de	cirugía	gastrointestinal	(59	piezas) 1 $64.58 $775.00 $775.00

Set	de	cirugía	ginecológica	abdominal	(41	piezas	) 2 $181.42 $2,177.00 $4,354.00

Set	de	cirugía	ginecológica	vaginal	(	54	piezas	) 1 $137.72 $1,652.65 $1,652.65

Set	de	cirugía	mayor	(82	piezas) 2 $94.76 $1,137.15 $2,274.30

Set	de	cirugía	mayor	oftalmología	(41	piezas) 1 $125.00 $1,500.00 $1,500.00

Set	de	cirugía	menor	(2	piezas) 1 $29.38 $352.50 $352.50

Set	de	cirugía	pediátrica	(63	piezas) 1 $96.67 $1,160.00 $1,160.00

Set	de	cirugía	rectal	(29	piezas) 1 $33.33 $400.00 $400.00

Set	de	cirugía	vascular	periférica 2 $43.33 $520.00 $1,040.00


Tabla 19d. Costos de mantenimiento al instrumental médico-quirúrgico (cont.)
[image: image71.emf]


Concepto Cantidad
Costo	
  de	
  



mantenimiento	
  
mensual



Costo	
  de	
  
mantenimiento	
  



anual
Total	
  anual



Set	
  de	
  colecistectomía 1 $41.67 $500.00 $500.00



Set	
  de	
  colpoperinorrafia	
  (61	
  piezas) 1 $33.33 $400.00 $400.00



Set	
  de	
  consultorio	
  de	
  otorrinolaringología 1 $125.00 $1,500.00 $1,500.00



Set	
  de	
  curación	
  (2	
  piezas) 2 $22.79 $273.50 $547.00



Set	
  de	
  exploración	
  de	
  vías	
  biliares	
  (26	
  piezas) 2 $22.92 $275.00 $550.00



Set	
  de	
  gastrectomía	
  (36	
  piezas) 1 $125.00 $1,500.00 $1,500.00



Set	
  de	
  glaucoma	
  (8	
  piezas) 1 $116.67 $1,400.00 $1,400.00



Set	
  de	
  histerectomía	
  (8	
  piezas) 2 $200.43 $2,405.15 $4,810.30



Set	
  de	
  inserción	
  de	
  diu 2 $11.62 $139.40 $278.80



Set	
  de	
  legrado	
  (22	
  piezas) 2 $59.26 $711.10 $1,422.20



Set	
  de	
  odontología	
  (97	
  piezas) 2 $120.79 $1,449.50 $2,899.00



Set	
  de	
  ortopedia	
  (78	
  piezas	
  ) 2 $345.09 $4,141.10 $8,282.20



Set	
  de	
  parto	
  (14	
  piezas) 5 $4.17 $50.00 $250.00



Set	
  de	
  prostatectomía	
  75	
  pzas 1 $150.00 $1,800.00 $1,800.00



Set	
  de	
  pterigion 1 $104.17 $1,250.00 $1,250.00



Set	
  de	
  recién	
  nacido	
  (7	
  piezas) 12 $3.75 $45.00 $540.00



Set	
  de	
  revisión	
  de	
  cavidad 5 $8.79 $105.50 $527.50



Set	
  de	
  rinoplastía	
  7	
  piezas 1 $512.50 $6,150.00 $6,150.00



Set	
  de	
  safenectomía	
  (safenoexeresis)	
  111	
  pzas 1 $229.17 $2,750.00 $2,750.00



Set	
  de	
  senos	
  paranasales	
  (22	
  piezas) 1 $154.17 $1,850.00 $1,850.00



Set	
  de	
  sutura	
  (1	
  piezas) 10 $3.75 $45.00 $450.00



Set	
  de	
  toracotomía	
  86	
  pzas 1 $17.92 $215.00 $215.00



Set	
  de	
  traqueotomía	
   2 $50.83 $610.00 $1,220.00



Set	
  de	
  venodisección	
  17piezas 2 $15.14 $181.65 $363.30



Set	
  de	
  vesícula	
  5	
  piezas 2 $166.67 $2,000.00 $4,000.00



Set	
  dermatológico	
   1 $154.17 $1,850.00 $1,850.00



Set	
  para	
  anatomía	
  patológica 2 $250.00 $3,000.00 $6,000.00



Tijera	
  de	
  botón	
  lister	
  18	
  cm 9 $2.31 $27.75 $249.75



Tijera	
  mayo	
  curva	
  16	
  cm 30 $0.75 $9.00 $270.00



Tijera	
  mayo	
  recta	
  16	
  cm 30 $0.75 $9.00 $270.00



Tijera	
  metzen	
  baum	
  curva	
  de	
  16cm 30 $0.42 $5.00 $150.00



Tijera	
  metzen	
  baum	
  curva	
  de	
  28	
  cm	
  punta	
  roma 20 $1.54 $18.50 $370.00



Tijera	
  metzen	
  baum	
  recta	
  de	
  16cm 20 $0.42 $5.00 $100.00



Tijera	
  metzen	
  baum	
  recta	
  de	
  23cm	
  punta	
  roma 20 $1.21 $14.50 $290.00



Tijera	
  para	
  ligadura	
  de	
  cordón	
  umbilical	
  1.5	
  cm 20 $0.83 $10.00 $200.00



Tijera	
  para	
  retirar	
  puntos	
  littauer	
  13.5	
  cm 6 $2.20 $26.40 $158.40



Torundero	
  con	
  tapa	
  25	
  ml 7 $1.36 $16.28 $113.93



Equipo	
  de	
  función	
  lumbar 2 $66.67 $800.00 $1,600.00



Pinza	
  de	
  disección	
  sin	
  dientes	
  de	
  18	
  cm 20 $0.96 $11.50 $230.00
$5,729.44 $68,753.30 $130,015.25Totales










Concepto Cantidad

Costo	de	

mantenimiento	

mensual

Costo	de	

mantenimiento	

anual

Total	anual

Set	de	colecistectomía 1 $41.67 $500.00 $500.00

Set	de	colpoperinorrafia	(61	piezas) 1 $33.33 $400.00 $400.00

Set	de	consultorio	de	otorrinolaringología 1 $125.00 $1,500.00 $1,500.00

Set	de	curación	(2	piezas) 2 $22.79 $273.50 $547.00

Set	de	exploración	de	vías	biliares	(26	piezas) 2 $22.92 $275.00 $550.00

Set	de	gastrectomía	(36	piezas) 1 $125.00 $1,500.00 $1,500.00

Set	de	glaucoma	(8	piezas) 1 $116.67 $1,400.00 $1,400.00

Set	de	histerectomía	(8	piezas) 2 $200.43 $2,405.15 $4,810.30

Set	de	inserción	de	diu 2 $11.62 $139.40 $278.80

Set	de	legrado	(22	piezas) 2 $59.26 $711.10 $1,422.20

Set	de	odontología	(97	piezas) 2 $120.79 $1,449.50 $2,899.00

Set	de	ortopedia	(78	piezas	) 2 $345.09 $4,141.10 $8,282.20

Set	de	parto	(14	piezas) 5 $4.17 $50.00 $250.00

Set	de	prostatectomía	75	pzas 1 $150.00 $1,800.00 $1,800.00

Set	de	pterigion 1 $104.17 $1,250.00 $1,250.00

Set	de	recién	nacido	(7	piezas) 12 $3.75 $45.00 $540.00

Set	de	revisión	de	cavidad 5 $8.79 $105.50 $527.50

Set	de	rinoplastía	7	piezas 1 $512.50 $6,150.00 $6,150.00

Set	de	safenectomía	(safenoexeresis)	111	pzas 1 $229.17 $2,750.00 $2,750.00

Set	de	senos	paranasales	(22	piezas) 1 $154.17 $1,850.00 $1,850.00

Set	de	sutura	(1	piezas) 10 $3.75 $45.00 $450.00

Set	de	toracotomía	86	pzas 1 $17.92 $215.00 $215.00

Set	de	traqueotomía	 2 $50.83 $610.00 $1,220.00

Set	de	venodisección	17piezas 2 $15.14 $181.65 $363.30

Set	de	vesícula	5	piezas 2 $166.67 $2,000.00 $4,000.00

Set	dermatológico	 1 $154.17 $1,850.00 $1,850.00

Set	para	anatomía	patológica 2 $250.00 $3,000.00 $6,000.00

Tijera	de	botón	lister	18	cm 9 $2.31 $27.75 $249.75

Tijera	mayo	curva	16	cm 30 $0.75 $9.00 $270.00

Tijera	mayo	recta	16	cm 30 $0.75 $9.00 $270.00

Tijera	metzen	baum	curva	de	16cm 30 $0.42 $5.00 $150.00

Tijera	metzen	baum	curva	de	28	cm	punta	roma 20 $1.54 $18.50 $370.00

Tijera	metzen	baum	recta	de	16cm 20 $0.42 $5.00 $100.00

Tijera	metzen	baum	recta	de	23cm	punta	roma 20 $1.21 $14.50 $290.00

Tijera	para	ligadura	de	cordón	umbilical	1.5	cm 20 $0.83 $10.00 $200.00

Tijera	para	retirar	puntos	littauer	13.5	cm 6 $2.20 $26.40 $158.40

Torundero	con	tapa	25	ml 7 $1.36 $16.28 $113.93

Equipo	de	función	lumbar 2 $66.67 $800.00 $1,600.00

Pinza	de	disección	sin	dientes	de	18	cm 20 $0.96 $11.50 $230.00

$5,729.44 $68,753.30 $130,015.25 Totales


Tabla 19e. Resumen de costos de mantenimiento al equipamiento
[image: image72.emf]


Equipo	
  médico
Mobiliario	
  
médico



Mobiliario	
  y	
  
equipamiento	
  
administrativo



Instrumental	
  
Quirúrgico



$4,553,620.47 $259,826.65 $56,537.63 $130,015.25



Costo



Costos	
  de	
  
mantenimiento



Total $5,000,000.00










Equipo	médico

Mobiliario	

médico

Mobiliario	y	

equipamiento	

administrativo

Instrumental	

Quirúrgico

$4,553,620.47 $259,826.65 $56,537.63 $130,015.25

Costo

Costos	de	

mantenimiento

Total $5,000,000.00


m) Fuente de Recursos

La fuente de recursos será el Fondo de Previsión Presupuestal, 2% de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud Fiscal y se ejercerá de acuerdo a la calendarización autorizada a través de los lineamientos que establezcan las secretarías de estado correspondientes y demás organismos afines. El proyecto se realizará ya sea por licitación pública nacional, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. Tratándose de más de una licitación, se deberá señalar esta situación; también se deberá indicar, en su caso, si se hará uso de algún tipo de preferencia o reserva, previsto en las disposiciones legales aplicables, incluyendo los tratados comerciales internacionales suscritos por México.
n) Supuestos técnicos y socio-económicos

No Aplica.
iv. Situación con proyecto
El nuevo Hospital General de 110 camas de Tlalnepantla, Valle Ceylán deberá ser un establecimiento de atención médica que ofrezca servicios de diagnóstico y tratamiento de especialidades básicas. Contar con consulta general, de especialidades y hospitalización; así como con laboratorio clínico y patología, servicios de imagenología, urgencias las 24 horas, todos los días del año. Además, participará en la formación de recursos humanos e incorporará, de acuerdo a la demanda de la población, especialidades y subespecialidades ya sea complementarias o de alta especialidad.

El nuevo hospital operará de manera similar al hospital actual, con la diferencia que tendrá más capacidad resolutiva.

Los servicios de salud que se analizaron fueron: Estudios de laboratorio, de gabinete, consultas generales, consultas de especialidad, consultas de urgencias, egresos hospitalarios y total de cirugías.
Interacción entre la oferta con proyecto y la demanda
Las Tablas 20a a 20g muestran la interacción obtenida entre la oferta con proyecto y la demanda para los diferentes servicios analizados. Se observa que la cantidad ofertada con proyecto, aún cuando presenta un marcado incremento, no alcanza a la cantidad demandada, puesto que la población objetivo es muy grande y crece a un ritmo anual del 0.95%.
Cabe mencionar que como efecto de la sustitución, en los dos primeros años no se considera los valores de los incrementales del proyecto, ya que durante los años 2012 y 2013 se desarrollará la construcción del hospital y se tendrá como inicio de operaciones el año 2014. Además, la oferta actual optimizada, a partir del año 2014, considera que elCeylán actual Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylán quedará fuera de servicio. En ese mismo año, la oferta con proyecto total incluye el inicio de las operaciones del hospital a sustituir.
Tabla 20a.  Interacción oferta-demanda en la situación con proyecto. Estudios de laboratorio

[image: image73.emf]


Año
Población	
  
objetivo



Demanda
Oferta	
  actual	
  
optimizada	
  



total*



Incrementales	
  
por	
  realización	
  
del	
  proyecto



Oferta	
  con	
  
proyecto	
  total**



Déficit



2012 556,684 1,182,286 546,283 0 546,283 636,002
2013 561,973 1,193,518 546,283 0 546,283 647,234
2014 567,311 1,204,856 461,597 41,453 587,736 617,120
2015 572,701 1,216,302 461,597 41,453 587,736 628,566
2016 578,142 1,227,857 461,597 41,453 587,736 640,121
2017 583,634 1,239,522 461,597 41,453 587,736 651,785
2018 589,178 1,251,297 461,597 41,453 587,736 663,561
2019 594,776 1,263,184 461,597 41,453 587,736 675,448
2020 600,426 1,275,185 461,597 41,453 587,736 687,449
2021 606,130 1,287,299 461,597 41,453 587,736 699,563
2022 611,888 1,299,528 461,597 41,453 587,736 711,792
2023 617,701 1,311,874 461,597 41,453 587,736 724,138
2024 623,569 1,324,337 461,597 41,453 587,736 736,600
2025 629,493 1,336,918 461,597 41,453 587,736 749,182
2026 635,473 1,349,618 461,597 41,453 587,736 761,882
2027 641,510 1,362,440 461,597 41,453 587,736 774,704
2028 647,605 1,375,383 461,597 41,453 587,736 787,647
2029 653,757 1,388,449 461,597 41,453 587,736 800,713
2030 659,968 1,401,639 461,597 41,453 587,736 813,903
2031 666,237 1,414,955 461,597 41,453 587,736 827,219
2032 672,567 1,428,397 461,597 41,453 587,736 840,661
2033 678,956 1,441,967 461,597 41,453 587,736 854,231
2034 685,406 1,455,666 461,597 41,453 587,736 867,929
2035 691,917 1,469,494 461,597 41,453 587,736 881,758
2036 698,491 1,483,455 461,597 41,453 587,736 895,718
2037 705,126 1,497,547 461,597 41,453 587,736 909,811
2038 711,825 1,511,774 461,597 41,453 587,736 924,038
2039 718,587 1,526,136 461,597 41,453 587,736 938,400
2040 725,414 1,540,634 461,597 41,453 587,736 952,898
2041 732,305 1,555,270 461,597 41,453 587,736 967,534



*	
  A	
  partir	
  del	
  año	
  2014	
  deja	
  de	
  operar	
  el	
  H.G.	
  De	
  Tlalnepantla	
  por	
  lo	
  que	
  se	
  elimina	
  su	
  aporte	
  en	
  la	
  oferta	
  actual	
  optimizada	
  total
**	
  En	
  la	
  oferta	
  con	
  proyecto	
  total	
  se	
  considera	
  el	
  aporte	
  de	
  la	
  sustitución	
  del	
  nuevo	
  hospital	
  a	
  partir	
  del	
  2014



Situación	
  con	
  proyecto










Año

Población	

objetivo

Demanda

Oferta	actual	

optimizada	

total*

Incrementales	

por	realización	

del	proyecto

Oferta	con	

proyecto	total**

Déficit

2012 556,684 1,182,286 546,283 0 546,283 636,002

2013 561,973 1,193,518 546,283 0 546,283 647,234

2014 567,311 1,204,856 461,597 41,453 587,736 617,120

2015 572,701 1,216,302 461,597 41,453 587,736 628,566

2016 578,142 1,227,857 461,597 41,453 587,736 640,121

2017 583,634 1,239,522 461,597 41,453 587,736 651,785

2018 589,178 1,251,297 461,597 41,453 587,736 663,561

2019 594,776 1,263,184 461,597 41,453 587,736 675,448

2020 600,426 1,275,185 461,597 41,453 587,736 687,449

2021 606,130 1,287,299 461,597 41,453 587,736 699,563

2022 611,888 1,299,528 461,597 41,453 587,736 711,792

2023 617,701 1,311,874 461,597 41,453 587,736 724,138

2024 623,569 1,324,337 461,597 41,453 587,736 736,600

2025 629,493 1,336,918 461,597 41,453 587,736 749,182

2026 635,473 1,349,618 461,597 41,453 587,736 761,882

2027 641,510 1,362,440 461,597 41,453 587,736 774,704

2028 647,605 1,375,383 461,597 41,453 587,736 787,647

2029 653,757 1,388,449 461,597 41,453 587,736 800,713

2030 659,968 1,401,639 461,597 41,453 587,736 813,903

2031 666,237 1,414,955 461,597 41,453 587,736 827,219

2032 672,567 1,428,397 461,597 41,453 587,736 840,661

2033 678,956 1,441,967 461,597 41,453 587,736 854,231

2034 685,406 1,455,666 461,597 41,453 587,736 867,929

2035 691,917 1,469,494 461,597 41,453 587,736 881,758

2036 698,491 1,483,455 461,597 41,453 587,736 895,718

2037 705,126 1,497,547 461,597 41,453 587,736 909,811

2038 711,825 1,511,774 461,597 41,453 587,736 924,038

2039 718,587 1,526,136 461,597 41,453 587,736 938,400

2040 725,414 1,540,634 461,597 41,453 587,736 952,898

2041 732,305 1,555,270 461,597 41,453 587,736 967,534

*	A	partir	del	año	2014	deja	de	operar	el	H.G.	De	Tlalnepantla	por	lo	que	se	elimina	su	aporte	en	la	oferta	actual	optimizada	total

**	En	la	oferta	con	proyecto	total	se	considera	el	aporte	de	la	sustitución	del	nuevo	hospital	a	partir	del	2014

Situación	con	proyecto


Tabla 20b.  Interacción oferta-demanda en la situación con proyecto. Estudios de gabinete

[image: image74.emf]


Año
Población	
  
objetivo



Demanda
Oferta	
  actual	
  
optimizada	
  



total*



Incrementales	
  
por	
  realización	
  
del	
  proyecto



Oferta	
  con	
  
proyecto	
  total**



Déficit



2012 556,684 168,898 15,657 0 15,657 153,241
2013 561,973 170,503 15,657 0 15,657 154,845
2014 567,311 172,122 7,803 10,363 26,020 146,102
2015 572,701 173,757 7,803 10,363 26,020 147,737
2016 578,142 175,408 7,803 10,363 26,020 149,388
2017 583,634 177,075 7,803 10,363 26,020 151,054
2018 589,178 178,757 7,803 10,363 26,020 152,736
2019 594,776 180,455 7,803 10,363 26,020 154,434
2020 600,426 182,169 7,803 10,363 26,020 156,149
2021 606,130 183,900 7,803 10,363 26,020 157,879
2022 611,888 185,647 7,803 10,363 26,020 159,626
2023 617,701 187,411 7,803 10,363 26,020 161,390
2024 623,569 189,191 7,803 10,363 26,020 163,170
2025 629,493 190,988 7,803 10,363 26,020 164,968
2026 635,473 192,803 7,803 10,363 26,020 166,782
2027 641,510 194,634 7,803 10,363 26,020 168,614
2028 647,605 196,483 7,803 10,363 26,020 170,463
2029 653,757 198,350 7,803 10,363 26,020 172,329
2030 659,968 200,234 7,803 10,363 26,020 174,214
2031 666,237 202,136 7,803 10,363 26,020 176,116
2032 672,567 204,057 7,803 10,363 26,020 178,036
2033 678,956 205,995 7,803 10,363 26,020 179,975
2034 685,406 207,952 7,803 10,363 26,020 181,932
2035 691,917 209,928 7,803 10,363 26,020 183,907
2036 698,491 211,922 7,803 10,363 26,020 185,902
2037 705,126 213,935 7,803 10,363 26,020 187,915
2038 711,825 215,968 7,803 10,363 26,020 189,947
2039 718,587 218,019 7,803 10,363 26,020 191,999
2040 725,414 220,091 7,803 10,363 26,020 194,070
2041 732,305 222,181 7,803 10,363 26,020 196,161



*	
  A	
  partir	
  del	
  año	
  2014	
  deja	
  de	
  operar	
  el	
  H.G.	
  De	
  Tlalnepantla	
  por	
  lo	
  que	
  se	
  elimina	
  su	
  aporte	
  en	
  la	
  oferta	
  actual	
  optimizada	
  total
**	
  En	
  la	
  oferta	
  con	
  proyecto	
  total	
  se	
  considera	
  el	
  aporte	
  de	
  la	
  sustitución	
  del	
  nuevo	
  hospital	
  a	
  partir	
  del	
  2014



Situación	
  con	
  proyecto










Año

Población	

objetivo

Demanda

Oferta	actual	

optimizada	

total*

Incrementales	

por	realización	

del	proyecto

Oferta	con	

proyecto	total**

Déficit

2012 556,684 168,898 15,657 0 15,657 153,241

2013 561,973 170,503 15,657 0 15,657 154,845

2014 567,311 172,122 7,803 10,363 26,020 146,102

2015 572,701 173,757 7,803 10,363 26,020 147,737

2016 578,142 175,408 7,803 10,363 26,020 149,388

2017 583,634 177,075 7,803 10,363 26,020 151,054

2018 589,178 178,757 7,803 10,363 26,020 152,736

2019 594,776 180,455 7,803 10,363 26,020 154,434

2020 600,426 182,169 7,803 10,363 26,020 156,149

2021 606,130 183,900 7,803 10,363 26,020 157,879

2022 611,888 185,647 7,803 10,363 26,020 159,626

2023 617,701 187,411 7,803 10,363 26,020 161,390

2024 623,569 189,191 7,803 10,363 26,020 163,170

2025 629,493 190,988 7,803 10,363 26,020 164,968

2026 635,473 192,803 7,803 10,363 26,020 166,782

2027 641,510 194,634 7,803 10,363 26,020 168,614

2028 647,605 196,483 7,803 10,363 26,020 170,463

2029 653,757 198,350 7,803 10,363 26,020 172,329

2030 659,968 200,234 7,803 10,363 26,020 174,214

2031 666,237 202,136 7,803 10,363 26,020 176,116

2032 672,567 204,057 7,803 10,363 26,020 178,036

2033 678,956 205,995 7,803 10,363 26,020 179,975

2034 685,406 207,952 7,803 10,363 26,020 181,932

2035 691,917 209,928 7,803 10,363 26,020 183,907

2036 698,491 211,922 7,803 10,363 26,020 185,902

2037 705,126 213,935 7,803 10,363 26,020 187,915

2038 711,825 215,968 7,803 10,363 26,020 189,947

2039 718,587 218,019 7,803 10,363 26,020 191,999

2040 725,414 220,091 7,803 10,363 26,020 194,070

2041 732,305 222,181 7,803 10,363 26,020 196,161

*	A	partir	del	año	2014	deja	de	operar	el	H.G.	De	Tlalnepantla	por	lo	que	se	elimina	su	aporte	en	la	oferta	actual	optimizada	total

**	En	la	oferta	con	proyecto	total	se	considera	el	aporte	de	la	sustitución	del	nuevo	hospital	a	partir	del	2014

Situación	con	proyecto


Tabla 20c.  Interacción oferta-demanda en la situación con proyecto. Consulta general

[image: image75.emf]


Año
Población	
  
objetivo



Demanda
Oferta	
  actual	
  
optimizada	
  



total*



Incrementales	
  
por	
  realización	
  
del	
  proyecto



Oferta	
  con	
  
proyecto	
  total**



Déficit



2012 556,684 1,038,606 614,546 0 614,546 424,059
2013 561,973 1,048,472 614,546 0 614,546 433,926
2014 567,311 1,058,433 574,895 20,726 635,273 423,160
2015 572,701 1,068,488 574,895 20,726 635,273 433,215
2016 578,142 1,078,639 574,895 20,726 635,273 443,366
2017 583,634 1,088,886 574,895 20,726 635,273 453,613
2018 589,178 1,099,230 574,895 20,726 635,273 463,957
2019 594,776 1,109,673 574,895 20,726 635,273 474,400
2020 600,426 1,120,215 574,895 20,726 635,273 484,942
2021 606,130 1,130,857 574,895 20,726 635,273 495,584
2022 611,888 1,141,600 574,895 20,726 635,273 506,327
2023 617,701 1,152,445 574,895 20,726 635,273 517,172
2024 623,569 1,163,393 574,895 20,726 635,273 528,121
2025 629,493 1,174,446 574,895 20,726 635,273 539,173
2026 635,473 1,185,603 574,895 20,726 635,273 550,330
2027 641,510 1,196,866 574,895 20,726 635,273 561,593
2028 647,605 1,208,236 574,895 20,726 635,273 572,964
2029 653,757 1,219,714 574,895 20,726 635,273 584,442
2030 659,968 1,231,302 574,895 20,726 635,273 596,029
2031 666,237 1,242,999 574,895 20,726 635,273 607,726
2032 672,567 1,254,808 574,895 20,726 635,273 619,535
2033 678,956 1,266,728 574,895 20,726 635,273 631,456
2034 685,406 1,278,762 574,895 20,726 635,273 643,490
2035 691,917 1,290,910 574,895 20,726 635,273 655,638
2036 698,491 1,303,174 574,895 20,726 635,273 667,901
2037 705,126 1,315,554 574,895 20,726 635,273 680,282
2038 711,825 1,328,052 574,895 20,726 635,273 692,779
2039 718,587 1,340,668 574,895 20,726 635,273 705,396
2040 725,414 1,353,405 574,895 20,726 635,273 718,132
2041 732,305 1,366,262 574,895 20,726 635,273 730,990



*	
  A	
  partir	
  del	
  año	
  2014	
  deja	
  de	
  operar	
  el	
  H.G.	
  De	
  Tlalnepantla	
  por	
  lo	
  que	
  se	
  elimina	
  su	
  aporte	
  en	
  la	
  oferta	
  actual	
  optimizada	
  total
**	
  En	
  la	
  oferta	
  con	
  proyecto	
  total	
  se	
  considera	
  el	
  aporte	
  de	
  la	
  sustitución	
  del	
  nuevo	
  hospital	
  a	
  partir	
  del	
  2014



Situación	
  con	
  proyecto










Año

Población	

objetivo

Demanda

Oferta	actual	

optimizada	

total*

Incrementales	

por	realización	

del	proyecto

Oferta	con	

proyecto	total**

Déficit

2012 556,684 1,038,606 614,546 0 614,546 424,059

2013 561,973 1,048,472 614,546 0 614,546 433,926

2014 567,311 1,058,433 574,895 20,726 635,273 423,160

2015 572,701 1,068,488 574,895 20,726 635,273 433,215

2016 578,142 1,078,639 574,895 20,726 635,273 443,366

2017 583,634 1,088,886 574,895 20,726 635,273 453,613

2018 589,178 1,099,230 574,895 20,726 635,273 463,957

2019 594,776 1,109,673 574,895 20,726 635,273 474,400

2020 600,426 1,120,215 574,895 20,726 635,273 484,942

2021 606,130 1,130,857 574,895 20,726 635,273 495,584

2022 611,888 1,141,600 574,895 20,726 635,273 506,327

2023 617,701 1,152,445 574,895 20,726 635,273 517,172

2024 623,569 1,163,393 574,895 20,726 635,273 528,121

2025 629,493 1,174,446 574,895 20,726 635,273 539,173

2026 635,473 1,185,603 574,895 20,726 635,273 550,330

2027 641,510 1,196,866 574,895 20,726 635,273 561,593

2028 647,605 1,208,236 574,895 20,726 635,273 572,964

2029 653,757 1,219,714 574,895 20,726 635,273 584,442

2030 659,968 1,231,302 574,895 20,726 635,273 596,029

2031 666,237 1,242,999 574,895 20,726 635,273 607,726

2032 672,567 1,254,808 574,895 20,726 635,273 619,535

2033 678,956 1,266,728 574,895 20,726 635,273 631,456

2034 685,406 1,278,762 574,895 20,726 635,273 643,490

2035 691,917 1,290,910 574,895 20,726 635,273 655,638

2036 698,491 1,303,174 574,895 20,726 635,273 667,901

2037 705,126 1,315,554 574,895 20,726 635,273 680,282

2038 711,825 1,328,052 574,895 20,726 635,273 692,779

2039 718,587 1,340,668 574,895 20,726 635,273 705,396

2040 725,414 1,353,405 574,895 20,726 635,273 718,132

2041 732,305 1,366,262 574,895 20,726 635,273 730,990

*	A	partir	del	año	2014	deja	de	operar	el	H.G.	De	Tlalnepantla	por	lo	que	se	elimina	su	aporte	en	la	oferta	actual	optimizada	total

**	En	la	oferta	con	proyecto	total	se	considera	el	aporte	de	la	sustitución	del	nuevo	hospital	a	partir	del	2014

Situación	con	proyecto


Tabla 20d.  Interacción oferta-demanda en la situación con proyecto. Consulta de especialidad

[image: image76.emf]


Año
Población	
  
objetivo



Demanda
Oferta	
  actual	
  
optimizada	
  



total*



Incrementales	
  
por	
  realización	
  
del	
  proyecto



Oferta	
  con	
  
proyecto	
  total**



Déficit



2012 556,684 286,525 156,131 0 156,131 130,394
2013 561,973 289,247 156,131 0 156,131 133,116
2014 567,311 291,995 121,268 126,733 282,864 9,131
2015 572,701 294,769 121,268 126,733 282,864 11,905
2016 578,142 297,569 121,268 126,733 282,864 14,705
2017 583,634 300,396 121,268 126,733 282,864 17,532
2018 589,178 303,250 121,268 126,733 282,864 20,386
2019 594,776 306,131 121,268 126,733 282,864 23,267
2020 600,426 309,039 121,268 126,733 282,864 26,175
2021 606,130 311,975 121,268 126,733 282,864 29,111
2022 611,888 314,939 121,268 126,733 282,864 32,075
2023 617,701 317,931 121,268 126,733 282,864 35,067
2024 623,569 320,951 121,268 126,733 282,864 38,087
2025 629,493 324,000 121,268 126,733 282,864 41,136
2026 635,473 327,078 121,268 126,733 282,864 44,214
2027 641,510 330,185 121,268 126,733 282,864 47,321
2028 647,605 333,322 121,268 126,733 282,864 50,458
2029 653,757 336,489 121,268 126,733 282,864 53,625
2030 659,968 339,685 121,268 126,733 282,864 56,821
2031 666,237 342,912 121,268 126,733 282,864 60,048
2032 672,567 346,170 121,268 126,733 282,864 63,306
2033 678,956 349,459 121,268 126,733 282,864 66,594
2034 685,406 352,779 121,268 126,733 282,864 69,914
2035 691,917 356,130 121,268 126,733 282,864 73,266
2036 698,491 359,513 121,268 126,733 282,864 76,649
2037 705,126 362,929 121,268 126,733 282,864 80,064
2038 711,825 366,376 121,268 126,733 282,864 83,512
2039 718,587 369,857 121,268 126,733 282,864 86,993
2040 725,414 373,371 121,268 126,733 282,864 90,506
2041 732,305 376,918 121,268 126,733 282,864 94,053



*	
  A	
  partir	
  del	
  año	
  2014	
  deja	
  de	
  operar	
  el	
  H.G.	
  De	
  Tlalnepantla	
  por	
  lo	
  que	
  se	
  elimina	
  su	
  aporte	
  en	
  la	
  oferta	
  actual	
  optimizada	
  total
**	
  En	
  la	
  oferta	
  con	
  proyecto	
  total	
  se	
  considera	
  el	
  aporte	
  de	
  la	
  sustitución	
  del	
  nuevo	
  hospital	
  a	
  partir	
  del	
  2014



Situación	
  con	
  proyecto










Año

Población	

objetivo

Demanda

Oferta	actual	

optimizada	

total*

Incrementales	

por	realización	

del	proyecto

Oferta	con	

proyecto	total**

Déficit

2012 556,684 286,525 156,131 0 156,131 130,394

2013 561,973 289,247 156,131 0 156,131 133,116

2014 567,311 291,995 121,268 126,733 282,864 9,131

2015 572,701 294,769 121,268 126,733 282,864 11,905

2016 578,142 297,569 121,268 126,733 282,864 14,705

2017 583,634 300,396 121,268 126,733 282,864 17,532

2018 589,178 303,250 121,268 126,733 282,864 20,386

2019 594,776 306,131 121,268 126,733 282,864 23,267

2020 600,426 309,039 121,268 126,733 282,864 26,175

2021 606,130 311,975 121,268 126,733 282,864 29,111

2022 611,888 314,939 121,268 126,733 282,864 32,075

2023 617,701 317,931 121,268 126,733 282,864 35,067

2024 623,569 320,951 121,268 126,733 282,864 38,087

2025 629,493 324,000 121,268 126,733 282,864 41,136

2026 635,473 327,078 121,268 126,733 282,864 44,214

2027 641,510 330,185 121,268 126,733 282,864 47,321

2028 647,605 333,322 121,268 126,733 282,864 50,458

2029 653,757 336,489 121,268 126,733 282,864 53,625

2030 659,968 339,685 121,268 126,733 282,864 56,821

2031 666,237 342,912 121,268 126,733 282,864 60,048

2032 672,567 346,170 121,268 126,733 282,864 63,306

2033 678,956 349,459 121,268 126,733 282,864 66,594

2034 685,406 352,779 121,268 126,733 282,864 69,914

2035 691,917 356,130 121,268 126,733 282,864 73,266

2036 698,491 359,513 121,268 126,733 282,864 76,649

2037 705,126 362,929 121,268 126,733 282,864 80,064

2038 711,825 366,376 121,268 126,733 282,864 83,512

2039 718,587 369,857 121,268 126,733 282,864 86,993

2040 725,414 373,371 121,268 126,733 282,864 90,506

2041 732,305 376,918 121,268 126,733 282,864 94,053

*	A	partir	del	año	2014	deja	de	operar	el	H.G.	De	Tlalnepantla	por	lo	que	se	elimina	su	aporte	en	la	oferta	actual	optimizada	total

**	En	la	oferta	con	proyecto	total	se	considera	el	aporte	de	la	sustitución	del	nuevo	hospital	a	partir	del	2014

Situación	con	proyecto


Tabla 20e.  Interacción oferta-demanda en la situación con proyecto. Consulta de urgencias

[image: image77.emf]


Año
Población	
  
objetivo



Demanda
Oferta	
  actual	
  
optimizada	
  



total*



Incrementales	
  
por	
  realización	
  
del	
  proyecto



Oferta	
  con	
  
proyecto	
  total**



Déficit



2012 556,684 89,570 41,307 0 41,307 48,264
2013 561,973 90,421 41,307 0 41,307 49,115
2014 567,311 91,280 5,388 35,624 76,930 14,350
2015 572,701 92,148 5,388 35,624 76,930 15,217
2016 578,142 93,023 5,388 35,624 76,930 16,093
2017 583,634 93,907 5,388 35,624 76,930 16,976
2018 589,178 94,799 5,388 35,624 76,930 17,868
2019 594,776 95,699 5,388 35,624 76,930 18,769
2020 600,426 96,609 5,388 35,624 76,930 19,678
2021 606,130 97,526 5,388 35,624 76,930 20,596
2022 611,888 98,453 5,388 35,624 76,930 21,522
2023 617,701 99,388 5,388 35,624 76,930 22,458
2024 623,569 100,332 5,388 35,624 76,930 23,402
2025 629,493 101,285 5,388 35,624 76,930 24,355
2026 635,473 102,248 5,388 35,624 76,930 25,317
2027 641,510 103,219 5,388 35,624 76,930 26,289
2028 647,605 104,200 5,388 35,624 76,930 27,269
2029 653,757 105,190 5,388 35,624 76,930 28,259
2030 659,968 106,189 5,388 35,624 76,930 29,258
2031 666,237 107,198 5,388 35,624 76,930 30,267
2032 672,567 108,216 5,388 35,624 76,930 31,286
2033 678,956 109,244 5,388 35,624 76,930 32,314
2034 685,406 110,282 5,388 35,624 76,930 33,352
2035 691,917 111,330 5,388 35,624 76,930 34,399
2036 698,491 112,387 5,388 35,624 76,930 35,457
2037 705,126 113,455 5,388 35,624 76,930 36,524
2038 711,825 114,533 5,388 35,624 76,930 37,602
2039 718,587 115,621 5,388 35,624 76,930 38,690
2040 725,414 116,719 5,388 35,624 76,930 39,789
2041 732,305 117,828 5,388 35,624 76,930 40,898



*	
  A	
  partir	
  del	
  año	
  2014	
  deja	
  de	
  operar	
  el	
  H.G.	
  De	
  Tlalnepantla	
  por	
  lo	
  que	
  se	
  elimina	
  su	
  aporte	
  en	
  la	
  oferta	
  actual	
  optimizada	
  total
**	
  En	
  la	
  oferta	
  con	
  proyecto	
  total	
  se	
  considera	
  el	
  aporte	
  de	
  la	
  sustitución	
  del	
  nuevo	
  hospital	
  a	
  partir	
  del	
  2014



Situación	
  con	
  proyecto










Año

Población	

objetivo

Demanda

Oferta	actual	

optimizada	

total*

Incrementales	

por	realización	

del	proyecto

Oferta	con	

proyecto	total**

Déficit

2012 556,684 89,570 41,307 0 41,307 48,264

2013 561,973 90,421 41,307 0 41,307 49,115

2014 567,311 91,280 5,388 35,624 76,930 14,350

2015 572,701 92,148 5,388 35,624 76,930 15,217

2016 578,142 93,023 5,388 35,624 76,930 16,093

2017 583,634 93,907 5,388 35,624 76,930 16,976

2018 589,178 94,799 5,388 35,624 76,930 17,868

2019 594,776 95,699 5,388 35,624 76,930 18,769

2020 600,426 96,609 5,388 35,624 76,930 19,678

2021 606,130 97,526 5,388 35,624 76,930 20,596

2022 611,888 98,453 5,388 35,624 76,930 21,522

2023 617,701 99,388 5,388 35,624 76,930 22,458

2024 623,569 100,332 5,388 35,624 76,930 23,402

2025 629,493 101,285 5,388 35,624 76,930 24,355

2026 635,473 102,248 5,388 35,624 76,930 25,317

2027 641,510 103,219 5,388 35,624 76,930 26,289

2028 647,605 104,200 5,388 35,624 76,930 27,269

2029 653,757 105,190 5,388 35,624 76,930 28,259

2030 659,968 106,189 5,388 35,624 76,930 29,258

2031 666,237 107,198 5,388 35,624 76,930 30,267

2032 672,567 108,216 5,388 35,624 76,930 31,286

2033 678,956 109,244 5,388 35,624 76,930 32,314

2034 685,406 110,282 5,388 35,624 76,930 33,352

2035 691,917 111,330 5,388 35,624 76,930 34,399

2036 698,491 112,387 5,388 35,624 76,930 35,457

2037 705,126 113,455 5,388 35,624 76,930 36,524

2038 711,825 114,533 5,388 35,624 76,930 37,602

2039 718,587 115,621 5,388 35,624 76,930 38,690

2040 725,414 116,719 5,388 35,624 76,930 39,789

2041 732,305 117,828 5,388 35,624 76,930 40,898

*	A	partir	del	año	2014	deja	de	operar	el	H.G.	De	Tlalnepantla	por	lo	que	se	elimina	su	aporte	en	la	oferta	actual	optimizada	total

**	En	la	oferta	con	proyecto	total	se	considera	el	aporte	de	la	sustitución	del	nuevo	hospital	a	partir	del	2014

Situación	con	proyecto


Tabla 20f.  Interacción oferta-demanda en la situación con proyecto. Egresos hospitalarios

[image: image78.emf]


Año
Población	
  
objetivo



Demanda
Oferta	
  actual	
  
optimizada	
  



total*



Incrementales	
  
por	
  realización	
  
del	
  proyecto



Oferta	
  con	
  
proyecto	
  total**



Déficit



2012 556,684 25,218 10,827 0 10,827 14,391
2013 561,973 25,457 10,827 0 10,827 14,630
2014 567,311 25,699 1,412 11,376 22,203 3,496
2015 572,701 25,943 1,412 11,376 22,203 3,740
2016 578,142 26,190 1,412 11,376 22,203 3,987
2017 583,634 26,439 1,412 11,376 22,203 4,235
2018 589,178 26,690 1,412 11,376 22,203 4,487
2019 594,776 26,943 1,412 11,376 22,203 4,740
2020 600,426 27,199 1,412 11,376 22,203 4,996
2021 606,130 27,458 1,412 11,376 22,203 5,255
2022 611,888 27,719 1,412 11,376 22,203 5,515
2023 617,701 27,982 1,412 11,376 22,203 5,779
2024 623,569 28,248 1,412 11,376 22,203 6,045
2025 629,493 28,516 1,412 11,376 22,203 6,313
2026 635,473 28,787 1,412 11,376 22,203 6,584
2027 641,510 29,060 1,412 11,376 22,203 6,857
2028 647,605 29,336 1,412 11,376 22,203 7,133
2029 653,757 29,615 1,412 11,376 22,203 7,412
2030 659,968 29,897 1,412 11,376 22,203 7,693
2031 666,237 30,181 1,412 11,376 22,203 7,977
2032 672,567 30,467 1,412 11,376 22,203 8,264
2033 678,956 30,757 1,412 11,376 22,203 8,554
2034 685,406 31,049 1,412 11,376 22,203 8,846
2035 691,917 31,344 1,412 11,376 22,203 9,141
2036 698,491 31,642 1,412 11,376 22,203 9,439
2037 705,126 31,942 1,412 11,376 22,203 9,739
2038 711,825 32,246 1,412 11,376 22,203 10,043
2039 718,587 32,552 1,412 11,376 22,203 10,349
2040 725,414 32,861 1,412 11,376 22,203 10,658
2041 732,305 33,173 1,412 11,376 22,203 10,970



*	
  A	
  partir	
  del	
  año	
  2014	
  deja	
  de	
  operar	
  el	
  H.G.	
  De	
  Tlalnepantla	
  por	
  lo	
  que	
  se	
  elimina	
  su	
  aporte	
  en	
  la	
  oferta	
  actual	
  optimizada	
  total
**	
  En	
  la	
  oferta	
  con	
  proyecto	
  total	
  se	
  considera	
  el	
  aporte	
  de	
  la	
  sustitución	
  del	
  nuevo	
  hospital	
  a	
  partir	
  del	
  2014



Situación	
  con	
  proyecto










Año

Población	

objetivo

Demanda

Oferta	actual	

optimizada	

total*

Incrementales	

por	realización	

del	proyecto

Oferta	con	

proyecto	total**

Déficit

2012 556,684 25,218 10,827 0 10,827 14,391

2013 561,973 25,457 10,827 0 10,827 14,630

2014 567,311 25,699 1,412 11,376 22,203 3,496

2015 572,701 25,943 1,412 11,376 22,203 3,740

2016 578,142 26,190 1,412 11,376 22,203 3,987

2017 583,634 26,439 1,412 11,376 22,203 4,235

2018 589,178 26,690 1,412 11,376 22,203 4,487

2019 594,776 26,943 1,412 11,376 22,203 4,740

2020 600,426 27,199 1,412 11,376 22,203 4,996

2021 606,130 27,458 1,412 11,376 22,203 5,255

2022 611,888 27,719 1,412 11,376 22,203 5,515

2023 617,701 27,982 1,412 11,376 22,203 5,779

2024 623,569 28,248 1,412 11,376 22,203 6,045

2025 629,493 28,516 1,412 11,376 22,203 6,313

2026 635,473 28,787 1,412 11,376 22,203 6,584

2027 641,510 29,060 1,412 11,376 22,203 6,857

2028 647,605 29,336 1,412 11,376 22,203 7,133

2029 653,757 29,615 1,412 11,376 22,203 7,412

2030 659,968 29,897 1,412 11,376 22,203 7,693

2031 666,237 30,181 1,412 11,376 22,203 7,977

2032 672,567 30,467 1,412 11,376 22,203 8,264

2033 678,956 30,757 1,412 11,376 22,203 8,554

2034 685,406 31,049 1,412 11,376 22,203 8,846

2035 691,917 31,344 1,412 11,376 22,203 9,141

2036 698,491 31,642 1,412 11,376 22,203 9,439

2037 705,126 31,942 1,412 11,376 22,203 9,739

2038 711,825 32,246 1,412 11,376 22,203 10,043

2039 718,587 32,552 1,412 11,376 22,203 10,349

2040 725,414 32,861 1,412 11,376 22,203 10,658

2041 732,305 33,173 1,412 11,376 22,203 10,970

*	A	partir	del	año	2014	deja	de	operar	el	H.G.	De	Tlalnepantla	por	lo	que	se	elimina	su	aporte	en	la	oferta	actual	optimizada	total

**	En	la	oferta	con	proyecto	total	se	considera	el	aporte	de	la	sustitución	del	nuevo	hospital	a	partir	del	2014

Situación	con	proyecto


Tabla 20g.  Interacción oferta-demanda en la situación con proyecto. Total de cirugías

[image: image79.emf]


Año
Población	
  
objetivo



Demanda
Oferta	
  actual	
  
optimizada	
  



total*



Incrementales	
  
por	
  realización	
  
del	
  proyecto



Oferta	
  con	
  
proyecto	
  total**



Déficit



2012 556,684 26,832 10,805 0 10,805 16,027
2013 561,973 27,087 10,805 0 10,805 16,282
2014 567,311 27,344 9,453 8,636 19,441 7,903
2015 572,701 27,604 9,453 8,636 19,441 8,163
2016 578,142 27,866 9,453 8,636 19,441 8,425
2017 583,634 28,131 9,453 8,636 19,441 8,690
2018 589,178 28,398 9,453 8,636 19,441 8,957
2019 594,776 28,668 9,453 8,636 19,441 9,227
2020 600,426 28,941 9,453 8,636 19,441 9,499
2021 606,130 29,215 9,453 8,636 19,441 9,774
2022 611,888 29,493 9,453 8,636 19,441 10,052
2023 617,701 29,773 9,453 8,636 19,441 10,332
2024 623,569 30,056 9,453 8,636 19,441 10,615
2025 629,493 30,342 9,453 8,636 19,441 10,900
2026 635,473 30,630 9,453 8,636 19,441 11,188
2027 641,510 30,921 9,453 8,636 19,441 11,479
2028 647,605 31,215 9,453 8,636 19,441 11,773
2029 653,757 31,511 9,453 8,636 19,441 12,070
2030 659,968 31,810 9,453 8,636 19,441 12,369
2031 666,237 32,113 9,453 8,636 19,441 12,671
2032 672,567 32,418 9,453 8,636 19,441 12,976
2033 678,956 32,726 9,453 8,636 19,441 13,284
2034 685,406 33,037 9,453 8,636 19,441 13,595
2035 691,917 33,350 9,453 8,636 19,441 13,909
2036 698,491 33,667 9,453 8,636 19,441 14,226
2037 705,126 33,987 9,453 8,636 19,441 14,546
2038 711,825 34,310 9,453 8,636 19,441 14,869
2039 718,587 34,636 9,453 8,636 19,441 15,195
2040 725,414 34,965 9,453 8,636 19,441 15,524
2041 732,305 35,297 9,453 8,636 19,441 15,856



*	
  A	
  partir	
  del	
  año	
  2014	
  deja	
  de	
  operar	
  el	
  H.G.	
  De	
  Tlalnepantla	
  por	
  lo	
  que	
  se	
  elimina	
  su	
  aporte	
  en	
  la	
  oferta	
  actual	
  optimizada	
  total
**	
  En	
  la	
  oferta	
  con	
  proyecto	
  total	
  se	
  considera	
  el	
  aporte	
  de	
  la	
  sustitución	
  del	
  nuevo	
  hospital	
  a	
  partir	
  del	
  2014



Situación	
  con	
  proyecto










Año

Población	

objetivo

Demanda

Oferta	actual	

optimizada	

total*

Incrementales	

por	realización	

del	proyecto

Oferta	con	

proyecto	total**

Déficit

2012 556,684 26,832 10,805 0 10,805 16,027

2013 561,973 27,087 10,805 0 10,805 16,282

2014 567,311 27,344 9,453 8,636 19,441 7,903

2015 572,701 27,604 9,453 8,636 19,441 8,163

2016 578,142 27,866 9,453 8,636 19,441 8,425

2017 583,634 28,131 9,453 8,636 19,441 8,690

2018 589,178 28,398 9,453 8,636 19,441 8,957

2019 594,776 28,668 9,453 8,636 19,441 9,227

2020 600,426 28,941 9,453 8,636 19,441 9,499

2021 606,130 29,215 9,453 8,636 19,441 9,774

2022 611,888 29,493 9,453 8,636 19,441 10,052

2023 617,701 29,773 9,453 8,636 19,441 10,332

2024 623,569 30,056 9,453 8,636 19,441 10,615

2025 629,493 30,342 9,453 8,636 19,441 10,900

2026 635,473 30,630 9,453 8,636 19,441 11,188

2027 641,510 30,921 9,453 8,636 19,441 11,479

2028 647,605 31,215 9,453 8,636 19,441 11,773

2029 653,757 31,511 9,453 8,636 19,441 12,070

2030 659,968 31,810 9,453 8,636 19,441 12,369

2031 666,237 32,113 9,453 8,636 19,441 12,671

2032 672,567 32,418 9,453 8,636 19,441 12,976

2033 678,956 32,726 9,453 8,636 19,441 13,284

2034 685,406 33,037 9,453 8,636 19,441 13,595

2035 691,917 33,350 9,453 8,636 19,441 13,909

2036 698,491 33,667 9,453 8,636 19,441 14,226

2037 705,126 33,987 9,453 8,636 19,441 14,546

2038 711,825 34,310 9,453 8,636 19,441 14,869

2039 718,587 34,636 9,453 8,636 19,441 15,195

2040 725,414 34,965 9,453 8,636 19,441 15,524

2041 732,305 35,297 9,453 8,636 19,441 15,856

*	A	partir	del	año	2014	deja	de	operar	el	H.G.	De	Tlalnepantla	por	lo	que	se	elimina	su	aporte	en	la	oferta	actual	optimizada	total

**	En	la	oferta	con	proyecto	total	se	considera	el	aporte	de	la	sustitución	del	nuevo	hospital	a	partir	del	2014

Situación	con	proyecto


v. Evaluación del Proyecto
El presente análisis costo beneficio se realiza conforme a todos los puntos que establece el numeral 8 de la Sección VI de los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión publicados en el Diario Oficial del 18 de Marzo de 2008.
a) Indicadores de rentabilidad
En la evaluación se incluyen el costo de oportunidad del terreno de 30,000 m2 donde se construirá el hospital en el primer año de inversión (21’000,000.00) y el valor de rescate del mismo, (6’300,000.00, o sea el 30% del costo de oportunidad), al término del horizonte de evaluación. Lo anterior, considerando un costo de $700.00 por m2. A partir del tercer año se considera el subtotal de operación y mantenimiento anual, mostrado en la Tabla 18a. La Tabla 21 muestra los indicadores de rentabilidad, VPN y TIR.
Con los estudios realizados, se concluye que la ejecución del proyecto es la alternativa de solución más viable a la problemática presentada, además de presentar las condiciones de rentabilidad propicias y la aplicación de los recursos asignados para este Proyecto de Inversión.
Tabla 21.  Indicadores de rentabilidad.  VPN, TIR

[image: image80.emf]


Año Beneficios Costos Flujo VP	
  de	
  los	
  flujos



2012 0.00 303,000,000.00 -­‐303,000,000	
   -­‐303,000,000	
  



2013 0.00 100,000,000.00 -­‐100,000,000	
   -­‐89,285,714	
  



2014 300,271,228 131,453,958 168,817,270 134,580,094



2015 300,271,228 131,453,958 168,817,270 120,160,799



2016 300,271,228 131,453,958 168,817,270 107,286,427



2017 300,271,228 131,453,958 168,817,270 95,791,453



2018 300,271,228 131,453,958 168,817,270 85,528,083



2019 300,271,228 131,453,958 168,817,270 76,364,360



2020 300,271,228 131,453,958 168,817,270 68,182,464



2021 300,271,228 131,453,958 168,817,270 60,877,200



2022 300,271,228 131,453,958 168,817,270 54,354,643



2023 300,271,228 131,453,958 168,817,270 48,530,931



2024 300,271,228 131,453,958 168,817,270 43,331,189



2025 300,271,228 131,453,958 168,817,270 38,688,561



2026 300,271,228 131,453,958 168,817,270 34,543,358



2027 300,271,228 131,453,958 168,817,270 30,842,284



2028 300,271,228 131,453,958 168,817,270 27,537,754



2029 300,271,228 131,453,958 168,817,270 24,587,280



2030 300,271,228 131,453,958 168,817,270 21,952,929



2031 300,271,228 131,453,958 168,817,270 19,600,829



2032 300,271,228 131,453,958 168,817,270 17,500,740



2033 300,271,228 131,453,958 168,817,270 15,625,661



2034 300,271,228 131,453,958 168,817,270 13,951,483



2035 300,271,228 131,453,958 168,817,270 12,456,681



2036 300,271,228 131,453,958 168,817,270 11,122,037



2037 300,271,228 131,453,958 168,817,270 9,930,390



2038 300,271,228 131,453,958 168,817,270 8,866,420



2039 300,271,228 131,453,958 168,817,270 7,916,446



2040 300,271,228 131,453,958 168,817,270 7,068,255



2041 306,571,228 131,453,958 175,117,270 6,546,457



8,413,894,395 4,083,710,824



VPN 811,439,495



TIR 33.46%










Año Beneficios Costos Flujo VP	de	los	flujos

2012 0.00 303,000,000.00 -303,000,000	 -303,000,000	

2013 0.00 100,000,000.00 -100,000,000	 -89,285,714	

2014 300,271,228 131,453,958 168,817,270 134,580,094

2015 300,271,228 131,453,958 168,817,270 120,160,799

2016 300,271,228 131,453,958 168,817,270 107,286,427

2017 300,271,228 131,453,958 168,817,270 95,791,453

2018 300,271,228 131,453,958 168,817,270 85,528,083

2019 300,271,228 131,453,958 168,817,270 76,364,360

2020 300,271,228 131,453,958 168,817,270 68,182,464

2021 300,271,228 131,453,958 168,817,270 60,877,200

2022 300,271,228 131,453,958 168,817,270 54,354,643

2023 300,271,228 131,453,958 168,817,270 48,530,931

2024 300,271,228 131,453,958 168,817,270 43,331,189

2025 300,271,228 131,453,958 168,817,270 38,688,561

2026 300,271,228 131,453,958 168,817,270 34,543,358

2027 300,271,228 131,453,958 168,817,270 30,842,284

2028 300,271,228 131,453,958 168,817,270 27,537,754

2029 300,271,228 131,453,958 168,817,270 24,587,280

2030 300,271,228 131,453,958 168,817,270 21,952,929

2031 300,271,228 131,453,958 168,817,270 19,600,829

2032 300,271,228 131,453,958 168,817,270 17,500,740

2033 300,271,228 131,453,958 168,817,270 15,625,661

2034 300,271,228 131,453,958 168,817,270 13,951,483

2035 300,271,228 131,453,958 168,817,270 12,456,681

2036 300,271,228 131,453,958 168,817,270 11,122,037

2037 300,271,228 131,453,958 168,817,270 9,930,390

2038 300,271,228 131,453,958 168,817,270 8,866,420

2039 300,271,228 131,453,958 168,817,270 7,916,446

2040 300,271,228 131,453,958 168,817,270 7,068,255

2041 306,571,228 131,453,958 175,117,270 6,546,457

8,413,894,395 4,083,710,824

VPN

811,439,495

TIR

33.46%


vi. Análisis de sensibilidad y riesgos
Variable relevante de paridad de tipo de cambio en relación al dólar-euro

Si existiera una variación en la paridad con estas monedas, se presentarían dos situaciones:

1. Antes de realizarse la obra, el impacto sería sobre los precios de los equipos  y  material de construcción y

2. Posteriormente, en la operación a un incremento en los costos de los insumos. Ambas situaciones se reflejarían en una disminución de los indicadores financieros. 
En este sentido, los materiales de construcción se cotizan en pesos.
Derivado de lo anterior, el efecto es relativamente menor ya que si bien se incrementan los costos de producción, también se incrementan sus ingresos.
En el caso del equipamiento, es más complicado aminorar el impacto de una devaluación, sin embargo existen mecanismos mediante cobertura cambiaria con la banca comercial, que ayudan a mitigar estos eventos.

Variable relevante de variación en la demanda de servicios de salud

Primera: puede ocurrir que varíe la demanda de servicios médicos si se crea otro centro hospitalario de referencia nacional que ofrezca los mismos servicios que el Hospital General de Valle Ceylán, Tlalnepantla a los mismos precios sociales o más bajos, aunque no se tiene conocimiento de ninguna otra Institución que ofrezca los mismos servicios a la población abierta al mismo precio y con la misma calidad.

Segunda: Que se incrementen acciones para erradicar las causas de las enfermedades tratadas en las unidades enlistadas de modo súbito, aunque esto tampoco sería una causal de variación notable, ya que, desafortunadamente, los enfermos son más cada año, por el crecimiento constante del número de factores de riesgo.

Se han identificado riesgos que pueden ocurrir en la etapa de ejecución de la remodelación o en la operación de las nuevas instalaciones; los más importantes se señalan a continuación:

Riesgos de construcción:

Que las obras no se concluyan en el tiempo planeado. Que los costos de materiales y equipos se incrementen considerablemente

Riesgos de operación:

Que los costos de producción resulten más altos de lo estimado.
Riesgo financiero: 

Que no se autorice la inversión para 2012. Que la paridad del peso frente al dólar cambie a niveles mayores a los observados en los últimos  cinco años (20%, por ejemplo).

El impacto que tienen sobre indicadores financieros como VPN y TIR es variable, pero sujeto a mecanismos de mitigación, para abatir su efecto en los indicadores mencionados.

Se presenta el cálculo de los indicadores de rentabilidad del proyecto reflejando un incremento en los costos del proyecto del 35%, para demostración de su rentabilidad aun en el caso de que se presentara semejante situación.
Indicadores de rentabilidad

La Tabla 22 muestra los indicadores de rentabilidad del proyecto correspondientes al análisis de sensibilidad considerando un incremento del 35% en la inversión y costos de operación y mantenimiento.
En la evaluación se incluye el costo de oportunidad del terreno en el primer año de inversión, más un 35% (28’350,000.00) y el valor de rescate del mismo (1’890,000.00), o sea el 30% del costo de oportunidad), al término del horizonte de evaluación. Lo anterior, considerando un costo de $700.00 por m2. (30,000 m2) + 35%.

El valor del VPN es positivo y el TIR es mayor que el 12%, por lo tanto aún con el incremento mencionado en los costos de Inversión y costos de operación y mantenimiento del inmueble resultante durante el horizonte de evaluación, el proyecto sigue siendo rentable.
Tabla 22.  Indicadores de rentabilidad.  VPN, TIR (35% de sensibilidad)
[image: image81.emf]


Año Beneficios Costos Flujo VP	
  de	
  los	
  flujos



2012 0.00 409,050,000.00 -­‐409,050,000	
   -­‐409,050,000	
  



2013 0.00 135,000,000.00 -­‐135,000,000	
   -­‐120,535,714	
  



2014 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 97,902,093



2015 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 87,412,583



2016 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 78,046,949



2017 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 69,684,776



2018 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 62,218,550



2019 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 55,552,277



2020 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 49,600,247



2021 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 44,285,935



2022 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 39,541,013



2023 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 35,304,476



2024 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 31,521,854



2025 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 28,144,512



2026 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 25,129,029



2027 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 22,436,633



2028 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 20,032,708



2029 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 17,886,346



2030 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 15,969,952



2031 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 14,258,886



2032 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 12,731,148



2033 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 11,367,096



2034 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 10,149,193



2035 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 9,061,780



2036 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 8,090,875



2037 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 7,223,995



2038 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 6,449,996



2039 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 5,758,925



2040 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 5,141,897



2041 306,571,228.40 177,462,843.30 129,108,385 4,826,494



8,413,894,395.32 5,513,009,612.40



VPN 346,144,502



TIR 19.55%










Año Beneficios Costos Flujo VP	de	los	flujos

2012 0.00 409,050,000.00 -409,050,000	 -409,050,000	

2013 0.00 135,000,000.00 -135,000,000	 -120,535,714	

2014 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 97,902,093

2015 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 87,412,583

2016 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 78,046,949

2017 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 69,684,776

2018 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 62,218,550

2019 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 55,552,277

2020 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 49,600,247

2021 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 44,285,935

2022 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 39,541,013

2023 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 35,304,476

2024 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 31,521,854

2025 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 28,144,512

2026 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 25,129,029

2027 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 22,436,633

2028 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 20,032,708

2029 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 17,886,346

2030 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 15,969,952

2031 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 14,258,886

2032 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 12,731,148

2033 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 11,367,096

2034 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 10,149,193

2035 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 9,061,780

2036 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 8,090,875

2037 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 7,223,995

2038 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 6,449,996

2039 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 5,758,925

2040 300,271,228.40 177,462,843.30 122,808,385 5,141,897

2041 306,571,228.40 177,462,843.30 129,108,385 4,826,494

8,413,894,395.32 5,513,009,612.40

VPN 346,144,502

TIR 19.55%


vii. Conclusiones
Por todo lo anteriormente expuesto, se puede asegurar que el Programa de Inversión para la Sustitución y Equipamiento del Hospital General de Tlalnepantla, es rentable desde los puntos de vista financiero, técnico y social y se justifica plenamente, ya que la comparación de costos refleja la diferencia entre la ejecución del programa y su Alternativa para solucionar la problemática existente.

Siguiendo las políticas y lineamientos establecidos por el Gobierno Federal, en aspecto de ahorro y calidad de atención al paciente, se pone de manifiesto la importancia de apoyar estos proyectos que van en beneficio directo de la población general de escasos recursos de la República Mexicana, ya que el crecimiento de la Institución en el rubro de Atención Médica para el mejoramiento de la calidad de vida y abatimiento de la pobreza marginal en el Estado de México ha ido en aumento año con año; los implementos tecnológicos para el cumplimiento de estos dos importantísimos fines deben ir de la mano de la demanda de atención y enseñanza médica, cumpliendo con los objetivos y compromisos del Gobierno Estatal, para con las metas del Gobierno Federal.

Impacto Social

Este Proyecto de Infraestructura es de alto impacto, tanto en el aspecto financiero, como en lo social, ya que los servicios de salud que serán otorgados a la población del Estado de México y principalmente su zona de influencia, van dirigidos a las personas de escasos recursos que forman la Población de No Derechohabientes que en él se atiende y se incrementará, al menos, en un 30% a los ya dispensados actualmente.

Al llevar a cabo el proyecto de inversión de Infraestructura Social para la sustitución y equipamiento del Hospital General Valle Ceylán, Tlalnepantla, de la Secretaría de Salud del Estado de México,  se pretende optimizar los recursos humanos y materiales a emplearse, con la finalidad de elevar la calidad de la atención médica a los usuarios que así lo necesitan, cumpliendo con la meta de mejorar el nivel de vida de las familias mexiquenses.

Vinculación del proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Plan Nacional de Salud 2007-2012

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en uno de sus cinco ejes rectores, “Igualdad de oportunidades”, en su Numeral 3.2 del Número 3, SALUD  refiere para su Objetivo 5, “Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente”: Junto con el mayor alcance de los servicios de salud y el mejoramiento de su infraestructura y equipamiento, es fundamental la superación profesional y la sensibilización de quienes atienden al público usuario. Lograr que los mexicanos cuenten con servicios de salud eficiente y de alta calidad, ofrecidos con calidez y profesionalismo, es el propósito de las siguientes estrategias:

Estrategia 5.3   “Asegurar recursos humanos, equipamiento, infraestructura y tecnologías de la salud suficientes, oportunas y acordes con las necesidades de salud de la población”.

“Se fortalecerá la capacitación profesional de avanzada entre el personal médico, enfatizando la investigación y la actualización sobre los adelantos e innovaciones más recientes de la medicina en sus diferentes especialidades. Esto es muy importante para evitar las evaluaciones clínicas esquemáticas y rutinarias que conducen a diagnósticos superficiales en perjuicio de la salud e incluso de la vida de los pacientes. Se procurarán inversiones suficientes para modernizar las instalaciones, mejorar su mantenimiento y renovar o sustituir los equipos obsoletos. Asimismo, las características de esta vertiente de política incluyen la edificación de más hospitales regionales y, en general, la ampliación de la infraestructura de salud y sus equipos en las ciudades y el campo, y la mejoría y el mantenimiento de las instalaciones que ya funcionan.

En materia de infraestructura física en salud se consolidará la red de servicios de atención a la salud, priorizando la red de hospitales regionales de alta especialidad y las unidades de especialidades médicas. Asimismo, se implementará un programa nacional de conservación y mantenimiento de la infraestructura en salud, así como el desarrollo de infraestructura para especialidades médicas. Para impulsar esta estrategia se incentivará la inversión de asociaciones público-privadas.

Prosigue el referido documento: “México cuenta con 4,203 hospitales, de los cuales 1,121 son públicos y 3,082, privados. El sector público cuenta con un promedio de 0.74 camas por cada mil habitantes, inferior al valor sugerido por la Organización Mundial de la Salud, que es de una cama por cada mil habitantes. Las instituciones de seguridad social tienen una tasa de 0.87 camas, contra 0.63 de las instituciones que atienden a la población sin seguridad social.“

“Claramente, en nuestro país aún existe un significativo déficit de camas hospitalarias por cada mil habitantes.”
Este documento refiere también que “…Las muertes por enfermedades no transmisibles, los padecimientos asociados a una larga vida – como la diabetes y la hipertensión–, así como las lesiones por accidentes o violencia, representan hoy el 85% de todas las muertes que se registran en México. Estos padecimientos son complejos y de tratamiento costoso. El otro 15% corresponde a las muertes por enfermedades asociadas con la pobreza, como las infecciosas, la desnutrición y las que tienen que ver con la reproducción, mismas que hace 50 años eran las más frecuentes en el conjunto de la población y que ahora afectan sobre todo a quienes viven en situaciones precarias. Las personas más pobres tienen mayor riesgo de morir a edades más tempranas que el resto de la población.”
Vinculación con las prioridades nacionales, sectoriales e institucionales

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012

Igualdad de oportunidades: El desarrollo humano y el bienestar de las personas, tanto de quienes viven en pobreza como del resto de los mexicanos, constituyen el centro de la acción del Gobierno en materia de igualdad de oportunidades.

Dentro del eje 3 del PND destaca la importancia del Desarrollo Integral, es por ello que el punto 3.2 se refiere al tópico de Salud en el cual se menciona que en los últimos 50 años se produjo en México un descenso muy importante de la mortalidad en todos los grupos de edad. Este descenso se acompañó de un cambio igualmente significativo en las principales causas de discapacidad y muerte. Hoy en el país predominan, como causas de daño a la salud, las enfermedades no transmisibles y lesiones. Estos padecimientos son más difíciles de tratar y más costosos que las infecciones comunes, los problemas reproductivos y las enfermedades relacionadas con la desnutrición, que en la primera mitad del siglo XX fueron las principales causas de muerte.

El objetivo primordial, en cuanto a salud se refiere y está plasmado dentro del PND y el PRONASA es:

• Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Junto con el mayor alcance de los servicios de salud y el mejoramiento de su infraestructura y equipamiento, es fundamental la superación profesional y la sensibilización de quienes atienden al público usuario. Lograr que los mexicanos cuenten con servicios de salud, eficientes y de alta calidad, ofrecidos con calidez y profesionalismo, es el propósito de las siguientes estrategias del PND:

Estrategia 5.1 Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos. 

Para mejorar los servicios de salud se implementará el Sistema Integral de Calidad en Salud que situará a la calidad en la agenda permanente del Sistema Nacional de Salud.

Este sistema integral desplegará una estrategia de calidad total, mejora continua y adopción de modelos de excelencia, que desarrollará la calidad técnica y la calidad percibida de los servicios de salud, y los evaluará mediante indicadores que consideren dichos atributos, lo que se enfocarán hacia los ciudadanos y por otra, hacia los profesionales de la salud, proponiendo la mejora de la calidad como el eje de atención.

Se dirigirán a las organizaciones a través de estrategias de la calidad para la gestión de los servicios de salud, cuya finalidad es conducir transformaciones que favorezcan la innovación.

Por otro lado, para contar con un abasto oportuno y eficiente de medicamentos se implementará una política integral que busque: Fortalecer la cadena de abasto de medicamentos, garantizar la oferta oportuna y promover la participación del mercado de medicamentos genéricos, evitar precios excesivos de medicamentos bajo patente, optimizar el gasto en medicamentos en las instituciones públicas de salud, garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos.

Estrategia 5.2 Mejorar la planeación, la organización, el desarrollo y los mecanismos de rendición de cuentas de los servicios de salud para un mejor desempeño del Sistema Nacional de Salud como un todo.

Se implementará un Sistema Integral de Evaluación y Seguimiento para fortalecer la rendición de cuentas y mejorar el desempeño del Sistema Nacional de Salud. El sistema generará evidencias sobre la forma en que se realizan las funciones básicas, aplicará métodos y criterios homogéneos para evaluar los servicios de salud, establecerá comparaciones de los resultados obtenidos por las instituciones públicas de salud en el ámbito nacional y estatal como parte del proceso de mejora, incorporará actualizaciones y adecuaciones derivados de los procesos de planeación y ejecución de las políticas, programas y servicios de salud, integrará los conocimientos y experiencias de los prestadores y usuarios de los servicios, y asegurará la rendición de cuentas del sector salud.

Estrategia 5.3 Asegurar recursos humanos, equipamiento, infraestructura y tecnologías de la salud suficientes, oportunas y acordes con las necesidades de salud de la población.

Se fortalecerá la capacitación profesional de avanzada entre el personal médico, enfatizando la investigación y la actualización sobre los adelantos e innovaciones más recientes de la medicina en sus diferentes especialidades. Esto es muy importante para evitar las evaluaciones clínicas esquemáticas y rutinarias que conducen a diagnósticos superficiales en perjuicio de la salud e incluso de la vida de los pacientes. Se procurarán inversiones suficientes para modernizar las instalaciones, mejorar su mantenimiento y renovar o sustituir los equipos obsoletos.

En materia de infraestructura física en salud se consolidará la red de servicios de atención a la salud, priorizando la red de hospitales regionales de alta especialidad y las unidades de especialidades médicas. Asimismo, se implementará un programa nacional de conservación y mantenimiento de la infraestructura en salud, así como el desarrollo de infraestructura para especialidades médicas. Para impulsar esta estrategia se incentivará la inversión de asociaciones público-privadas.

Para mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios se aprovechará la tecnología en la utilización eficiente del equipo médico y de toda la infraestructura de servicios en general.

Programa Nacional de Salud 2007-2012 (PRONASA)

El PND y el PRONASA manejan en su misión un sistema de valores universales para las personas y que van alineados a los valores de las mismas.

Los modelos de atención para la salud en México operan desde una perspectiva vertical y abarcan segmentos de la población muy definidos desde el punto de vista del empleo permanente de los asegurados y beneficiados, esta segmentación es artificialmente diseñada por el sector salud, sin embargo afecta los niveles de salud de la población no asegurada, al tener diferencias en el gasto público y en la disponibilidad de recursos para la atención médica y para los programas preventivos.

El Presidente, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, mencionó al presentar el Programa Nacional de Salud 2007-2010: “Para construir un México más equitativo, competitivo y democrático es necesario igualar las oportunidades de superación de todos los mexicanos sin distinción, para que desarrollen sus capacidades y puedan alcanzar sus metas personales. Por eso, el principal reto que compartimos es incorporar al desarrollo a quienes han sido excluidos de los avances de la nación. Se requiere que todos los mexicanos sin importar su preferencia política, la religión que practiquen, su origen étnico, su condición de género o lugar donde vivan, hagan valer su derecho a la educación, la alimentación, la vivienda digna y desde luego, la salud. Tomando en cuenta estas realidades y consideraciones, el PND 2007- 2012 propone, en materia de salud, avanzar hacia la universalidad en el acceso a servicios médicos de calidad a través de una integración funcional y programática de las instituciones públicas bajo la rectoría de la Secretaría de Salud”, y también refiere en su mensaje, “Este programa refleja claramente el pensamiento de una sociedad que apuesta por un país con desarrollo humano sustentable, una nación en donde todos vivamos mejor, por un México fuerte, sano, democrático, justo y ganador”. 

El Secretario de Salud, Dr. José Ángel Córdova Villalobos en su mensaje dentro del PRONASA 2007-2012, mencionó, ”El gobierno del Presidente Felipe Calderón, a partir del principio de igualdad de oportunidades, ha asumido el compromiso de conseguir la ampliación de las capacidades de todos y el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes más lo requieren. A la luz de este compromiso, y para dar respuesta a los grandes retos que enfrenta nuestro sistema de salud, se ha formulado, con la participación de todas las instituciones del sector y de la sociedad civil, este PRONASA 2007-2012, en concordancia con lo que claramente traza el PND de la presente administración”.

Tras un amplio diagnóstico de la situación nacional, se ha identificado ejes rectores que guiarán los esfuerzos sectoriales para dar cabal respuesta a las demandas más vivas y legítimas de la población:

· Dar énfasis a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades;

· Garantizar el aseguramiento universal, con el propósito de que cada mexicano tenga acceso a servicios integrales de salud;

· Garantizar que los bienes y servicios estén libres de riegos sanitarios;

· Suministrar oportunamente los medicamentos e insumos requeridos;

· Brindar una atención de calidad, con calidez y segura a toda la población, y, por último,

· Fortalecer la infraestructura y el equipamiento médico para ofrecer a los pacientes una atención efectiva en sus lugares de origen.

A través de la Alianza por un México Sano y sustentados en una concepción democrática, participativa y universal, el gobierno y la sociedad conjugarán esfuerzos para el diseño y el despliegue de políticas de salud incluyentes, nutridas por las aportaciones de los prestadores de los servicios, los usuarios y la población en su conjunto. Lo que llevará a generar políticas auténticamente compartidas.

Para cumplir este compromiso, se diseñó el PRONASA 2007-2012, el cual está estructurado en torno a cinco grandes objetivos de política social.

El Instituto de Salud del Estado de México, acorde a estos pronunciamientos, alinea sus principios y acciones hacia la atención médica, la formación de recursos humanos, la investigación y la educación, debiendo orientar a los pacientes y su familia, además de poder delinear estrategias que puedan proyectarse hacia la comunidad, cumpliendo con esto, como una organización socialmente responsable (OSR).
Programa Sectorial de Salud 2007-2012

Para cumplir con el objetivo y alcanzar las metas se instrumentarán estrategias asociadas a las funciones sustantivas del Sistema Nacional de Salud, cada estrategia contempla diversas líneas de acción, y actividades específicas.

Estrategia 2. Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades.

Líneas de acción: 

2.2 Fortalecer los servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades incorporando acciones efectivas basadas en evidencias científicas, así como reformando la acción comunitaria para el desarrollo de entornos saludables 2.4 Reducir la incidencia de enfermedades prevenibles por vacunación 

2.5 Fortalecer las acciones de prevención de infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas en la infancia

2.6 Fortalecer las políticas de salud materna y perinatal.

2.7 Promover la salud sexual y reproductiva responsable

2.8 Impulsar una política integral de prevención y atención de infecciones por VIH y otras ITS

2.9 Prevenir y controlar la tuberculosis

2.11 Fortalecer las políticas de atención contra las adicciones causadas por el abuso en el consumo de alcohol, tabaco, y drogas ilegales y médicas no prescritas

2.12 Impulsar una política integral para la prevención y control del sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus y riesgo cardiovascular

2.13 Promover la prevención, detección y atención temprana del cáncer cérvico-uterino y de mama

Estrategia 3. Situar la calidad en la agenda permanente del Sistema Nacional de Salud.

Líneas de acción:

3.1 Implantar el Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD) en el Sistema Nacional de Salud

3.2 Incorporar programas de calidad en la formación académica de técnicos y profesionales de la salud

3.3 Impulsar la utilización de las guías de práctica clínica y protocolos de atención médica.

Estrategia 4. Desarrollar instrumentos de planeación, gestión y evaluación para el Sistema Nacional de Salud.

Líneas de acción:

4.2 Diseñar e instrumentar mecanismos innovadores para la gestión de unidades médicas y redes de servicios de salud

4.3 Priorizar las intervenciones en salud con base en un proceso institucional de evaluación clínica, ética, social y económica

4.5 Promover la evaluación de tecnologías para la salud 

4.8 Facilitar el acceso a información confiable y oportuna, así como el desarrollo de la métrica e indicadores para la salud

Estrategia 5. Organizar e integrar la prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Líneas de acción:

5.6. Consolidar y articular el Sistema Nacional de Atención de Alta Especialidad.

5.8. Fortalecer la Red Nacional de Servicios de Sangre.

5.10. Ampliar el acceso y mejorar la calidad, la efectividad y la continuidad de la atención médica a través del uso de telesalud.

Programa Estatal de Salud del Estado de México 2005 - 2011

El Proyecto se vincula, asimismo, con las siguientes estrategias del Programa Estatal de Salud:

1. Vincular a la salud con el desarrollo económico y social.

2. Reducir los rezagos en salud que afectan a los pobres.

3. Enfrentar los problemas emergentes.

4. Impulsar la calidad de los servicios de salud.

10. Inversión en recursos humanos y organización, investigación e infraestructura en salud, en la entidad.

Plan Quinquenal del Director General del Instituto de Servicios de Salud del Estado de México
El proyecto estratégico para la Dirección General (DG) del ISEM, está realizado con base en el análisis de las necesidades asistenciales en salud que demanda la población en la que se han incluido las tendencias nacionales y mundiales. Asimismo, está alineado al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, el Programa Nacional de Salud (PRONASA) 2007-2012 y el Programa Sectorial de Salud, (PROSESA).
FUENTES
· Antecedentes de costos de los H.F.A.E. Dr. Manuel Gea González, Juárez de México y General de México.
· Antecedentes de costos de mantenimiento a equipos de los Hospitales H.G. Dr. Manuel Gea González, H.G. Juárez de México y Hospital General de México.

· Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos. Abril-julio 2009, www.cmic.org.mx

· Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de recursos (Infraestructura, materiales y humanos) de la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud 2001-2009. [en línea]: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. http://www.sinais.salud.gob.mx
· Dirección General de Información en Salud, www.dgis.gob.mx

· Estadísticas de la Secretaría de Salud del Estado de México, publicados en la página web http://www.salud.edomexico.gob.mx
· Gobierno del Estado de México, http://portal2.edomex.gob.mx

· Hospital General del Municipio de Atizapán de Zaragoza, www.atizapan.gob.mx

· INEGI, (Censo de Población 2000)

· INEGI, (Censo de Población 2005)

· INEGI, (Censo de Población 2010) , http://www.inegi.org.mx

· Instituto de Salud del Estado de México. Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación. Departamento de Estadística. Nacimientos por Municipio. Año 2009 (Preliminar)

· Instituto de Salud del Estado de México. Unidad de información, planeación, programación y evaluación. Departamento de estadística. www.salud.edomexico.gob.mx

· Noguez, A.; Informe sobre el Desarrollo Mundial;  Washington; 1993
· Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

· Plan Nacional de Desarrollo, www.pnd.presidencia.gob.mx
· Plan de desarrollo del Estado de México (2004-2011), con Base en la Secretaría de Salud del Estado de México

· Plan Nacional de Salud 2007-2012

· Programa Nacional de Salud, 2007-2012, www.salud.gob.mx

· Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión. http://www.hacienda.gob.mx

· Secretaría de Salud del Estado de México, www.salud.edomexico.gob.mx

· Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. http://www.sinais.salud.gob.mx/demograficos/poblacion.html
· Sistema para la Gerencia de Información en Prestación de Servicios de Salud.

· Tabulador de Cuotas de Recuperación por Atención Médica de Pacientes No Derechohabientes en Unidades Médicas, (ISSSTE).

ANEXOS

1. Lista de tablas presentadas

2. Lista de figuras presentadas
3. Archivo electrónico conteniendo la revisión sobre seguridad y estabilidad estructural del actual hospital.
4. Archivo electrónico conteniendo la memoria fotográfica de las condiciones actuales de infraestructura del actual hospital.

ANEXO 1. Lista de Tablas presentadas
[image: image82.emf]


Tabla Descripción



1a Centros	
  de	
  atención	
  médica	
  en	
  la	
  zona	
  de	
  influencia



1b Índice	
  de	
  morbilidad	
  en	
  el	
  Municipio	
  de	
  Tlalnepantla.	
  (2009)



1c Causas	
  de	
  mortalidad	
  en	
  la	
  zona	
  de	
  influencia,	
  (ISEM,	
  2009)



1d 	
  Causas	
  de	
  mortalidad	
  en	
  la	
  zona	
  de	
  influencia,	
  (ISEM,	
  2009)



1e Morbilidad	
  a	
  nivel	
  nacional	
  (2000	
  –	
  2006)



2 Tipos	
  de	
  consultas	
  brindadas	
  a	
  la	
  población	
  objetivo	
  durante	
  2009



3 Oferta	
  de	
  servicios	
  a	
  la	
  población	
  No	
  Derechohabiente	
  durante	
  2009	
  



4a Situación	
  actual	
  optimizada	
  para	
  2013



4b Situación	
  actual	
  optimizada	
  para	
  2040



5 Población	
  total	
  y	
  No	
  Derechohabiente



6 Especialidades	
  demandadas



7a Oferta	
  de	
  camas	
  censables	
  en	
  el	
  H.G.	
  de	
  Tlalnepantla



7b Demanda	
  de	
  servicios	
  en	
  salud	
  en	
  la	
  zona	
  de	
  influencia



7c Indicadores	
  por	
  tipo	
  de	
  servicio	
  de	
  salud	
  en	
  el	
  Estado	
  de	
  México



8a-­‐1 Interacción	
  oferta-­‐demanda	
  en	
  la	
  situación	
  actual.	
  Estudios	
  de	
  laboratorio



8a-­‐2 Interacción	
  oferta-­‐demanda	
  en	
  la	
  situación	
  actual	
  optimizada.	
  Estudios	
  de	
  laboratorio



8b-­‐1 Interacción	
  oferta-­‐demanda	
  en	
  la	
  situación	
  actual.	
  Estudios	
  de	
  gabinete



8b-­‐2 Interacción	
  oferta-­‐demanda	
  en	
  la	
  situación	
  actual	
  optimizada.	
  Estudios	
  de	
  laboratorio



8c-­‐1 Interacción	
  oferta-­‐demanda	
  en	
  la	
  situación	
  actual.	
  Consulta	
  general



8c-­‐2 Interacción	
  oferta-­‐demanda	
  en	
  la	
  situación	
  actual	
  optimizada.	
  Consulta	
  general



8d-­‐1 Interacción	
  oferta-­‐demanda	
  en	
  la	
  situación	
  actual.	
  Consulta	
  de	
  especialidad



8d-­‐2 Interacción	
  oferta-­‐demanda	
  en	
  la	
  situación	
  actual	
  optimizada.	
  Consulta	
  de	
  especialidad



8e-­‐1 Interacción	
  oferta-­‐demanda	
  en	
  la	
  situación	
  actual.	
  Consulta	
  de	
  urgencias



8e-­‐2 Interacción	
  oferta-­‐demanda	
  en	
  la	
  situación	
  actual	
  optimizada.	
  Consulta	
  de	
  urgencias



8f-­‐1 Interacción	
  oferta-­‐demanda	
  en	
  la	
  situación	
  actual.	
  Egresos	
  hospitalarios



8f-­‐2 Interacción	
  oferta-­‐demanda	
  en	
  la	
  situación	
  actual	
  optimizada.	
  Egresos	
  hospitalarios



8g-­‐1 Interacción	
  oferta-­‐demanda	
  en	
  la	
  situación	
  actual.	
  Total	
  de	
  cirugías



8g-­‐2 Interacción	
  oferta-­‐demanda	
  en	
  la	
  situación	
  actual	
  optimizada.	
  Total	
  de	
  cirugías



9 Costos	
  de	
  tabuladores	
  de	
  servicios	
  médicos



10 Servicios	
  a	
  subrogarse	
  durante	
  2013,	
  (productividad	
  propuesta)



11a Costos	
  de	
  subrogación	
  de	
  los	
  servicios	
  durante	
  el	
  2011	
  y	
  hasta	
  2041	
  (Productividad	
  propuesta)



11b Comparación	
  de	
  costos	
  de	
  las	
  alternativas	
  en	
  el	
  horizonte	
  de	
  evaluación



12a Descripción	
  del	
  área	
  del	
  proyecto
12b-­‐1 	
  Costos	
  del	
  proyecto



12b-­‐2 Desglose	
  de	
  costos	
  de	
  la	
  construcción



12c Descripción	
  de	
  áreas	
  del	
  proyecto,	
  (planta	
  baja)



12d Descripción	
  de	
  áreas	
  del	
  proyecto,	
  (primer	
  nivel)



12e Descripción	
  de	
  áreas	
  del	
  proyecto,	
  (segundo	
  nivel)



12f Descripción	
  de	
  áreas	
  del	
  proyecto,	
  (tercer	
  nivel)	
  	
  	
  



13a Equipo	
  médico	
  requerido
13b Mobiliario	
  médico	
  requerido










Tabla Descripción

1a Centros	de	atención	médica	en	la	zona	de	influencia

1b Índice	de	morbilidad	en	el	Municipio	de	Tlalnepantla.	(2009)

1c Causas	de	mortalidad	en	la	zona	de	influencia,	(ISEM,	2009)

1d 	Causas	de	mortalidad	en	la	zona	de	influencia,	(ISEM,	2009)

1e Morbilidad	a	nivel	nacional	(2000	–	2006)

2

Tipos	de	consultas	brindadas	a	la	población	objetivo	durante	2009

3 Oferta	de	servicios	a	la	población	No	Derechohabiente	durante	2009	

4a Situación	actual	optimizada	para	2013

4b Situación	actual	optimizada	para	2040

5 Población	total	y	No	Derechohabiente

6 Especialidades	demandadas

7a Oferta	de	camas	censables	en	el	H.G.	de	Tlalnepantla

7b Demanda	de	servicios	en	salud	en	la	zona	de	influencia

7c Indicadores	por	tipo	de	servicio	de	salud	en	el	Estado	de	México

8a-1 Interacción	oferta-demanda	en	la	situación	actual.	Estudios	de	laboratorio

8a-2 Interacción	oferta-demanda	en	la	situación	actual	optimizada.	Estudios	de	laboratorio

8b-1 Interacción	oferta-demanda	en	la	situación	actual.	Estudios	de	gabinete

8b-2 Interacción	oferta-demanda	en	la	situación	actual	optimizada.	Estudios	de	laboratorio

8c-1 Interacción	oferta-demanda	en	la	situación	actual.	Consulta	general

8c-2 Interacción	oferta-demanda	en	la	situación	actual	optimizada.	Consulta	general

8d-1 Interacción	oferta-demanda	en	la	situación	actual.	Consulta	de	especialidad

8d-2 Interacción	oferta-demanda	en	la	situación	actual	optimizada.	Consulta	de	especialidad

8e-1 Interacción	oferta-demanda	en	la	situación	actual.	Consulta	de	urgencias

8e-2 Interacción	oferta-demanda	en	la	situación	actual	optimizada.	Consulta	de	urgencias

8f-1 Interacción	oferta-demanda	en	la	situación	actual.	Egresos	hospitalarios

8f-2 Interacción	oferta-demanda	en	la	situación	actual	optimizada.	Egresos	hospitalarios

8g-1 Interacción	oferta-demanda	en	la	situación	actual.	Total	de	cirugías

8g-2 Interacción	oferta-demanda	en	la	situación	actual	optimizada.	Total	de	cirugías

9 Costos	de	tabuladores	de	servicios	médicos

10 Servicios	a	subrogarse	durante	2013,	(productividad	propuesta)

11a

Costos	de	subrogación	de	los	servicios	durante	el	2011	y	hasta	2041	(Productividad	propuesta)

11b

Comparación	de	costos	de	las	alternativas	en	el	horizonte	de	evaluación

12a Descripción	del	área	del	proyecto

12b-1 	Costos	del	proyecto

12b-2

Desglose	de	costos	de	la	construcción

12c Descripción	de	áreas	del	proyecto,	(planta	baja)

12d Descripción	de	áreas	del	proyecto,	(primer	nivel)

12e Descripción	de	áreas	del	proyecto,	(segundo	nivel)

12f

Descripción	de	áreas	del	proyecto,	(tercer	nivel)			

13a Equipo	médico	requerido

13b

Mobiliario	médico	requerido


ANEXO 1. Lista de Tablas presentadas (cont.)

[image: image83.emf]


Tabla Descripción



13c Mobiliario	
  administrativo	
  requerido



13d Instrumental	
  quirúrgico	
  requerido



13e Resumen	
  de	
  costos	
  de	
  equipamiento



14a Costo	
  de	
  recursos	
  humanos	
  para	
  la	
  operación.	
  Área	
  médica



14b Costo	
  de	
  recursos	
  humanos	
  para	
  la	
  operación.	
  	
  Área	
  administrativa



15 Calendario	
  de	
  Actividades



16 Capacidad	
  anual	
  de	
  servicios	
  en	
  salud	
  con	
  proyecto



17a-­‐1 	
  Servicios	
  médicos	
  brindados	
  al	
  primer	
  año	
  de	
  operación	
  del	
  proyecto	
  y	
  al	
  término	
  del	
  horizonte	
  de	
  evaluación	
  del	
  
mismo



17a-­‐2 Resumen	
  de	
  servicios	
  médicos	
  brindados	
  al	
  primer	
  año	
  de	
  operación	
  del	
  proyecto	
  y	
  al	
  término	
  del	
  horizonte	
  de	
  
evaluación	
  del	
  mismo



17b Ingresos	
  esperados	
  durante	
  el	
  horizonte	
  de	
  evaluación



18a Costos	
  del	
  proyecto	
  durante	
  el	
  Horizonte	
  de	
  Evaluación,	
  (2011-­‐2041)



18b Desglose	
  de	
  costos	
  de	
  mantenimiento	
  a	
  equipos	
  de	
  instalación	
  permanente



18c 	
  Desglose	
  de	
  costos	
  de	
  mantenimiento	
  a	
  instalaciones	
  especiales



18d Resumen	
  de	
  Costos	
  de	
  Operación,	
  Recursos	
  Humanos
19a Costos	
  de	
  mantenimiento	
  a	
  equipo	
  Médico



19b Costos	
  de	
  mantenimiento	
  a	
  mobiliario	
  médico



19c Costos	
  de	
  mantenimiento	
  a	
  mobiliario	
  administrativo



19d Costos	
  de	
  mantenimiento	
  al	
  instrumental	
  médico-­‐quirúrgico



19e Resumen	
  de	
  Costos	
  de	
  Mantenimiento	
  al	
  equipamiento



20a Interacción	
  oferta-­‐demanda	
  en	
  la	
  situación	
  con	
  proyecto.	
  Estudios	
  de	
  laboratorio



20b Interacción	
  oferta-­‐demanda	
  en	
  la	
  situación	
  con	
  proyecto.	
  Estudios	
  de	
  gabinete



20c Interacción	
  oferta-­‐demanda	
  en	
  la	
  situación	
  con	
  proyecto.	
  Consulta	
  general



20d Interacción	
  oferta-­‐demanda	
  en	
  la	
  situación	
  con	
  proyecto.	
  Consulta	
  de	
  especialidad



20e Interacción	
  oferta-­‐demanda	
  en	
  la	
  situación	
  con	
  proyecto.	
  Consulta	
  de	
  urgencias



20f Interacción	
  oferta-­‐demanda	
  en	
  la	
  situación	
  con	
  proyecto.	
  Egresos	
  hospitalarios



20g Interacción	
  oferta-­‐demanda	
  en	
  la	
  situación	
  con	
  proyecto.	
  Total	
  de	
  cirugías



21 Indicadores	
  de	
  rentabilidad.	
  	
  VPN,	
  TIR



22 Indicadores	
  de	
  rentabilidad.	
  	
  VPN,	
  TIR










Tabla Descripción

13c Mobiliario	administrativo	requerido

13d Instrumental	quirúrgico	requerido

13e Resumen	de	costos	de	equipamiento

14a Costo	de	recursos	humanos	para	la	operación.	Área	médica

14b Costo	de	recursos	humanos	para	la	operación.		Área	administrativa

15 Calendario	de	Actividades

16 Capacidad	anual	de	servicios	en	salud	con	proyecto

17a-1

	Servicios	médicos	brindados	al	primer	año	de	operación	del	proyecto	y	al	término	del	horizonte	de	evaluación	del	

mismo

17a-2

Resumen	de	servicios	médicos	brindados	al	primer	año	de	operación	del	proyecto	y	al	término	del	horizonte	de	

evaluación	del	mismo

17b Ingresos	esperados	durante	el	horizonte	de	evaluación

18a Costos	del	proyecto	durante	el	Horizonte	de	Evaluación,	(2011-2041)

18b

Desglose	de	costos	de	mantenimiento	a	equipos	de	instalación	permanente

18c 	Desglose	de	costos	de	mantenimiento	a	instalaciones	especiales

18d Resumen	de	Costos	de	Operación,	Recursos	Humanos

19a

Costos	de	mantenimiento	a	equipo	Médico

19b Costos	de	mantenimiento	a	mobiliario	médico

19c Costos	de	mantenimiento	a	mobiliario	administrativo

19d Costos	de	mantenimiento	al	instrumental	médico-quirúrgico

19e Resumen	de	Costos	de	Mantenimiento	al	equipamiento

20a Interacción	oferta-demanda	en	la	situación	con	proyecto.	Estudios	de	laboratorio

20b Interacción	oferta-demanda	en	la	situación	con	proyecto.	Estudios	de	gabinete

20c Interacción	oferta-demanda	en	la	situación	con	proyecto.	Consulta	general

20d Interacción	oferta-demanda	en	la	situación	con	proyecto.	Consulta	de	especialidad

20e Interacción	oferta-demanda	en	la	situación	con	proyecto.	Consulta	de	urgencias

20f Interacción	oferta-demanda	en	la	situación	con	proyecto.	Egresos	hospitalarios

20g Interacción	oferta-demanda	en	la	situación	con	proyecto.	Total	de	cirugías

21 Indicadores	de	rentabilidad.		VPN,	TIR

22 Indicadores	de	rentabilidad.		VPN,	TIR


ANEXO 2. Lista de Figuras presentadas
[image: image84.emf]


Figura Descripción



1a Área	
  de	
  influencia	
  del	
  Hospital	
  Valle	
  de	
  Ceylán,	
  Tlalnepantla



1b Localización	
  exacta	
  donde	
  se	
  realizará	
  el	
  proyecto










Figura Descripción

1a Área	de	influencia	del	Hospital	Valle	de	Ceylán,	Tlalnepantla

1b Localización	exacta	donde	se	realizará	el	proyecto


1 | Página

